Vilniaus Universitetas

Matematikos fakultetas

Informatika

IV kursas III grupė

#### Kokybės užtikrinimas

###### Paruošė  Žan Šumel

1998

Turinys

## Įžanga

## Kokybės sąvoka

- Programų sistemos kokybės (SQ) užtikrinimas

- Programų sistemos apžvalga (PA)

- Formalios techninės apžvalgos (FTR)

- Statistinis kokybės užtikrinimas

- Programų sistemos patikimumas

- Kokybės sistema (QS)

Priedas 1. Defektų pletimo vieno gyvavymo ciklo stadijos modelis

Priedas 2. Defektų pletimo modelis (nera apžvalgos)

Priedas 3. Defektų pletimo modelis (yra apžvalgos kiekvienoje stadijoje)

Priedas 4. Statistinis kokybės užtikrinimas

Priedas 5. Sąryšiai tarp kokybės sistemos, tarptautinių standartų ir projektų kokybės planų

Įžanga

Pagrindinis Programų sistemos inženerijos tikslas yra pagaminti aukštos kokybės produktą.Projekto kokybės užtikrinimas (SQA) apima sekančius veiksmus: (1) kokybės valdymo metodai, (2) effektivios programų sistemos (PS) technologijos (metodai ir instrumentai), (3) formalios techninės apžvalgos, (4) testavimo strategijos, (5) dokumentacijos ir pakeitimų jose valdymas, (6) procedūros, užtikrinančios atitikimą standartams, (7) matavimo ir raporto machanizmus.

1. Kokybės sąvoka

Kokybe galima apibrežti kaip “kažko charakteristinis atributas”.

Nors programinų sistema yra labai intelektualus produktas, vistiek egzistuoja jo charakteristiniai matai (pvz. Ciklinis sudėtingumas, rišlumas, funkcijų skaičius, LOC ir t.t.). Ir vertindami charakteristinius matus galime sutikti dviejų rūšių kokybę:

-Projektavimo kokybė (apima projektuotojo specifikuotos charakteristikos)-ją galima padidinti naudojant kokybišką medžiagą, ir gaminant produktą tiksliai atsižvelgti į specifikaciją.

-Atitikimo kokybė-parodo kokiu laipsniu laikomasi specifikacijos, gaminant produktą.

Sistemos gyvavimo cikle projektavimo kokybė apima reikalavimus, specifikacijas ir sistemos projektą. Atitikimo kokybė fokusuoja demesį į implementaciją.

1.1 Kokybės valdymas

Kokybės valdymas prilygsta variacijų valdymą. Kokybės valdymas apima inspekcijas, apžvalgas ir testus naudojamus viso gyvavimo ciklo metu, kad užtikrinti produkto atitikimą specifikacijai. Kokybės valdymas turi grįžtamąjį ryšį į procesą, kuris gamina produktą. Tokiu būdu kokybės valdymas tampa to proceso dalimi.

1.2 Kokybės užtikrinimas

Kokybės užtikrinimas (QA) susideda iš audito ir raportavimo funkcijų. QA tikslas yra įsitikinti, kad produkto kokybė patenkina jo tikslus ir informuoti apie produkto kokybę.

1.3 Kokybės kaina

Kokybės kaina galima padalinti į išlaidas susietas su profilaktika, įvertinimu ir su trūkumais (klaidomis).

Profilaktinės išlaidos sudaro:

- kokybės planavimas

- formali techninė apžvalga

- tėsto įrengimas

- paruošimas(apmokimas)

Įvertinimo kaina sudaro:

- vidinių ir išorinių procesų inspektavimas

- Įrengimas tikrinimui ir palaikymui

- testavimas

Išlaidų, susietų su trūkumais gali nebūti jeigu produktas neturės defektų po jo pristatymo užsakovui. Trūkumų išlaidos galime padalinti į vidinius ir išorinius.Vidinės išlaidos susietos su klaidomis, kurie buvo pataisyti prieš pateikiant produktą užsakovui, ir jie sudaro:

- perdirbimas

- pataisymas

- avarinio (klaidos) režimo analyzė

Išorinės išlaidos asocijuotos su defektais, surastais po produkto pristatymo, ir jie sudaro:

- skundų sprendimas

- produkto grąžinimas ir pakeitimas

- HELP’o palaikymas

- darbų užtikrinimas

Aiškų kad išlaidos susietos su vidinėmis klaidomis yra žymiai mažesnės, negu išorinės išlaidos.

2. Programų sistemos kokybės (SQ) užtikrinimas

SQ galima apibrežti kaip: atitikamas apibrežtam pradiniam funkcionalumui ir įvykdymo reikalavimams, dokumentuotams standartams ir numatomams charakteristikoms, kurių tikimasi iš visos profesionaliai išvystytos programų sistemos.

Šitas apibrėžimas pabrėžia trys pagrindinius momentus:

- Programų sistemos reikalavimai yra pagrindas kokybei matuoti. Atitikimo reikalavimams trūkumas yra kokybės trūkumas.

- Specifikuoti standartai apibrėžia kriterijų rinkinį, kurių reikia vadovautis sistemos kurimo metų.

- Reikia atsižvelgti į numanomus reikalavimus, nes jie dažnai nėra paminėti (pvz.  geras palaikomumas)

Prieš dvidešimtą amzių už kokybės užtikrinima(SQA) nešė atsakomybę tik gamintojas. Pirmas formalus kokybės užtikrinimo ir valdymo aprašymas buvo padarytas 1916 m.

1950-60-ais m. už kokybės užtikrinima nešė atsakomybę tik programotojas. Musų laikais už kokybę atsako projekto inžineriai, menedžeriai, užsakovas, bisnesmenai ir zmonės, kurie tarnauja SQA grupėje.

- SQA veiksmai

SQA apima įvairius uždavinius, asocijuotus su dviem konstitucijos- projekto inžineriais ir SQA grupė, kurį atsako už kokybės užtikrinimo planavimą, apžvalgą, užrašymą, analizę ir raportavimą.

Projekto inžineriai veikia kokybę, priįmant patikimus techninius metodus ir matus, atsižvelgiant į formalią techninę apžvalgą it įvykdant gerai suplanotus testus.

SQA grupė padeda projekto inžineriniai grupei pagaminti aukštos kokybės produktą. Rekomenduojama keletą SQA veiksmų, kuriuos atlieka nepriklausoma SQA grupė:

- Paruošti projekto SQA planą.Planas identifikuoja:

- įvertinimus, kurie turi būti įvykdyti

- audito ir apžvalgos proceduros

- standartus, kurie turi būti pritaikomi prijektui

- procedūros kladų raportavimui

- dokumentus, kurie turi būti pristatyti SQA grupei

- Dalivauti projekto diskriptorio kurime. Projekto inžineriai parenka procesus duotajam darbui atlikti. SQA grupė apžvelgė procesų diskriptorius, palyginant juos su organizacijos politiką, vidinėmis ir išoriniais (pvz. ISO 9001) standartais.

- Apžvelgti inženerinių veiksmų sutapimą su apibrėžtais procesais. SQA grupė identifikoja ir dokumentuoja nukreipimus nuo proceso ir patvirtina pataisymus, kurie buvo padaryti.

- Padaryto produkto auditas.SQA grupė apžvelgia padarytus produktus; identifikoja ir dokumentuoja nukreipimus; įsitikina, kad pakeitimai buvo padaryti ir periodiškai raportuoja apie rezultatus projekto vadovui.

- Įsitikinti, kad visi nukreipimai veiksmuose ir produktose yra tinkamai dokumentuoti.

- Užfiksuoti visus nesutapymus ir raportoti projekto vadovui.

Papildomai SQA grupė koordinuoja pakeitimų valdymą ir padeda rinkti ir analizuoti projekto metrikas.

3. Programų sistemos apžvalga (PA)

PA yra “filtras” visame programu sistemos kurimo procese. PA reikalinga “išvalyti” padarytus produktus, kurie gaunami kaip analizės, projektavimo ir kodavimo rezultatai.

Apžvalga-tai būdas panaudoti žmonių įvairumą kad:

- užfiksuoti pagerinimus produkte kiakvienam grupės žmogui;

- patvirtinti produkto dalį, kurioje pagerinimai nereikalingi;

- atlikti daugiau vienarūšius, arba daugiau prognazuojamus darbus, kurie gali būti atlikti be apžvalgos, kad padaryti techninį darbą labiau valdomą.

Yra daug apžvalgos tipų. Mūsų atvieju nagrinėjama formali tachninė apžvalga.

3.1 Programų sistemos defektų įtaka.

Programų kūrimo proceso kontekste terminas “defiktas” suprantamas kaip kokybinė problema, kuri atrandama po to, kai produktas buvo pristatytas užsakovui. O terminas “klaida” suprantama kaip kokybinė problema, kuri rasta produkto kūrimo metu.

Keletas žymių kompanijų teigia, kad projektavimo metu galime atrasti nuo 50 ik 65 procentų visų klaidų, o formalios apžvalgos techniką gali padidinti šį skaičių iki 75 procentų.

Ištaisyti klaidą ankstesniame projekto gyvavimo ciklo etape žymiai mažiau kainuoja, negu sekančiame etape.

Priimkime, kad klaidos ištaisymas projektavimo metų kainuoja 1.0 piniginį vienetą; prieš pradedant testavimą- 6.5 vienetus; testavimo metu- 15 vienetų; o po produkto realizavimo- nuo 60 iki 100 vienetų.

8.4.2 Defektų plėtimas ir pašalinimas

Priedose 1 ir 2 ir 3 pavaizduotas defektų pletimo modelis. Kiekvienas didelis stačiakampis reprezentuoja kūrimo stadiją: preliminarus projektavimas, detalus projektavimas ir kodavimas.

Priede 2 pavaizduotas pavyzdys kur kiekvienoje stadijoje naudojama apžvalga, o priede 3 kai tokia apžvalga ne naudojama. Aiškiai matosi skirtumas: pirmu atvejui galutiniame produkte yra keturis kartus mažiau defektų negu antru atvėju.

4. Formalios techninės apžvalgos (FTR)

FTR tikslai:

- surasti klaidas programos funkcionalume, logikoje arba implementacijoje;

- įsitikinti, kad programų sistema tenkina reikalavimus ir atitinka priimtiems standartams;

- padaryti projektą labiau valdomu.

4.1 Apžvalgos susirinkimas

FTR susirinkimas vyksta pagal sekančius principus:

- tarp 3 ir 5 žmonių dalyvauja susirinkime;

- išankstinis paruošimas ne turi būti ilgesnis negu 2 valandos vienam žmogui;

- susirinkimo trukmė ne didesnė 2 valandų

Reikia stengtis, kad FTR būtų daroma specifinėms (ir mažoms) programų sistemos dalims (pvz. atskiras modulis).

FTR fokusuoja dėmesį į padarytus produktus (reikalavimo specifikacija, detalus modulių projektas,kodo listingas). Žmogus-produkto gamintojas- informuoja projekto vadovą, kad produktas padarytas ir reikalauja apžvalgos. Po to produktas perduodamas Apžvalgos vadovui, kuris savo ruožtu pateikia produktą 2-iems ar 3-iems darbuotojams, kurie apžvelgia produktą. Toliau apžvalgos vadovas tvirtina apžvalgos susirinkimo grafiką.

Susirinkime dalyvauja apžvalgos vadovas, apžvalgos darbuotojai ir produkto gamintojas. Visas problemas ir klaidas, surastas apžvalgos metu gamintojas turi užfiksuoti (užrašyti).

Susitikimo pabaigoje FTR komanda turi priimti sprendima apie produkto priėmimę. Produktas gali būti priimtas, nors jame ir surastos klaidos, bet pakartotinai FTR daryti nėra prasmės.

4.2 Apžvalgos raportas

FTR metu vienas iš dalyvių fiksuoja(užrašo) pagrindinius susirinkimo klausimus ir po susirinkimo pagal jo užrašus daromas raportas, kuris atsako į sekančius klausimus:

- Kas yra apžvalgos objektas?

- Apžvalgos dalyviai?

- Kokios klaidos buvo surastos ir apžvalgos išvada?

4.3 Apžvalgos taisyklės

Sekančios taisyklės yra būtinos apžvalgos metu:

- Skirti dėmesį produktui, o ne produkto gamintojui.

- Nustatyti apžvalgos tvarką ir laikytis jos;

- Apriboti debatus ir paneigimus

- Apibrėžti probleminę sritį, bet neskirti daug dėmesio kiekvienai problemai spręsti;

- Stengtis užrašinėti pastabas and lentos, kad kiekvienas apžvalgos dalyvis jas matytų;

- Apriboti dalyvių skaičių

- Nustatyti resursus ir apžvalgos pravedimo planą;

- Pravedinėti apmokymus visiems apžvalgos dalyviams;

- Apžvelgti ankstesnias apžvalgas.

5. Statistinis kokybės užtikrinimas

Dabar pakalbėsime apie kiekybinius kokybės matus. Tam tikslui yra įvestas toks apibrėžimas, kaip statistinis kokybės užtikrinimas. Kad pavaizduoti statistinių duomenų kaupimą, renkami duomenys apie klaidas ir defektus už praeitus metus. Kiekviena klaida patenka į nors vieną iš sekančių grupių:

- nepabaigta arba klaidinga specifikacija (IES)

- klaidingai paaiškinti užsakovo norai (MCC)

- sąmoningas nukrypimas nuo specifikacijos (IDS)

- programavimo standartų pažeidimas (VPS)

- klaida duomenų atvaizdavime (EDR)

- nepabaigtas arba klaidingas testavimas (IET)

- klaidingas arba nepabaigtas dokumentavimas (IID)

- klaida programinės kalbos transliavime (PLT)

- neaiškus arba nesuderintas žmogaus-kompiuterio interfeisas (HCI)

- kitos klaidos (MIS)

Renkant duomenis apie šitas klaidas galime sudaryti statistinę lentelę. Tokios lentelės pavyzdys pateiktas Preide 4.

Kiekvienam programos sistemos žingsniui galime paskaičioti klaidos indeksą (EI). Po kiekvieno žingsnio(projekto etapo) renkami sekantys duomenys:

Ei- bendras klaidos kiekis;

Si- rimtų klaidų kiekis;

Mi- vidutinių klaidų kiekis;

Ti- mažų klaidų kiekis

Po to skaičiojamas fazinis indeksas: Pi=w1(Si/Ei)+w2(Mi/Ei)+w3(Ti/Ei), kur w1=10, w2=3, w3=1 - atitinkamai rimtų, vidurinių ir mažų klaidų svoriai..

Dabar skaičiojamas klaidos indeksas:

EI= (I*Pi) /PS; kur PS- produkto dydis (pvz: LOC, dukumentacijos puslapiai). Čia I- proceso eiles numeris.

Klaidos indeksas gali būti panaudotas kartu su 4 priedo duomenimis, kad indikuoti kokybės gerinimą.

6. Programų sistemos patikimumas

Patikimumas yra labai svarbus kokybės faktorius. Ir jį taip pat galime išmatuoti.PVZ. patikimumas 0.96 reikštų, kad programa 96 kartus iš 100 dirbs korektiškai per tam tikrą programos vykdymo laiką.

Jeigu mes kalbame apie kompiuterines sistemas, patikimumas reikštų laiką tarp avarijų (trikių) ir skaičiuojamas: MTBF=MTTF+MTTR, kur MTTF- laikas iki avarijos, o MTTR- pataisymo laikas.

Daugelis tyrinėtojų mano, kad MTBF yra žymiai naudingesnis matas, negu defektai į KLOC’ą.

Papildomai prie patikimumo mes dar galime skaičioti pasiekiamumo (availability) mata:

AV=MTTF/(MTTF+MTTR) * 100%

Taip pat reikia skirti didelį dėmesį sistemos saugumui ir rizikos faktoriaus įvertinimui. Rizikos faktoriai turi dųti įvertinti jau analizės metu, kad po to sistemos projektavimo metu galima būtų nukreipti dėmesį į sistemos saugumą. Tam tikslui sudaromas “avarinis medis”, kuris modeliuoja įvykių kombinacijas, kurios gali vesti prie “rizikingo” įvykio.

7. Kokybės sistema (QS)

Kokybės sistema yra kokybės užtikrinimo širdis ir susideda iš valdančių struktūrų, atsakomybių, veiksmų, gabumų ir resursų, kurie užtikrina, kad bus pagamintas norimos kokybės produktas. Kokybės sistema apima tokius veiksmus kaip :

- Projekto auditas, kad įsitikinti, kad vykdomas kokybės valdymas.

- Kokybės sistemos apžvalga, kad pagerinti jį

- Derybos dėl resursų, kurie duoda galimybę kokybės užtikrinimo personalui tinkamai įvykdyti savo veiksmus

- Pasirūpina medžiaga, kad pagerinti vystymosi veiksmus. Pvz.: naujas žymėjimas reikalavimų specifikacijai.

- Standartų ir procedūrų vystymas.

- Raportavimas apie dabartinės kokybės sistemos efektyvumą.

QS konkrečios detalės aprašomos kokybės vadovėlyje (manual). Pvz: informacija programuotojams apie modulio testavimą.

Sąryšiai tarp tarptautinių standartų, kokybės sistemos ir individualių projektų pavaizduotas priede 5.

Kokybės sistemos pagrindinis komponėntas yra kokybės vadovėlis, kuriame aprašomi standartai ir kokybės valdymo procedūros projektams. Kada projektas yra formavimo stadijoje, projekto menedžeris identifikuoja svarbius kokybės faktorius ir apibrėžia standartus ir procedūras iš kokybės vadovėlio, kurie yra būtini, ir patalpina juos į dokumentą, kuris vadinasi kokybės planas ir yra viso projekto plano dalis.

Kokybės plane aprašyti kokybės valdymo veiksmai, kurie tikrina ypatingus kokybės faktorius egzistuojančius sistemoje. Kokybės valdymas asocijuotas su dokumentiniu įrodymu egzistuojančiam kokybės faktoriui. Štai keletas pavyzdžių:

- Sistemos testas, kuris tikrina ypatingų funkcijų korektiškumą. Čia dokumentiniu įrodymu gali būti testo rezultatai.

- Įrankio (tool), kuris tikrina programos kodo atitikimybę standartams, įvykdymas. Čia dokumentiniu įrodymu gali būti įrankio atspausdinta forma, rodanti atitikimybę standartams.

Čia pirmas pavyzdys susietas su korektiškumu, o antras su palaikomumo faktoriumi.

Priedas 1

Defektų pletimo vieno gyvavymo ciklo stadijos modelis

Priedas 2

Defektų pletimo modelis (nera apžvalgos)

Priedas 3

Defektų pletimo modelis (yra apžvalgos kiekvienoje stadijoje)

Priedas 4

Statistinis kokybės užtikrinimas

| Klaidos kodas | Visos klaidos | Rimtos klaidos | Vidutinės klaidos | Mažos klaidos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IES | 205(22%) | 35 | 68 | 103 |
| MCC | 156(17%) | 12 | 68 | 76 |
| IDS | 48(5%) | 1 | 24 | 23 |
| VPS | 25(3%) | 0 | 15 | 10 |
| EDR | 130(14%) | 26 | 68 | 36 |
| IMI | 58(6%) | 9 | 18 | 31 |
| EDL | 45(5%) | 14 | 12 | 19 |
| IET | 95(10%) | 12 | 35 | 48 |
| IID | 36(4%) | 2 | 20 | 14 |
| PLT | 60(6%) | 15 | 19 | 26 |
| HCI | 28(3%) | 3 | 17 | 3 |
| MIS | 56(6% | 0 | 15 | 41 |
| Viso | 942(100%) | 128 | 379 | 435 |

Priedas 5

Sąryšiai tarp kokybės sistemos, tarptautinių standartų ir projektų kokybės planų