Vilniaus Universitetas

Matematikos ir Informatikos fakultetas

Programų sistemų katedra

# Žmogiškasis faktorius

Atliko:

Tadas Savičius, Inf. III k. 3gr.

Vilnius

2001

# Turinys

|  | Puslapis |  |
| --- | --- | --- |
| Turinys |  | 2 |
| 1. Įvadas |  | 3 |
| 2. Žmonės, dalyvaujantys projekto kūrime ( Software person ) |  |  |
| 2.1. Charakteringi bruožai |  | 3 |
| 2.2. Projekto žmonės |  | 5 |
| 2.3. Žmonių samdymas |  | 6 |
| 2.4. Žmonių išugdymas |  | 6 |
| 2.5. Žmonių atleidimas |  | 6 |
| 2.6. Motyvacija |  |  |
| 2.6.1.Motyvacijos rūšys bei aspektai. Personalo motyvavimas |  | 7 |
| 2.6.2. Ideali darbo vieta |  | 9 |
| 2.6.3. Elgesys, skatinantis darbuotojus siekti didesnio našumo |  | 9 |
| 2.7. Komandų kūrimas |  |  |
| 2.7.1. Komandų struktūros |  | 10 |
| 2.7.2. Projekto sąveika su komandomis |  | 12 |
| 2.7.3. Vieningos (jelled) komandos |  | 12 |
| 3. Išvados |  | 14 |

1. Įvadas

Yra keturi pagrindiniai PSI komponentai – procedūros, metodai, įrankiai ir žmonės. Ketvirtasis komponentas – žmonės - yra programinės įrangos (software) projekto širdis. Šis komponentas yra esminis ir visada yra projekto sėkmės ar nesėkmės priežastis. Tikriausiai nekyla abejonių, kad pagrindinė sėkmės priežastis yra žmonės.

Ką reikia daryti, kad projekto kūrime dalyvautų geri, profesionalūs žmonės, kaip išsiugdyti tokius darbuotojus iš jau dirbančių įmonėje, kai personalo samdymas nesuteikia galimybių parinkti specialistus ir kaip sukurti darbingą aplinką  - tai klausimai, į kuriuos bus bandoma atsakyti šioje temoje.

###### 2. Žmonės, dalyvaujantys projekto kūrime ( Software person )

2.1. Charakteringi bruožai

Pirmiausia reikėtų pasakyti, koks žmogus laikomas programų sistemos kūrimo dalyviu. (angl. software person). Kažkokio savybių katalogo nėra, tačiau Pressman ir Herron pateikia tokius žmogaus, dalyvaujančio PS kūrime, charakteringus bruožus:

- Jis turi būti kūrybingas (creative). Programų sistemų inžinierius (software engineer) dažnai pradeda nuo tuščio popieriaus lapo ir sukuria programą, sprendžiančią kokias nors sudėtingas problemas.

- Jis turi būti “apsėstas” (obsessive). Kai aptinkama problema, visa PS inžinieriaus energija turi būti nukreipiama į mažą programos dalį, kuri nefunkcionuoja. Inžinierius turi dirbti nenuilsdamas tol, kol nebus rastas problemos sprendimas.

- Jis turi turėti gerą intuiciją (intuitive). Pasitaiko atvejų, kai intuicijos padedamas inžinierius ras problemą, kai, tuo tarpu, bet kokie techniniai įgūdžiai yra beverčiai.

- Jis turi būti linkęs bendrauti, komunikabilus (communicative). Kad galėtų sukurti programą, sistemų inžinierius (system engineer) turi tiksliai suprasti, kas turi būti padaryta. O tam, kad tai suprastų, asmuo, kuriantis programą, turi sugebėti gauti reikiamas žinias apie problemą iš žmonių, kuriems reikia tos problemos sprendimo.

- Jis turi sugebėti aiškinti (consultive). Daugeliu atveju žmonės, kuriems reikia programų sistemos, neturi jokio supratimo kaip tą sprendimą įgyvendinti. Dažniausiai klientas turi bendrą supratimą, kas turi būti tenkinama. Sistemų inžinierius turi padėti klientams suvokti, ko gi jie iš tiesų nori.

- Jis turi būti tvarkingas (discilplined). Efektyvių bei kokybiškų programų sukūrimui sistemų inžinierius turi integruoti šimtus, o kartais ir tūkstančius atskirų komponentų. Be tvarkos šiame procese prasidės chaosas.

- Jis turi sugebėti pažvelgti atgal (retrospective). Didžiuma sistemų inžinieriaus darbo yra pagrįsta tuo, kas anksčiau jau buvo padaryta. Sistemų inžinierius turi sugebėti pažvelgti į praeities darbą, suprasti, kas buvo daroma anksčiau ir sugebėti pritaikyti tai dabartiniams poreikiams.

- Jis turi būti praktiškas (pragmatic). Idealistas retai kada baigia šį darbą. Daugeliu atveju, kuriant kokybiškas sistemas, yra reikalingi praktiški pakeitimai, kurie gali nepatikti užsakovams.  Idealistai bandys padaryti viską, kad užsakovas būtų patenkintas, kai tuo tarpu bus atsilikinėjama nuo grafiko. Tokiu atveju, klientas išvis negaus jokios sistemos. Tuo tarpu, realistas supras, kad kompromisinis variantas dažniausiai bus žymiai naudingesnis netgi tada, kai kažkas paliekama už borto.

- Jis turi būti prityręs, kvalifikuotas (skilled). Kad galėtų kurti programų sistemas (software), tenkinančias užsakovų poreikius, sistemų inžinierius turi suvokti kūrimo technologijas.  Šiandien sistemų inžinierius renkasi tarp gausybės metodų bei programavimo įrankių.

- Jis turi būti organizuotas (organized). Netgi su geriausiais įgūdžiais bei technologijomis sistemų inžinierius pateks į bėdą, kai bandys sukurti didelės apimties, kokybiškas sistemas. Nebent sistema bus sutvarkyta taip, kad kiekvieno žmogaus darbas projekte galėtų būti lengvai integruojamas su kitų žmonių, dirbančių projekte, darbu.

- Jis turi sugebėti prisitaikyti (adaptable). Nedaug tėra technologijų, kurios keistųsi taip greitai, kaip kad programinės įrangos technologijų raida. Keičiantis technologijoms, sistemų inžinierius turi keistis kartu su jomis.

- Jis turi būti optimistas (optimistic). Be optimizmo niekas negalėtų arba nenorėtų dirbti programinės įrangos kūrimo versle. Giliai širdyje sistemų inžinierius tikisi, kad programa veiks iš pirmo karto, kad užsakovas bus patenkintas, kad reikės labai mažai ką keisti ir kad tiesiog žiauriai trumpas sistemos kūrimo darbų planas bus kažkaip sėkmingai įvykdytas. Nerealu ? Galbūt. Tačiau tai yra charakteringas bruožas, leidžiantis sistemų inžinieriui pasiekti tikslą.

- Jis turi turėti humoro jausmą (have a sense of humor). Versle yra daugybė dalykų, kurie yra juokingi – net, jei juokas ir neskamba iš visur tuo pačiu metu.

Tai buvo teigiamos asmens, dalyvaujančio PS kūrime, savybės. Pressman ir Herron pateikia tokius neigiamus jo bruožus:

- Jis rašo trumpai ir neišsamiai. Jam gaila laiko rašyti dokumentacijas. Ironiška, tačiau didžiuma sistemos kūrėjo (system developer) laiko sugaištama, bandant išsiaiškinti, ką gi nuveikė jų pirmtakai.

- Dažnai jis yra užsispyręs ar per daug pasitikintis savimi. Aptariant naujas technines idėjas, daugelis sistemos kūrėjų  smarkiai pasikliauja praeities patirtimi. Tai yra girtinas bruožas, bet tik tada, kai nekliudo progresui.

- Jis yra vienišius. Dabartiniai projektai reikalauja komandinio požiūrio. Sistemos paprasčiausiai yra per didelės, o laiko terminai per trumpi, kad vienas žmogus sugebėtų visą darbą atlikti vienas pats. Tačiau kai kurie sistemų kūrėjai taip ir neišmoko dirbti drauge su kitais.

- Jis yra cinikas. Gyvenimo mokykla daugelį sistemų kūrėjų pavertė Merfio dėsnių pasekėjais. Nors tai ir yra pagrįsta gynyba prieš užsakovų užgaidas, kai kurie žmonės tapo tokiais cinikais, kad iš anksto susidaro savo Merfio dėsnius ir jais vadovaujasi.

Šių savybių nereikėtų naudoti kaip kokio nors katalogo. Šie bruožai yra pateikti supratimo, kas yra software person, dėlei.

###### 2.2. Projekto žmonės

Kaip parinkti geriausius žmones naujam projektui ? Yra du būdai. Daugeliu atvejų programinės įrangos projekto kūrėjų komandos yra formuojamos naudojant žmones, dirbančius organizacijoje, kuriančioje projektą. Tokiu atveju, visa problema yra tinkamų žmonių, daugumos kurių galimybės yra žinomos projekto vadovui, parinkimas iš žmonių grupės. Augant organizacijai, projekto vadovui gali tekti samdyti žmones iš išorės. Abiem atvejais reikia nustatyti žmogaus patirties lygį, reikalingą sėkmingam projekto įgyvendinimui. Nustačius patirties lygį, galima įvertinti žmogaus galimybių lygį ir naudoti šią informaciją subalansuotos PS projekto komandos kūrimui.

Pagal patirties lygį Page-Jones žmones skirsto į septynias grupes:

- Naujokas (Innocent): asmuo visiškai nieko nenutuokia apie sistemų inžinerijos metodus bei įrankius ir nemato jokių galimybių kaip juos galima pritaikyti.

- Susipažinęs (Aware): asmuo buvo supažindintas su sistemų inžinerija ir supranta technologijos svarbumą, tačiau niekada nebandė jos pritaikyti.

- Pradedantysis (Apprentice): asmuo kažkiek mokėsi sistemų inžinerijos metodų ir gali pasinaudoti nedidelėmis žiniomis, kai yra vadovaujamas asmens, turinčio daugiau patirties.

- Specialistas (Practitioner): asmuo nemažai sistemų inžinerijos metodų bei įrankių jau naudojo ir toje srityje jaučiasi visai patogiai.

- Patyręs specialistas (Journeyman): asmuo sistemų inžinerijos metodus bei įrankius naudoja reguliariai ir gali būti 2-4 lygių mokytojas.

- Meistras (Master): asmuo ne tik naudoja sistemų inžinerijos metodus bei įrankius, tačiau ir pritaiko juos efektyvesniam darbui arba naujoms sritims.

- Tyrinėtojas (Researcher): asmuo išplečia sistemų inžinerijos metodų bei įrankių teoriją rašydamas straipsnius, knygas bei mokydamas kitus žmones, nedirbančius organizacijoje.

2.3. Žmonių samdymas

Žmonių samdymas paprastai koordinuojamas per personalo skyrių. Skelbimai laikraščiuose yra pigiausias, bendriausias ir geriausiai žinomas žmonių samdymo būdas (verta paminėti dar ir internetą). Personalo skyrius gauna prašymus priimti į darbą, nufiltruoja nekvalifikuotus asmenis, o tada, kartu su projekto vadovu, atrenka galimus pretendentus. Kaip ir daug kur kitur, laiko faktorius yra labai svarbus. Kol skelbimas patalpinamas laikraščiuose, kol gaunamos pretendentų paraiškos, kol atliekami interviu bei derybos dėl algos - praeina nemažai laiko. Apskaičiuota, kad žmogaus pasamdymas gali užimti 7 savaites arba dar ilgiau.

Kita vertus, interviu (pokalbiai su pretendentais) dažnai organizuojami rytais, per pietus ar vakare. Tai dažnai nėra patogu dirbantiems žmonėms, norintiems pakeisti darbą. Jei pretendentas yra kvalifikuotas, tai projekto vadovas turėtų pritaikyti savo dienotvarkę prie jo poreikių.

Dauguma vadovų dažnai nežino kaip atlikti interviu. Jie daro klaidą kiekvieną pokalbį su kandidatu kalbėdami apie jo žymiausius darbus, darbus kuriuos atliko grupė, kurioje dirbo kandidatas bei priežastis, kodėl kandidatas X nori įsidarbinti kompanijoje Y. Kai pretendentui suteikiama galimybė ko nors paklausti, atsakymai į jo klausimus nėra tikslūs bei išsamūs. Dažniausiai, kandidatui nupasakojus savo patirtį, jo vertė nustatoma tik išoriškai.

Efektyvus interviu turėtų būti tarsi pristatymas. Dieną prieš interviu, kandidatas turėtų būti paprašytas pasiruošti trumpai pristatyti savo geriausią darbą (darbo aprašymą, pritaikomumo pavyzdžių, galutinių rezultatų santrauką). Taip pat pretendentas turi būti paprašytas parengti formalų techninės temos, susijusios su jo būsimu darbu, 15 minučių pristatymą.

Po instruktažo bei trumpų susitikimų su personalu bei vadovais, kurie atsakytų į kandidato klausimus apie būsimą darbą, kandidatas turėtų pristatyti savo darbą vadovams bei personalui. Daug galima sužinoti apie žmogų iš to, kaip jis elgiasi per pristatymą, tačiau, deja, taip daroma retai.

2.4. Žmonių išugdymas

Neesant galimybių nusamdyti tinkamus žmones, dažnai kyla klausimas, kaip išsiugdyti reikiamus specialistus iš jau dirbančių kompanijoje. Talentai dažniausiai vystosi trimis keliais: 1)  asmuo yra besimokantis darbe žmogus, daugelį naujų dalykų išmokstantis eksperimentuodamas projekto metu; 2) asmuo mokosi stebėdamas ekspertų, mokančių jį naujų technologijų, darbą; 3) asmuo mokosi teorijos bei praktikos iš mokytojo-eksperto.

Jei naudojamas tik pirmasis variantas, tai progresas bus lėtas, o daugybė klaidų - neišvengiama. Antrasis atvejis, nors ir labai efektyvus, smarkiai priklauso nuo mokytojų įgūdžių bei kantrybės. Trečiasis variantas yra bevaisis be realios patirties bei vadovavimo. Geriausia būtų, jei būtų naudojami kartu visi trys variantai.

2.5. Žmonių atleidimas

Ką daryti su žmonėmis, kurie visiškai netinka darbui projekte ar pačioje organizacijoje ? Žmonių atleidimas yra projekto vadovo pareiga. Galite nesutikti, bet laikant žmogų darbe, kuriam jis yra netinkamas, padaroma daugiau žalos vadovui, pačiam asmeniui, ir projektui, negu jūs galite įsivaizduoti.

Projekto vadovui padaroma žala, nes jis turi galvoti apie kažką kitą ir kankintis dėl sprendimų ilgiau nei paprastai. Žmonės paprastai numano, kad bus atleisti todėl, jog nebaigė savo darbo laiku. Jie turi būti įspėti raštiškai, prieš termino datą.

Atleidimo užtęsimas kenkia žmogui, nes jis suteikia žmogui klaidingą viltį, suteikia iliuziją, kad jis gali nevykdyti savo pareigų, o taip pat leidžia jam neigiamai veikti kitus projekto narius.

Galų gale, atleidimo atidėliojimas kenkia projektui, nes kuo ilgiau atleidimas bus atidėliojamas, tuo ilgiau atleidžiamasis asmuo kalbės apie savo padėtį su kitais projekto nariais tuo trukdydamas jų darbą. Kuo daugiau žmonės sužino, tuo daugiau laiko jie praleidžia galvodami apie jo padėtį. Padaroma mažiau darbo ir galų gale, personalas praranda pasitikėjimą vadovu.

Niekas nepapuola bėdon per vieną naktį. Paprastai yra laikotarpis, kurio metu problema yra žinoma, ir ji gali būti išspręsta prieš tai, kol atsiras reali problema. Tai yra laikas, per kurį projekto vadovas ir prasikaltęs asmuo turi susėsti ir pasikalbėti apie esamą padėtį. Kiekvienas turi teisę gauti mažiausiai vieną įspėjimą (įspėjamąjį laišką),  kuris taip pat prijungiamas prie asmens bylos. Paprastai šiuos veiksmus seka oficialus papeikimas. Laiškas taip pat skelbia, kad asmeniui paskirtas bandomasis laikotarpis ir, kad jis bus atleistas šiam laikotarpiui pasibaigus, nebent jis imtųsi kokių nors veiksmų, pagerinsiančių jo darbą. Toliau turėtų būti pateikti patys veiksmai. Jei asmuo įvykdo paskirtą darbą patenkinamai, bandomasis laikotarpis yra nutraukiamas. Visas pateiktas bendravimas yra rašytinis, stebimas ir patvirtintas personalo skyriaus ir IS (IS – Information System)  vadovo ir yra pagrindas bet kokiam teisėtam darbuotojo ateities veiksmui.

Jei darbas yra įvykdomas patenkinamai, bandomasis laikotarpis nutraukiamas, priešingu atveju, asmuo yra atleidžiamas. Atleidimas iš projekto nebūtinai reiškia atleidimą iš darbo. Jei asmuo yra gerai pasiruošęs kažkokiam kitam projektui, jis vis dar gali būti vertingas darbuotojas. Geras projekto vadovas pirmiausia išbandys asmenį kur nors kitur. Jei asmuo yra atleidžiamas iš kompanijos, kompanija gali pabandyti surasti jam kitą darbą pasinaudodama savo ryšiais (out-placement service) arba suteikdama kompanijos resursus (stalą, telefoną (nesusijusius sus projektu), kol bus surastas naujas darbas. Jei asmuo buvo atleistas dėl nevisuomeninio elgesio, žalingų įpročių ar dėl kokios nors kitos netechninės problemos, projekto vadovas gali padėti jam ieškodamas profesionalios pagalbos.

2.6. Motyvacija

2.6.1. Motyvacijos rūšys bei aspektai. Personalo motyvavimas

Kai žmonės projekto vykdymui yra surinkti, iškyla kitas klausimas – kaip motyvuoti žmones siekti geriausio našumo.

Motyvacija turi asmeninį bei profesinį aspektus. Profesinė motyvacija atsiranda dėl siekio darbą atlikti gerai. Žmonės yra motyvuojami darbą atlikti profesionaliai., kai jie yra laikomi profesionalais ir jiems duodamas prasmingas, įdomus darbas, kuris reikalauja šiek tiek asmens laisvės sprendimų ir šiek tiek kūrybinio sumanumo.

Asmeninė motyvacija kyla dėl siekio pagerinti gyvenimą. Vieta gyvenime yra nustatoma individualiai ir gali reikšti didesnį atlyginimą, didesnio namo nusipirkimą, tapimą analitiku ar vadovu ir t.t.

Projekto vadovas turi sugebėti nustatyti asmeninės motyvacijos faktorių. Projekto vadovas, kuris palengvina dalyvavimą darbe, skatina kontroliuojamą riziką ir leidžia žmonėms būti individualybėmis, įgis neginčijamą savo komandos lojalumą.  Projekto vadovas, kuris laiko savo pavaldinius kvailiais, tinginiais ir neleidžia reikštis jų idėjoms, gali įgyti trokštamą pagarbą, bet ji bus gauta per bauginimus bei prievartą.

Projekto vadovas turi individualiai pažinoti projekto narius. Tik tada jis, kurdamas apdovanojimo sistemas bei paskyrimus, galės padėti jiems siekti jų tikslų. Nuo projekto vadovo įsipareigojimų padėti komandos nariams pasiekti asmeninius tikslus, priklauso kiek profesionaliai bus motyvuoti komandos nariai.

Štai trys motyvacijos aspektai. Pirma, pats projekto darbas gali būti naudojamas tolesniems profesionaliems tikslams, kuriais gali būti naujas darbas, naujos pareigybės, nauja patirtis ar atsakomybė. Antra, projekto vadovas turi būti atsargus kurdamas apdovanojimo bei bausmės sistemas, stengdamasis, kad jos tiktų užimamoms pareigoms. Taip pat jis turi būti bešališkas žmonių svarbos indėliui į darbą ( jei du žmonės vienodai sunkiai dirbo, tačiau vieno iš jų darbas buvo daug svarbesnis, tai nereiškia, kad premiją turėtų gauti tik vienas žmogus). Trečia,  atskiri profesionalai privalo priimti įsipareigojimus daryti kažką papildomo darbo metu arba laisvalaikiu, jei nori gauti premijas ar apdovanojimus.

Motyvacija taipogi turi ir neigiamą pusę. Projekto vadovas turėtų parinkti taisykles, su kompanijos vadovų žinia ir sutikimu, kurios apibrėžtų bausmes už darbo sužlugdymą. Tai  turėtų būti paskelbta visiems projekto nariams.

Cougar ir Zawacki apibrėžia tokią esminių darbo bruožų (core-job-dimension) aibę, kuri, jei darbo pobūdis ją tenkina, motyvuoja personalą:

- Įgūdžių įvairovė (skill variety): Lygis, kuriuo atliekamas darbas reikalauja skirtingų įgūdžių bei veiklų.

- Darbų aiškumas (task identity): Lygis, kuriuo personalo narys gali atlikti visą, nustatytą darbo vienetą nuo pradžios iki pabaigos.

- Darbo reikšmingumas (task significance): Lygis, kuriuo atliekamas darbas turi įtaką kitiems.

- Autonomiškumas (autonomy): lygis, kuriuo darbuotojas gali priiminėti nepriklausomus sprendimus, nustatinėti veiklų vykdymo tvarką.

- Įvertinimas (feedback): lygis, kuriuo personalo narys yra informuojamas apie jo pasiekimų efektyvumą.

Be šių bruožų, Cougar bei Zawackis taip pat vadovaujasi ir bendruomenės dvasia, patrauklia darbo aplinka bei finansiniu apdovanojimu kaip papildomais motyvacijos faktoriais.

Visada yra  galimybė esamus faktorius pagerinti. Tai daroma atliekant nedidelius pakeitimus žmonių, dalyvaujančių PS kūrime, darbe bei vadovavime. Pavyzdžiui:

- Įgūdžių įvairove (skill variety):  kai tik įmanoma, sistemų inžinieriui turi būti suteikiama galimybė dalyvauti keliuose proceso darbuose (pvz., projektavime ir testavime), tokiu būdu, nukreipiant mintis nuo vieno darbo prie kito bei išsklaidant įgūdžius. Taip pat gali būti naudinga kaitalioti personalo narius tarp skirtingų darbų.

- Darbo reikšmingumas (task significance): geriausiai bus pagerintas, pagerinus bendravimą tarp komandos narių, klientų bei valdybos.

Žinoma, nereikia pamiršti, kad kiekvienas žmogus yra unikalus ir, kad grupei sistemos inžinierių, gali atsirasti vienas, kuris yra baisiai patenkintas monotonija – dirbdamas tą patį darbą  diena iš dienos. Tokio asmens veiklos pakeitimas atsilieps tiktai neigiamai motyvacijai.

2.6.2. Ideali darbo vieta

Siekiant pagerinti darbo atmosferą, turi būti sukurtos palankios darbo sąlygos. Pressman ir Herron pateikia idealios darbo vietos apibūdinimą. Nors ideali darbo vieta labai priklauso nuo industrijos bei individo, bendra charakteristika turėtų būti tokia: apie 30 m2 vietos kiekvienam asmeniui, garso nepraleidžiančios pertvaros, asmeninė darbo stotis (personal workstation), balta, kamštinė lenta, patogus priėjimas prie fakso, kopijavimo įrenginio bei popieriaus. Be to, darbo vieta turėtų būti susieta su kitais per efektyvią el. pašto sistemą bei per balso paštą su išoriniu pasauliu. Idealioje darbo vietoje turėtų būti ir asmeninė darbo stotis sistemų inžinieriaus namuose. Be individualios darbo vietos turėtų būti posėdžių kambarys kiekvieniems 25-30 žmonių, mokymo centras, turintis susijusių  su darbu periodinių leidinių bei knygų, video konferencijų kambarys. Nereikėtų pamiršti ir langų, siejančių darbuotojus su išorinių pasauliu.

Kaip motyvacijos faktorius dažnai naudojami finansiniai paskatinimai. Nedidelės premijos, mažytės dovanėlės ir viską apimanti apžvalga apie pinigų išeikvojimą moralės nepakels, greičiau nuves prie nemažų nuostolių, jei bus sukurta slogi atmosfera. Per didelės premijos ir išlaidavimo požiūris palengvins darbuotojų gyvenimą, jie bus laimingi, bet tai nebūtinai skatins juos geriau dirbti. Esminiai darbo bruožai yra daug efektyvesnės skatinimo geriau dirbti charakteristikos.

## 2.6.3. Elgesys, skatinantis darbuotojus siekti didesnio našumo

Ed Yourdon mano, kad valdyba turėtų skatinti personalą dalyvauti vadinamajame “Prasiveržimo projekte” (breakthrough project). Tokie projektai atstovauja ypatingam produkto kūrimo užbaigimui laiku arba, vykdant tokį projektą, yra pasiekiami rezultatai, kurių, buvo manoma, neįmanoma pasiekti (pvz., pristatymas labai greitai).

Prasiveržimo pasiekimui, Ed Yourdon siūlo tokį požiūrį:

- Valdyba turi pateikti tikėtiną priežastį, kodėl prasiveržimas yra reikalingas.

- Techninis personalas turi suprasti neigiamas prasiveržimo pasekmes (sistemų inžinieriui, organizacijai, verslui ar klientui), jei prasiveržimas nebus pasiektas.

- Turi būti nustatyti aiškūs siekiai, o rizika, susijusi su jų pasiekimu, turi būti išsamiai paaiškinta visam personalui.

- Prasiveržimo projekto dalyviams turi būti nustatyti aiškūs skatinamieji veiksniai (premijos, paaukštinimas).

Projekto dalyviams būtinai turi būti suteikta galimybė rinktis, ar dalyvauti prasiveržimo projekte ar ne. Tik sutikę dalyvauti tokiame projekte, gali būti priimti į komandą.

Prasiveržimo projektas valdomas kaip ir paprasti projektai, tačiau kovos dvasios pakėlimui projekto nariams turėtų būti pateikiami skatinamieji veiksniai – papildomas uždarbis, lanksčios darbo valandos ir pan.

Motyvacija yra tiesioginė projekto vadovo veikla. Visi darbuotojai turėtų  būti padrąsinti siekti didesnių tikslų. Projekto vadovas turėtų pagelbėti kiekvienam projekto nariui planuoti tuos projekto darbus, kurie gali būti panaudoti tolesnei jo karjerai.

Projekto vadovas turėtų apžvelgti tikslus ir karjeros galimybes projekto pradžioje ir mažiausiai kasmet, vykdant atliktų darbų apžvalgą. Apžvalga turėtų apimti atvirą individo įgūdžių įvertinimą žodiniu, organizaciniu bei profesiniu aspektu. Taip pat apžvalgos metu galima padėti asmeniui planuoti kursus bei paskyrimus, galinčius padėti siekti jo įgūdžių pagerinimo. Turėtų būti tiesioginis ryšis tarp pasiekimų bei apdovanojimų. Kiekvieną kartą, kai individas padaro kažką pakankamai reikšmingo (gero ar blogo), jis turėtų būti arba pagirtas arba paragintas pasikeisti.

## 2.7. Komandų kūrimas

## 2.7.1. Komandų struktūros

Kokia bus komandų struktūra yra projekto vadovo sprendimas. Yra daugybė programų sistemų kūrimo (software development) komandų struktūrų. Pressman ir Herron pateikia tokius galimus pasirinkimus, skirstant žmonių resursus projektui, reikalaujančiam n žmonių k darbo metams:

- n individų paskiriama m skirtingų darbų, santykinai mažai komandinio darbo; koordinacija yra projekto vadovo pareiga; vadovas gali dalyvauti dar keliuose kituose projektuose.

- n individų yra paskiriama m skirtingų darbų (m < n ); išrenkamas formalus komandos lyderis; koordinacija tarp komandų – projekto vadovo pareiga.

- n individų suorganizuojami į t komandų; kiekvienai komandai paskiriamos viena ar kelios užduotys; kiekvienos komandos struktūra – specifinė, apibrėžiama visoms komandoms, dirbančioms prie to projekto; koordinacija yra kontroliuojama abiejų – komandos bei projekto vadovų.

Nors egzistuoja daug už ir prieš argumentų kiekvienam požiūriui, tačiau vis dažniau kalbama, kad formali komandos organizacija (3) yra produktyviausia.

Į klausimą, kokia gi struktūra yra geriausia projekto komandai, vienareikšmio atsakymo nėra, nes geriausia struktūra priklauso nuo organizacijos valdymo stiliaus, žmonių bei jų įgūdžių skaičiaus, iš kurio bus sudarytos komandos bei nuo sprendžiamos problemos sudėtingumo. Mantei siūlo tris bendras komandų organizacijas:

- Demokratiška decentralizuota (Democratic decentralized (DD)). Komanda neturi pastovaus lyderio. Užduočių koordinatoriai paskiriami trumpiems periodams, o po to pakeičiami kitais, galinčiais koordinuoti kitas užduotis. Problemų sprendimai bei metodai yra priimami grupės sprendimu. Bendravimas tarp komandos narių yra horizontalus.

- Kontroliuojama decentralizuota (Controlled decentralized (CD)). Komanda turi pastovų lyderį, koordinuojantį specifines užduotis bei antrinius lyderiukus, atsakingus už tam tikras užduočių dalis. Problemų sprendimai tebepriimami grupės sprendimu, tačiau sprendimų įgyvendinimas yra padalijamas tarp komandos dalių. Bendravimas tarp komandų dalių ir individų yra horizontalus. Tačiau atsiranda ir vertikalus bendravimas su aukštesnėm pareigybėm.

- Kontroliuojama centralizuota (Controlled centralized (CC)). Aukščiausio lygio problemų sprendimai ir komandų koordinacija yra priimami komandos vadovo. Bendravimas tarp komandos vadovo ir komandos narių yra vertikalus.

Kurią ir kada komandų struktūrą naudoti, Mantei atsako, išskirdamas septynis projekto faktorius, į kuriuos turėtų būti atsižvelgta, prieš planuojant projekto komandos struktūrą:

- Sprendžiamos problemos sudėtingumas

- Galutinės programos dydis kodo eilutėmis ar funkciniais taškais (function points)

- Laikas, kurį komanda dirbs kartu (komandos gyvavimas (team lifetime))

- Laipsnis, kuriuo problema gali būti išskaidyta moduliais (modularized)

- Reikalaujama sistemos kokybė bei patikimumas

- Pristatymo datos griežtumas (terminų griežtumas)

- Bendravimo lygis, reikalingas projektui

Lentelė 1

| Komandos tipas | DD | CD | CC |
| --- | --- | --- | --- |
| Sudėtingumas (difficulty) Aukštas Žemas | x | x | x |
| Kodo dydis (Size) Didelis Mažas | x | x | x |
| Komandos gyvavimas (Team lifetime) Trumpas Ilgas | x | x | x |
| Moduliariškumas (Modularity ) Aukštas Žemas | x | x | x |
| Patikimumas (Reliability) Aukštas Žemas | x | x | x |
| Terminai (Delivery date) Griežti (strict) Negriežti (lax) | x | x | x |
| Bendravimo lygis (Sociability) Aukštas Žemas | x | x | x |

Ši lentelė apibrėžia projekto savybių įtaką komandos organizacijai. Kadangi centralizuota struktūra užduotis baigia greičiau, ji geriausiai tinka paprastų bei nesudėtingų problemų sprendimui. Decentralizuotos komandos sukuria daugiau ir geresnių sprendimų negu individai. Štai kodėl tokios komandos sėkmės tikimybė, dirbant prie sudėtingų projektų, yra didesnė.  Nors CD komanda yra centralizuota problemų sprendimui, CD arba CC komandų struktūra gali būti sėkmingai pritaikyta paprastoms problemoms. Tuo tarpu DD struktūra yra geriausia sudėtingoms problemoms.

Kadangi komandos našumas (performance) yra atvirkščiai proporcingas bendravimo kiekiui, kurį reikia valdyti, labai dideli projektai geriausiai sprendžiami CC ir CD komandų struktūrų, nes lengvai gali būti pritaikytas padalinimas į grupeles.

Laikotarpis, kurį komanda išliks drauge, veikia narių moralę. Pastebėta, kad DD komandų struktūra palaiko aukštą moralę ir malonumą dirbti, todėl ši struktūra geriausiai tinka komandoms, kurios kartu dirbs ilgą laiką.

Buvo pastebėta, kad CC bei CD komandos daro mažiau klaidų nei DD komandos, tačiau šie duomenys yra priklausomi nuo specifinės kokybės užtikrinimo veiklos, kurią taiko komandos. Bendrai paėmus, decentralizuotos komandos reikalauja daugiau laiko projekto užbaigimui nei komandos su centralizuota struktūra, ir tuo pačiu geriausios, kai reikalingas aukštas bendravimo lygis.

### 2.7.2. Software projekto vadovo sąveika su komandomis

Projekto vadovas veikia kaip administracinis filtras kiekvienai projekto komandai, tai yra, prisiimdamas visą atsakomybę už bendravimą su administracija, ataskaitas bei susirinkimus. Projekto vadovas išvaduoja komandų vadovus nuo techninio vadovavimo pareigų. Taip pat jis koordinuoja bendravimą tarp projekto komandų bei vadovauja reguliariems komandų susirinkimams, klausydamasis tik komandų vadovų, kad galėtų įvertinti progresą bei problemas.

2.7.3. Vieningos (Jelled) komandos

Bet koks yra tikrai sėkmingos projekto komandos charakteringas bruožas ? DeMarco ir Lister knygoje PeopleWare pateikia tokį pastebėjimą:

Mes linkę vartoti žodį komanda labai varganai, laikydami bet kokią grupę žmonių, paskirtų dirbti drauge, komanda. Tačiau daugelis šių grupių visai neatrodo kaip komandos. Jos neturi visiškai jokios sėkmės formulės ar bent pastebimos komandos dvasios užuomazgos. Trūkstamą dalį mes vadiname vienybe (jell).

Vieninga komanda yra grupė žmonių taip stipriai susijusių, kad visi kartu yra galingesni už atskirų dalių sumą.

Kai tik komanda pradeda virsti veninga komanda, sėkmės tikimybė pradeda didėti. Komanda tampa nesustabdoma., sėkmės kelrodžiu. Tokiai komandai nebereikia vadovauti tradiciniu būdu ir jos nariams tikrai nebereikia jokios motyvacijos. Jie patys tampa varomąja jėga.

DeMarco ir Lister tvirtina, kad vieningos komandos nariai yra žymiai produktyvesni ir turi geresnę motyvaciją. Jie dalinasi bendru tikslu, bendra kultūra ir, daugeliu atveju, elito jausmu, kuris daro juos unikaliais.

Pressman ir Herron pateikė pavyzdį, kaip buvo sukurta vieninga komanda:

Įsivaizduokime pradedančią programinės įrangos kompaniją. Jų produkto Versija 1.0 buvo labai sėkminga. Pasipylė užsakymų liūtis, kompanija išaugo, o klientai pradėjo reikalauti versijų 1.1, 1.2 ir 2.0. Deja, skubos atmosfera palieka mažai laiko solidžiai programų sistemų inžinerijos praktikai, ir todėl produkto kokybė ima smukti. 2.0.1 leidimas, turėjęs ištaisyti 2.0 klaidas, sukūrė daugiau problemų negu jų išsprendė.

Klientams pradėjus skambinėti dėl klaidų, kompanijos savininkas suprato, kad atėjo laikas pakeitimams. Jis nutarė sukurti kokybės užtikrinimo ir testavimo komandą (quality assurance and testing (QAT). Tačiau niekas iš jo darbuotojų neparodė didelio noro ten darbuotis. Tada vadovas pasamdė patyrusį QAT vadovą, kuris sėkmingai ėmėsi darbo. Jis užtikrino darbuotojus, kad darbas jo komandoje yra prestižinis ir, kad į komandą bus priimami tik geriausi. Tai padėjo – norinčiųjų atsirado daugiau, nei buvo vietų. Bet tai nebuvo tikrasis vadovo tikslas. Tikrasis jo tikslas buvo suformuoti vieningą  komandą. Jis labai aiškiai išaiškino savo komandos nariams, koks yra jų tikslas – padaryti viską, kad kiekviename produkte, kiekviename produkto leidime, kiekvienoje jo versijoje būtų rasta klaidų. Netrukus komanda buvo pavadinta The Bug Busters. Komandos nariai tapo profesionaliais klaidų ieškotojais. Niekas jiems nekėlė didesnio džiaugsmo negu klaidos radimas.

Laikas bėgo, žmonės keitėsi, bet komandos veikimo kokybė nekrito. Dar daugiau, kompanijos produkto kokybė dramatiškai pagerėjo.

Tačiau iš patirties yra žinoma, kad ne visos komandos dirba taip gerai, kaip kad mes norėtume. Kokie gi yra faktoriai, sąlygojantis projekto komandą žlugti.

DeMarco ir Lister pataria vengti tokių požiūrių:

- Gynybinis valdymas (defensive management): Suformavęs komandą, leisk jai priiminėti sprendimus ir juos vykdyti. Reikėtų vengti požiūrio “projekto vadovas žino geriau” ( netgi, jei manai,  kad taip yra iš tiesų ). Komanda neveiks kaip efektyviai dirbantis darbo vienetas, kol jos nariams nebus suteikta pakankamai autonomijos. Daugeliu atveju, visa projekto komandos idėja yra decentralizuotų sprendimų priėmimas.

- Biurokratija (Bureaucracy): jei primygtinai reikalauji, kad komandos nariai prisijungtų prie korporacijos popierizmo medžioklės, kad jie laikytųsi politikos dėl buhalterių ar pašto klerkų, kad praleidinėtų didžiąją savo laiko dalį atsiskaitinėdami apie savo progresą keliems vadovams, kuriems tai rūpi, ir daugumai, kuriems tai visiškai nesvarbu, tai pačios komandos pasiekimai nebus dideli.

- Fizinis atskyrimas (Physical separation): Komandos struktūros sukūrimo idėja yra talentų sukoncentravimas. Iš komandos tikimasi, kad ji veiks kartu, siekdama kokių nors sprendimų. Komandos nariams bus visai nepatogu, jei jie bus išskaidyti po keturis ofiso aukštus. Dažniausiai girdimas pasiteisinimas, naudojamas aiškinant šią situaciją yra toks: finansinės problemos, susijusios su geografiniu žmonių sumaišymu. Jei nori, kad komanda atliktų kokius nors darbus, surasi būdų apeiti visas finansines problemas.

- Žmonių laiko dalijimas (Fragmentation of people’s time): Komanda turi turėti aiškų siekį ir sunkiai dirbti, kad jį pasiektų. Jei komandos nariai yra pastoviai kviečiami kur nors kitur “padėti atlikti smulkų darbelį”, tai darbų uždelsimas bus neišvengiamas.

- Kokybės reikalavimas (Deemphasis of quality): Niekas niekada neteigs, kad kokybė yra nesvarbi. Tačiau, kai kaina ir darbų grafikas yra spaudžiami laiko, valdyba kartais liepia komandai praleisti kai kuriuos kokybės reikalavimus vien dėl to, kad norima spėti su užsakovo tvarkaraščiu. Aišku, tokiu atveju, komanda pagamina menkavertį produktą, kuris nebetenkina kliento poreikių.

- Nerealūs terminai (Unrealistic deadlines): Jei yra nustatyti nerealūs terminai, tai projekto komanda automatiškai pasmerkiama nesėkmei. Ji negali vystytis ir tapti vieninga negatyvioje aplinkoje.

- Klikų kontrolė (Clique control): Valdyba dažnai veikia kaip trečio pasaulio diktatorius, kuris mano, kad bet kuri stipriai susijusi keturių ar daugiau žmonių grupė yra potenciali grėsmė jo paties gerovei. Vietoj to, kad vieningos komanda būtų vertinama bešališkai, vieninga komanda gali priversti valdybą pasijusti nesaugiai. Neretai tokios komandos yra išardomos net tada, kai komandos nariai yra geri darbuotojai.

## 3. Išvados

Žmonės yra svarbiausias programų sistemų inžinerijos komponentas. Jei jie nėra gerai paruošti, motyvuoti bei organizuoti, tai net ir geriausia technologija bei ketinimai nepadės išvengti programinės įrangos (software) nesėkmės.

A wise leader has said, "I will not try to change things, and the people will be transformed by themselves; I will be fond of tranquillity, and the people will by themselves become correct.  I will not pursue riches, and the people will by themselves become rich; I will manifest no ambition, and the people will become as natural as uncarved wood" 									                              Lao Tzu, Tao Te Ching