Rajonas: Kelmės 			         	                                   Savininkas: Kęstutis Alekna                   Seniūnija: Liolių                                                                                       Maironių km., Liolių sen.,

Kaimas: Pučkoriškės   			                                                    Kelmės raj.	                  Kadastro Nr. 5438/0003:99					                Tel. Nr.: 8 615 53061

PROJEKTO APRAŠYMO PAKEITIMAS

Miško veisimui panaudoti šias medžių rūšis:

1.Karpotasis beržas  - 2 metų sėjinukai

2.Juodalksnis - 2 metų sodinukai

3.Paprastoji pušis – 2 metų sėjinukai

4.Paprastoji eglė – 4 metų sodinukai

5.Paprastasis šermukšnis – 2 metų sėjinukai

- MIŠKO  ĮVEISIMO  PLANO PAKEITIMAS

Spygliuočių –31 proc.

Lapuočių – 69 proc.

| Skl. Nr. | Plotas (ha) | Rūšinė sudėtis | Žemės naudmenos pavadinimas | Augim- vietė | Miško įveisimo būdas | Sodmenų tipas | Sodinukų kiekis vnt. |  | Dirvos ruošimas mišrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ha | sklype |  |
| 1 | 3,65 | 4B 3J 2E 1P +Šm | Pieva | Pcn | Želdimas | B2+0 J 1+1 E2+2 P2+0 Šm2+0 | 1640 1050 700 550 | 6000 3850 2550 2000 400 | Dirvą ruošti vagomis. Atstumas tarp vagų centrų 2,0m, sodinti į vagos dug-ną. Mišrinti sekančiai: juodalksnį su egle eilėmis: JEJEJ, beržą su pušimi grupėmis. Beržą sodinti šlapesnėse, pušį sauses-nėse vietose. Eglę ir juodalksnį eilėse sodinti kas 1,4m, beržą kas 1,2m, pušį kas 0,9m. Šermukšnį sklypo pakraščiai po vieną eilę 1,5m atstumu. |
| 2 | 0,15 | Elektros oro linijos apsaugos zona - neželdoma |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0,12 | Melioracinės sistemos bei įrenginių apsaugos zona - neželdoma |  |  |  |  |  |  |  |

Sodinukų poreikis :

| Beržo sėjinukai | 6000 |
| --- | --- |
| Juodalksnio sodinukai | 3850 |
| Pušies sėjinukai | 2000 |
| Eglės sodinukai | 2550 |
| Šermukšnio sėjinukai | 400 |
| Viso: | 14800 |

TVIRTINU:___________________________________________________________________