Rajonas: Kelmės 				      Savininkai: Rimantas Budrius

Seniūnija: Kukečių				                         Irena Budrienė

Kaimas: Burbaičių                                               Burbaičių km. Kelmės r. sav.

- Kadastro Nr. 5430/0003:116                                 Telf. Nr. 8 699 63811

PROJEKTO APRAŠYMO PAKEITIMAS

Miško įveisimui panaudoti šias medžių rūšis:

1.Beržas karpotasis – 2 metų sėjinukai

2.Eglė paprastoji – 4 metų sodinukai

3.Pušis paprastoji – 2 metų sėjinukai

4.Liepa mažalapė – 1 metų sėjinukai

5.Ąžuolas paprastasis – 2 metų sėjinukai

6.Šermukšnio sėjinukai – 2 metų sėjinukai

- MIŠKO  ĮVEISIMO  PLANO PAKEITIMAS

Spygliuočių – 43 proc.

Lapuočių – 57 proc.

| Skl. Nr. | Plotas (ha) | Rūšinė sudėtis | Žemės naudmenos pavadinimas | Augim- vietė | Miško įveisimo būdas | Sodmenų tipas | Sodinukų kiekis vnt. |  | Dirvos ruošimas mišrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ha | sklype |  |
| 1 | 2.28 | 3B 2Ą 1L 2P 2E +Šm | Ganykla | Ndp | Želdimas | B1+0 E2+2 P2+0 L1+0 Ą2+0 Šm2+0 | 1130 700 1100 300 820 | 2570 1600 2500 700 1870 300 | Dirvą ruošti vagomis, atstumas tarp vagų centrų 2.0m, sodinti į vagos dugną. Mišrinti eilėmis, grupėmis. Beržą, ąžuolą, sodinti eilėse kas 1,2m liepą, eglę, šermukšnį - kas 1,5m, pušį – kas 0,9m. |

Sodinukų poreikis :

| Ąžuolo sėjinukai | 1870 |
| --- | --- |
| Liepos sėjinukai | 700 |
| Beržo sėjinukai | 2570 |
| Eglės sodinukai | 1600 |
| Pušies sėjinukai | 2500 |
| Šermukšnio sėjinukai | 300 |
| Viso : | 9540 |

TVIRTINU:_______________________________________________________________