Rajonas: Kelmės 				                      Savininkai: Roma Vilbikienė

Seniūnija: Tytuvėnų

Kaimas: Gailaičių                                             .

- Kadastro Nr. 5424/0003:65 Kiaunorių k.v.

- PROJEKTO   APRAŠYMO  PAKEITIMAS

Miško veisimui panaudoti šias medžių rūšis:

1.Paprastoji pušis-3 metų sodinukai

2.Paprastoji eglė – 4 metų sodinukai

3.Maumedis   -  3 metų sodinukai

4.Karpotasis beržas    - 2 metų sodinukai

5.Paprastasis ąžuolas   - 3 metų sodinukai

6.Mažalapė liepa   - 1 metų sėjinukai

7.Paprastasis šermukšnis – 2 metų sėjinukai

- MIŠKO  ĮVEISIMO  PLANO PAKEITIMAS

Spygliuočių – 49 proc.

Lapuočių – 51 proc.

| Skl. Nr. | Plotas (ha) | Rūšinė sudėtis | Žemės naudmenos pavadinimas | Augim- vietė | Miško įveisimo būdas | Sodmenų tipas | Sodinukų kiekis vnt. |  | Dirvos ruošimas mišrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ha | sklype |  |
| 1 | 3.04 | 3P 1E 1M 2B 2Ą 1L +Šm | Pieva | Ncl | Želdimas | P 2+1 E 2+2 M 1+2 B1+1 Ą 2+1 L 1+0 Šm 2+0 | 1350 350 200 820 410 410 350 | 3500 1050 600 2400 1600 700 650 | Dirvą ruošti vagomis, atstumas tarp vagų centrų 2,0m, sodinti į vagos dugną. Mišrinti grupėmis, pušį sodinti eilėse kas 1,1m, eglę, liepą – kas 1,4 m. , beržą, ąžuolą, - kas 1,2m, maumedį –kas 2,5m, šermukšnį– sklypo pakraščiuose, eilėse – kas 2,0 m. |

Sodinukų poreikis :

| Pušies sodinukai | 3500 |
| --- | --- |
| Eglės sodinukai | 1050 |
| Maumedžio sodinukai | 600 |
| Beržo sodinukai | 2400 |
| Ąžuolo sodinukai | 1600 |
| Liepos sėjinukai | 700 |
| Šermukšnio sėjinukai | 650 |
| Viso | 10500 |

TVIRTINU:  _____________________