- PROJEKTO   APRAŠYMAS

Miškas įveisiamas žemės valdoje  priklausančioje Teodorai Lebedžinskienei ir Algimantui Kazimierui Lebedžinskui. Valda yra Pavygailių kaime, Tytuvėnų seniūnijoje, Kelmės rajone.

Miško įveisimui skirto sklypo plotas yra 1,17ha, želdomas plotas 1,09ha(Sklypas Nr.1). Kitą plotą sudaro melioracijos statinių apsaugos zona – 0,08ha(Sklypas Nr.2).

- Įveisiamų želdinių funkcinė paskirtis – ūkinė.

Reljefas lygus, suvelėnėjimas stiprus, pagrindinių medžių rūšių savaiminukų nėra.

Dirvos paruošimą atlikti 2006 m. pavasarį, panaudojant miško plūgą su armens pagilintoju. Arti sekliomis iki 10cm gylio vagomis. Atstumas tarp vagų centrų 2,0m. Sodinimo darbai atliekami  2006 m. pavasarį, sodinant į vagos dugną. Mišrinti eilėmis, grupėmis.

Miško veisimui panaudoti šias medžių rūšis:

1.Karpotasis beržas  - 2 metų sėjinukai

2.Juodalksnis - 2 metų sodinukai

3.Paprastasis ąžuolas – 3 metų sodinukai

4.Paprastoji eglė – 4 metų sodinukai

5.Paprastasis putinas – 2 metų sėjinukai

Želdinių apsaugai nuo elninių žvėrių pažeidimų sklypą aptverti apsaugine, ne žemesne kaip 2 metrų aukščio, vielos tinklo tvora (Sklypą tveriant kartu su gretimu želdomu plotu - tvoros ilgis 303m).Tvoros atraminius stulpus statyti kas 4 metrai, kampinius stulpus ir kas 50 metrų atraminius stulpus sustiprinti dviem įstrižai kalamais  stulpais.  Apsaugai nuo pelinių graužikų pastatyti iki 10vnt./ha 3m aukščio ,,T“ formos  įrenginių plėšriesiems paukščiams privilioti, juos išdėstant tolygiai sklype.

Miško įveisimo faktui patvirtinti, per  vieną mėnesį nuo želdinimo darbų pabaigos, apželdytą plotą turi įvertinti Šiaulių regiono Aplinkos  apsaugos departamento Kelmės rajono agentūra (Agentūros atstovas surašo nustatytos formos pažymą, kurią pasirašo sklypo savininkas ) .

Kasmet atlikti želdinių priežiūros darbus , pašalinant nepageidaujamą augmeniją, stelbiančią pasodintus sodmenis.

Pirmais ir trečiais metais po želdinių įveisimo (rudenį), dalyvaujant žemės savininkui, atliekama miško želdinių inventorizacija.  Jos duomenis turi patvirtinti Šiaulių regiono Aplinkos apsaugos departamento Kelmės rajono agentūra.

Nustačius mažesnį kaip 85 procentų prigijimą , želdinius papildyti.