- PROJEKTO   APRAŠYMAS

Miškas veisiamas žemės valdoje  priklausančioje Romui Kmitai. Valda yra Pakražantokų  kaime, Liolių  seniūnijoje, Kelmės rajone.

Miško įveisimui skirto sklypo plotas yra 0,88ha . Želdomo sklypo brėžinys pridedamas.

- Įveisiamų želdinių funkcinė paskirtis – apsauginė.

Reljefas lygus, suvelėnėjimas vidutinis, užsisėjusių pagrindinių medžių rūšių savaiminukų nėra.

Dirvos paruošimą atlikti 2006 m. pavasarį plūgu ariant sekliomis, iki 10cm gylio, vagomis. Atstumas tarp vagų centrų 2,0m. Sodinimo darbai atliekami  2006 m. pavasarį, sodinant į vagos dugną.

Miško veisimui panaudoti šias medžių rūšis:

1.Karpotasis beržas  - 2 metų sėjinukai

2.Paprastasis klevas – 2 metų sėjinukai

3.Mažalapė liepa – 2 metų sėjinukai

4.Paprastoji pušis – 2 metų sėjinukai

5.Paprastoji eglė – 4 metų sodinukai

6.Paprastasis lazdynas – 2 metų sėjinukai

7.Paprastasis šermukšnis – 2 metų sėjinukai

Želdinių apsaugai nuo elninių žvėrių pažeidimų sklypą aptverti apsaugine, ne žemesne kaip 2 metrų aukščio, vielos tinklo tvora (Sklypą tveriant kartu su gretimu želdomu plotu - tvoros ilgis 262m).Tvoros atraminius stulpus statyti kas 4 metrai, kampinius stulpus ir kas 50 metrų atraminius stulpus sustiprinti dviem įstrižai kalamais  stulpais.

Miško įveisimo faktui patvirtinti, per  vieną mėnesį nuo želdinimo darbų pabaigos, apželdytą plotą pateikti Šiaulių regiono Aplinkos  apsaugos departamento Kelmės rajono agentūrai (Agentūros atstovas surašo nustatytos formos pažymą, kurią pasirašo sklypo savininkas ) .

Kasmet atlikti želdinių priežiūros darbus , pašalinant nepageidaujamą augmeniją, stelbiančią pasodintus sodmenis.

Pirmaisiais ir trečiais metais po želdinių įveisimo (rudenį) atlikti želdinių inventorizaciją. Jos duomenis turi patvirtinti Šiaulių regiono Aplinkos apsaugos departamento Kelmės rajono agentūra ir sklypo savininkas.

Nustačius mažesnį kaip 85 procentų prigijimą , želdinius papildyti.