- PROJEKTO   APRAŠYMAS

Miškas įveisiamas žemės valdoje  priklausančioje Stanislovui Žemikui. Valda yra Spudžių  kaime, Tytuvėnų seniūnijoje, Kelmės rajone.

Miško įveisimui skirto sklypo plotas yra 1,98ha.

- Įveisiamų želdinių funkcinė paskirtis – ūkinė.

Reljefas lygus, suvelėnėjimas stiprus, pagrindinių medžių rūšių savaiminukų nėra.

Dirvos paruošimą atlikti 2006 m. pavasarį, plūgu ariant sekliomis, iki 10 cm gylio vagomis. Atstumas tarp vagų centrų 2,0m. Sodinimo darbai atliekami  2006 m. pavasarį, sodinant į vagos dugną. Mišrinti eilėmis, grupėmis.

Miško veisimui panaudoti šias medžių rūšis:

1.Karpotasis beržas  - 2 metų sėjinukai

2.Juodalksnis - 2 metų sodinukai

3.Paprastoji pušis – 2 metų sėjinukai

4.Paprastoji eglė – 4 metų sodinukai

5.Paprastasis lazdynas – 2 metų sėjinukai

6.Paprastasis šermukšnis – 2 metų sėjinukai

Želdinių apsaugai nuo elninių žvėrių pažeidimų sklypą aptverti apsaugine, ne žemesne kaip 2 metrų aukščio, vielos tinklo tvora. Tveriamo sklypo perimetras 612m. Tvoros atraminius stulpus statyti kas 4 metrai, kampinius stulpus ir kas 50 metrų atraminius stulpus sustiprinti dviem įstrižai kalamais  stulpais. Išorinėje tvoros pusėje aplink želdomą sklypą įrengti 3m priešgaisrinę mineralizuotą juostą. Apsaugai nuo pelinių graužikų pastatyti iki 5vnt./ha 3m aukščio ,,T“ formos  įrenginių plėšriesiems paukščiams privilioti, juos išdėstant tolygiai sklype.

Miško įveisimo faktui patvirtinti, per  vieną mėnesį nuo želdinimo darbų pabaigos, apželdytą plotą turi įvertinti Šiaulių regiono Aplinkos  apsaugos departamento Kelmės rajono agentūra (Agentūros atstovas surašo nustatytos formos pažymą, kurią pasirašo sklypo savininkas ) .

Kasmet atlikti želdinių priežiūros darbus , pašalinant nepageidaujamą augmeniją, stelbiančią pasodintus sodmenis.

Pirmais ir trečiais metais po želdinių įveisimo (rudenį), dalyvaujant žemės savininkui, atliekama miško želdinių inventorizacija.  Jos duomenis turi patvirtinti Šiaulių regiono Aplinkos apsaugos departamento Kelmės rajono agentūra.

Nustačius mažesnį kaip 85 procentų prigijimą , želdinius papildyti.