- PROJEKTO   APRAŠYMAS

Miškas veisiamas žemės valdoje  priklausančioje Jonui Viplentui. Valda yra Gailaičių kaime, Tytuvėnų  seniūnijoje, Kelmės rajone.

Miško įveisimui skirto sklypo plotas yra 3,76ha . Želdomo sklypo brėžinys pridedamas.

- Įveisiamų želdinių funkcinė paskirtis – apsauginė.

Reljefas banguotas, suvelėnėjimas stiprus, užsisėjusių pagrindinių medžių rūšių savaiminukų nėra.

Dirvos paruošimą atlikti 2006 m. rudenį, panaudojant miško plūgą su armens pagilintoju. Arti sekliomis iki 10 cm gylio vagomis. Atstumas tarp vagų centrų 2,0m. Sodinimo darbai atliekami  2007 m. pavasarį, sodinant į vagos dugną. Mišrinti eilėmis, grupėmis.

Miško veisimui panaudoti šias medžių rūšis:

1.Paprastoji eglė – 4 metų sodinukai

2.Karpotasis beržas  - 2 metų sėjinukai

3.Paprastoji pušis -2 metų sėjinukai

4.Paprastasis šermukšnis – 2 metų sėjinukai

Želdomo sklypo „A“ dalyje – slėnyje želdinių rūšinė sudėtis – 10B, „B“ dalyje – šiaurinės ekspozicijos šlaite ir „C“ dalyje - kalvoje – 8P2B, „D“ dalyje – lomoje – 6E4B.

Želdinių apsaugai nuo elninių žvėrių pažeidimų pušį, eglę ir beržą rudenį apdoroti repelentais. Apsaugai nuo pelinių graužikų pastatyti 10vnt/ha 3m aukščio ,,T“ formos  įrenginių plėšriesiems paukščiams privilioti.

Šiauriniu ir pietiniu želdomo sklypo pakraščiu įrengti 4m pločio priešgaisrines mineralizuotas juostas ( viso 200m ).

Miško įveisimo faktui patvirtinti, per  vieną mėnesį nuo želdinimo darbų pabaigos, apželdytą plotą pateikti Šiaulių regiono Aplinkos  apsaugos departamento Kelmės rajono agentūrai (Agentūros atstovas surašo nustatytos formos pažymą, kurią pasirašo sklypo savininkas ) .

Kasmet atlikti želdinių priežiūros darbus , pašalinant nepageidaujamą augmeniją, stelbiančią pasodintus sodmenis.

Pirmaisiais ir trečiais metais po želdinių įveisimo (rudenį) atlikti želdinių inventorizaciją. Jos duomenis turi patvirtinti Šiaulių regiono Aplinkos apsaugos departamento Kelmės rajono agentūra.

Nustačius mažesnį kaip 85 procentų prigijimą , želdinius papildyti.