- PROJEKTO   APRAŠYMAS

Miškas veisiamas žemės valdoje  priklausančioje Paschaliui Lukošiui. Valda yra Spirgių kaime, Kražių  seniūnijoje, Kelmės rajone.

Miško įveisimui skirto sklypo plotas yra 4,76 ha . Želdomų sklypų brėžiniai pridedami.

- Įveisiamų želdinių funkcinė paskirtis – ūkinė.

Reljefas lygus. Suvelėnėjimas stiprus, užsisėjusių pagrindinių medžių rūšių savaiminukų yra sklype Nr.2 -  E-700vnt/ha, B-300vnt/ha.

Dirvos paruošimą atlikti 2008m. pavasarį, panaudojant miško plūgą. Arti sekliomis iki 10 cm gylio vagomis. Sodinimo darbai atliekami  2008 m. pavasarį, sodinant į vagos dugną. Mišrinti eilėmis, grupėmis.                                                                                          	 Miško veisimui panaudoti  medžių rūšis nurodytas miško įveisimo plane.

Kasmet atlikti želdinių priežiūros darbus, pašalinant nepageidaujamą augmeniją, stelbiančią pasodintus sodmenis.

Želdinių apsaugai nuo elninių žvėrių pažeidimų naudoti repelentus.

Želdomų sklypų Nr.1 ir Nr.2 pakraščiais įrengti 4m pločio priešgaisrines mineralizuotas juostas	 (Nurodyta želdomo sklypo plane).						 Miško įveisimo faktui patvirtinti, per  vieną mėnesį nuo želdinimo darbų pabaigos, apželdytą plotą pateikti Šiaulių regiono Aplinkos  apsaugos departamento Kelmės rajono agentūrai (Agentūros atstovas įvertina želdinimo darbų kokybę ir surašo nustatytos formos pažymą, kurią pasirašo sklypo savininkas).

Pirmaisiais ir trečiais metais po želdinių įveisimo (rudenį) atlikti želdinių inventorizaciją. Jos duomenis turi patvirtinti Šiaulių regiono Aplinkos apsaugos departamento Kelmės  rajono agentūra.

Nustačius mažesnį kaip 85 procentų prigijimą, želdinius papildyti.