- PROJEKTO   APRAŠYMAS

Miškas veisiamas žemės valdoje  priklausančioje Irenai Svaldenienei. Valda yra Dvarininkų kaime, Tyrulių seniūnijoje, Radviliškio rajone.

Miško įveisimui skirto sklypo plotas yra 0,80 ha . Želdomo sklypo brėžinys pridedamas.

- Įveisiamų želdinių funkcinė paskirtis – ūkinė.

Želdoma miško ūkio paskirties žemėje miško aikštė – buvusi sodybvietė.

Želdavietę paruošti iškertant menkaverčius medžius ir krūmus.

Projektuojami sodinti gryni paprastojo ąžuolo želdiniai. Ąžuolo sodinukus ne žemesnius kaip 1m sodinti į neruoštą dirvą. Nuo elninių žvėrių pažeidimų juos apsaugoti individualiomis apsaugomis.

Kasmet atlikti želdinių priežiūros darbus, pašalinant nepageidaujamą augmeniją, stelbiančią pasodintus sodmenis.

Miško įveisimo faktui patvirtinti, per  vieną mėnesį nuo želdinimo darbų pabaigos, apželdytą plotą pateikti Šiaulių regiono Aplinkos  apsaugos departamento Radviliškio  rajono agentūrai (Agentūros atstovas įvertina želdinimo darbų kokybę ir surašo nustatytos formos pažymą, kurią pasirašo sklypo savininkas ) .

Pirmaisiais ir trečiais metais po želdinių įveisimo (rudenį) atlikti želdinių inventorizaciją. Jos duomenis turi patvirtinti Šiaulių regiono Aplinkos apsaugos departamento Radviliškio  rajono agentūra.

Nustačius mažesnį kaip 85 procentų prigijimą, želdinius papildyti.