Vilniaus Universitetas

Matematikos ir Informatikos fakultetas

Programų sistemų katedra

# Konfigūracijos valdymas

Atliko:

Tadas Savičius, Inf. IV k. 3gr.

Vilnius

2001

# Turinys

|  | Puslapis |  |
| --- | --- | --- |
| Turinys |  | 2 |
| 1. Įvadas |  | 3 |
| 2. Konfigūracijos valdymas |  | 4 |
| 2.1. Konfigūracijos valdymas |  | 4 |
| 2.2. Bazinis komplektas |  | 4 |
| 2.3. Konfigūracijos elementai |  | 6 |
| 3. Konfigūracijos valdymo procesas |  |  |
| 3.1. Objektų identifikacija programų sistemos konfigūracijoje |  | 8 |
| 3.2. Versijų kontrolė |  | 9 |
| 3.3. Pakeitimų kontrolė |  | 9 |
| 3.4. Konfigūracijos inspektavimas |  | 10 |
| 3.5. Konfigūracijos būsenos ataskaitų kūrimas |  | 11 |
| 4. Konfigūracijos valdymo standartai |  | 11 |
| 5. Išvados |  | 12 |

1. Įvadas

Kuriant programų sistemas pakeitimai yra neišvengiami. O pakeitimai didina sumaišties lygį tarp programų sistemų inžinierių, dirbančių projekte.  Sumaištis atsiranda, kai galimi pakeitimai yra neišanalizuojami prieš juos pritaikant, neaprašomi prieš realizuojant, nepaskelbiami tiems, kam būtina apie juos žinoti, ar yra nekontroliuojami tokiu būdu, kuris pagerintų kokybę ir sumažintų klaidų skaičių.

Kaip apibrėžti, kas tai yra konfigūracijos valdymas? A.Čaplinskas konfigūracijos valdymą įvardija, kaip procesą, kuriuo siekiama, kad bet kuriuo momentu sistemoje būtų visos jos sudėtinės dalys ir kad tos dalys būtų tarpusavyje suderintos.

Babičius (Babich) pateikia tokį apibrėžimą:

Konfigūracijos valdymas yra sugebėjimas identifikuoti, organizuoti ir kontroliuoti pakeitimus, atliekamus darbo grupės.  Konfigūracijos valdymo tikslas – padidinti produktyvumą, sumažinant klaidų skaičių.

Konfigūracijos valdymas yra visa apimanti veikla (umbrella activity), taikoma viso produkto kūrimo metu. Kadangi pakeitimai gali atsirasti bet kuriuo metu, konfigūracijos veiklos yra kuriamos siekiant: 1) identifikuoti pakeitimus, 2) juos kontroliuoti, 3) užtikrinti, kad pakeitimai yra teisingai realizuojami, 4) skelbti apie pakeitimus tiems, kas yra jais suinteresuotas.

Svarbu pajausti skirtumą tarp sistemos palaikymo (maintenance) ir konfigūracijos valdymo. Sistemos palaikymas yra inžinerinių veiklų aibė, atsirandanti, kai programų sistema būna pristatyta užsakovui ir  yra naudojama. Gi konfigūracijos valdymas yra stebėjimo ir kontroliavimo veiklų aibė, atsirandanti projektui prasidėjus ir kuri baigiasi tik kai programų sistema tampa nebenaudojama.

Pagrindinis programų sistemų inžinerijos tikslas – siekti, kad pakeitimai būtų kuo lengviau pritaikomi ir sumažinti pastangas, praleidžiamas pakeitimų įvykdymui. Šiame darbe padiskutuosime apie specifines veiklas, įgalinančias valdyti pakeitimus.

# 2. Konfigūracijos valdymas

# 2.1. Konfigūracijos valdymas

Programų sistemos proceso išeities duomenys (uotput) yra informacija, kuri gali būti išskirta į tris plačias kategorijas: 1) Kompiuterio programas (abiejų - kodo ir vykdomosios programos pavidaluose); 2) dokumentus, aprašančius kompiuterio programas (skirtas tiek techniniam personalui, tiek vartotojams);  3) duomenis (laikomus programos viduje ar jos naudojamus išorėje).

Elementai, susidedantys iš visos informacijos, gaunamos kaip proceso dalis, yra bendrai vadinami programų sistemos konfigūracija.

Augant programų sistemai, konfigūracijos elementų kiekis didėja. Iš sistemos specifikacijos gaunami projekto planas bei sistemos reikalavimų specifikacija. Iš pastarųjų savo ruožtu, gaunami kiti dokumentai. Tokiu būdu sukuriama informacijos hierarchija. Jei kiekvienas konfigūracijos elementas kuria  kitus elementus, atsiras nedidelė sumaištis. Tačiau nereikia pamiršti dar vieno kintamojo – pakeitimo. Pakeitimai gali atsirasti bet kuriuo metu, dėl bet kokios priežasties. Kaip kad skelbia pirmasis sistemų inžinerijos dėsnis [BER80]: nesvarbu kurioje projekto kūrimo stadijoje esate, sistema pasikeis, o troškimas ją keisti išsilaikys visą sistemos kūrimo laiką.

Kokia yra šių pakeitimų kilmė? Atsakymas į šį klausimą gaunamas skirtingas, kadangi patys pakeitimai taip pat yra skritingi. Kaip ten bebūtų, keturi fundamentalūs pakeitimų šaltiniai yra šie:

- naujos verslo ar rinkos sąlygos, diktuojančios pakeitimus produkto reikalavimuose ar verslo taisyklėse

- Nauji užsakovo poreikiai, reikalaujantys pakeitimų duomenyse, gaunamų iš informacinių sistemų, arba reikalaujantys kitokių paslaugų, gaunamų iš kompiuteriais paremtos sistemos

- Reorganizacija ir/arba pokyčiai versle, sukeliantys pakeitimus projekto prioritetuose arba programinės įrangos kūrėjų komandos struktūroje

- Biudžetas arba pagal tvarkaraštį numatyti apribojimai, dėl kurių tenka sistemą apibrėžti iš naujo

Konfigūracijos valdymas yra veiklų aibė, sukurta pakeitimų valdymui viso programų sistemos gyvavimo ciklo metu. Konfigūracijos valdymas gali būti laikomas programų sistemos kokybės užtikrinimo veikla, taikoma per visą programų sistemos kūrimo procesą.

Aptarsiu pagrindines konfigūracijos valdymo užduotis ir svarbias sąvokas, pagelbėsiančias valdyti pakeitimus.

# 2.2. Bazinis komplektas (Baseline)

Kuriant programų sistemas pakeitimai yra neišvengiami. Užsakovas nori modifikuoti reikalavimus, kūrėjai nori modifikacijų iš techninės pusės, vadovai nori modifikacijų iš projekto pusės.  Dėl ko kyla visi šie pakeitimai? Atsakymas išties yra paprastas - laikui bėgant visos pusės daugiau sužino apie tai, ko jiems reikia, koks požiūris bus geriausiais, kaip efektyviausiai pasiekti tikslą. Šios papildomos žinios ir yra tas pakeitimų generatorius, vedantis į daugelio praktikų nuomone žiaurią tiesą - dauguma pakeitimų yra patvirtinami.

Bazinis komplektas yra konfigūracijos valdymo sąvoka, padedanti kontroliuoti pakeitimus be rimto poveikio leistiniems pakeitimams.

IEEE (IEEE Std. 610.12-1990) standartas apibrėžia bazinį komplektą taip:

Bazinis komplektas – tai oficialiai peržvelgtas ir suderintas produktas arba specifikacija, vėliau naudojamas kaip pagrindas tolesniam kūrimui, ir kuris gali būti pakeistas tik per oficialias pakeitimų kontrolės procedūras.

Lengviau bazinį komplektą suvokti per analogiją.

Įsivaizduojam duris į virtuvę dideliame restorane. Kad būtų išvengta susidūrimų, vienos durys pažymėtos - Įėjimas, kitos - Išėjimas. Durys turi “stabdžius”, leidžiančius jas atidaryti tik į vieną pusę. Jei padavėjas parenka užsakymą virtuvėje, padeda jį ant padėklo, ir tada suvokia, kad jis parinko ne tą patiekalą, jis gali greitai pasitaisyti prieš išeidamas iš virtuvės. Tačiau jei jis patiekia ne tą patiekalą klientui ir yra informuojamas apie klaidą, padavėjas turi atlikti šiuos veiksmus: 1) pasižiūrėti į čekį ir įsitikinti, kad klaida tikrai įvyko, 2) atsiprašyti, 3) grįžti į virtuvę per Įėjimo duris 4) paaiškinti problemą ir taip toliau.

Bazinis komplektas yra patiekalo, kai jis keliauja per virtuvės duris į restoraną,  analogas. Prieš programų sistemos elementui tampant baziniu komplektu, pakeitimai gali būti atliekami nevaržomai ir efektyviai. Tačiau kai elementas tampa baziniu komplektu, susiduriame su visa aibe veiksmų.

Tam, kad pakeitimai būtų atlikti, turi būti pritaikyta oficiali procedūra, skirta kiekvieno pakeitimo įvertinimui ir patvirtinimui.

Kas būtų baziniu komplektu programų sistemų inžinerijoje? Tegu projekto specifikacijos elementams buvo sukurti atitinkami dokumentai ir jie buvo peržvelgti, surastos klaidos ištaisytos. Kai visos specifikacijos dalys patvirtinamos, projekto specifikacija tampa baziniu komplektu. Tolesni pakeitimai specifikacijoje gali būti atliekami tik kai kiekvienas pakeitimas bus įvertintas ir patvirtintas. Nors baziniai komplektai gali būti apibrėžiami bet kuriame detalumo lygyje, dažniausiai naudojami baziniai komplektai pateikiami 1 paveikslėlyje.

Įvykių seka, elementą paverčianti baziniu komplektu, pavaizduota 2 paveikslėlyje.

Programų sistemų inžinerijos veiklos gamina vieną ar daugiau konfigūracijos elementų. Kai tie elementai yra peržvelgiami ir patvirtinami, jie yra padedami į projekto duomenų bazę (dar vadinamą projekto biblioteka ar saugykla). Kai kūrėjų komandos narys nori padaryti kokius nors pakeitimus bazinio komplekto elementui, šis yra kopijuojamas iš projekto duomenų bazės į kūrėjo darbo vietą. Tačiau šis elementas gali būti modifikuojamas tik jei tai yra kontroliuojama už konfigūracijos valdymą atsakingų asmenų.

2 paveikslėlyje punktyrinės linijos iliustruoja bazinio komplekto elemento modifikavimo kelią.

# 2.3. Konfigūracijos elementai

Konfigūracijos elementą apibrėžiau kaip programų sistemų inžinerijos proceso metu sukuriamą informaciją. Kraštutiniu atveju, konfigūracijos elementu gali būti laikomas ir vienas testas iš testų aibės ar viena sekcija iš didelės specifikacijos. Paprasčiau šnekant, konfigūracijos elementas yra dokumentas, testų aibė ar programos komponentas (pvz., C++ funkcija).

Elementai, kuriuos netrukus išvardinsiu, yra konfigūracijos valdymo tikslas. Jie suformuoja bazinių komplektų aibę. Elementai yra šie:

- Sistemos specifikacija

- Programų sistemos projekto planas

- Programų sistemos reikalavimų specifikacija

  - Grafiniai analizės modeliai

  - Procesų specifikacijos

  - Prototipai

  - Matematiniai specifikacijos

- Preliminarus vartotojo vadovas

- Projekto specifikacija

  - Duomenų struktūrų aprašymas

  - Architektūrinis projekto aprašas

  - Modulinis projekto aprašymai

  - Vartotojo sąsajos aprašymas

  - Objektų aprašymas (jei naudojamos objektiškai orientuotos technikos)

- Išeities tekstai

- Testavimo specifikacija

  - Testavimo planas ir procedūra

  - Testavimo bylos ir aprašyti rezultatai

- Operacijos ir instaliavimo instrukcijos

- Paleidžiamoji programa

  - Modulio paleidžiamasis kodas

  - Susiję (linked) moduliai

- Duomenų bazės aprašymas

  - Schema ir failų struktūra

  - Pradinis turinys (initial content)

- Palaikymo dokumentai

  - Programų sistemos problemų ataskaitos

  - Palaikymo poreikiai

  - Pakeitimų poreikiai

- Sistemų inžinerijos standartai ir procedūros

Be šių konfigūracijos elementų dauguma organizacijų konfigūracijos valdymui taip pat priskiria ir įvairius pagalbinius įrankius. Tai ir tekstų redaktoriai, kompiliatoriai, CASE priemonės laikomi kaip dalis programų sistemos konfigūracijos. Kadangi šie įrankiai buvo naudojami dokumentų kūrimui, kodo rašymui, todėl jie turi būti prieinami, kai atsiras poreikis ką nors pakeisti. Toks požiūris pasiteisina, kadangi, pavyzdžiui, skirtingos kompiliatoriaus versijos gali kurti skirtingus rezultatus. Dėl panaši priežasčių, programų sistemos kūrimo metu naudojami įrankiai turėtų būti priskiriami baziniam komplektui.

Paprastai konfigūracijos elementai organizuojami konfigūracijos objektų formavimui. Kiekvienas konfigūracijos objektas turi savo vardą, atributus ir yra susietas su kitais objektais tam tikrais ryšiais. 3 paveikslėlyje konfigūracijos objektai yra projekto specifikacija, testavimo specifikacija, duomenų modelis, N-asis modulis, išeities tekstas.  Kiekvienas iš šių objektų turi savo atributus, o rodyklėmis parodyta, kaip tie objektai susiję. Naudojant tokią schemą, programų sistemų inžinierius lengvai galės atsekti, ką pakeitus viename elemente, reikėtų pakeisti ir kituose, su šiuo elementu susijusiuose, elementuose.

# 3. Konfigūracijos valdymo procesas

Konfigūracijos valdymas yra svarbi kokybės užtikrinimo dalis. Pagrindinis šio proceso tikslas – pakeitimų kontroliavimas.  Tačiau jis taip pat atsakingas ir už individualius konfigūracijos elementus bei skirtingas programų sistemos versijas, konfigūracijos inspektavimą. Šiuo procesu siekiama užtikrinti, kad programų sistema kuriama teisingai ir kad apie visus pakeitimus, pritaikytus konfigūracijai, yra pranešama visiems, kam būtina apie tai žinoti.

Kalbant apie konfigūracijos valdymą, iškyla šie klausimai:

- Kaip organizacija identifikuoja ir valdo skirtingas produkto versijas, kad pakeitimai būtų pritaikomi efektyviai?

- Kaip organizacija kontroliuoja pakeitimus prieš ir po to, kai produktas pateikiamas klientui

- Kas yra atsakingas už pakeitimų patvirtinimą ir jų prioritetų skirstymą? Kaip užtikrinama, kad pakeitimai buvo atlikti teisingai

- Koks mechanizmas naudojamas pranešti reikalingiems asmenis apie pakeitimų atlikimą?

Norint atsakyti į šiuos klausimus, reikia susipažinti su 5 konfigūracijos valdymo užduotimis: identifikavimo, versijų kontrolės, pakeitimų kontrolės, konfigūracijos inspektavimo ir konfigūracijos būsenos ataskaitų kūrimo (reporting).

# 3.1. Objektų identifikacija programų sistemos konfigūracijoje

Norint kontroliuoti ir valdyti konfigūracijos elementus, kiekvienas jų turi būti pavadintas ir organizuotas naudojant objektiškai orientuotą požiūrį. Identifikuoti gali būti dviejų tipų objektai – baziniai (basic) ir sudėtiniai (aggregate).

Bazinis objektas yra teksto vienetas, sukurtas inžinieriaus atliekant analizę, projektavimą, kodavimą ar testavimą.  Pavyzdžiui, bazinis objektas galėtų būti sekcija iš specifikacijos, modulio kodas.

Sudėtinis objektas yra pagrindinių objektų kolekcija. Pvz., 3 paveikslėlyje projekto specifikacija (design specification) yra sudėtinis objektas.

Kiekvienas objektas turi skirtingą aibę atributų, išskiriančią jį iš kitų objektų – vardą, aprašymą, resursų sąrašą ir “realizaciją”.

Į konfigūracijos objekto identifikaciją taip pat įeina ir ryšių tarp objektų nustatymas. Objektas gali būti identifikuotas ir kaip sudėtinio objekto dalis vadinamuoju <part-of> ryšiu. Pavyzdžiui, E-R diagrama yra dalis duomenų modelio, duomenų modelis yra projekto specifikacijos dalis.

Programų sistemos objektai laikui bėgant gali keistis dar prieš jiems tampant baziniais komplektais. Ir net po, kai jie tampa baziniais komplektais, gali atsirasti nemažai reikalingų pakeitimų. Todėl yra sukuriamas evoliucijos grafikas, rodantis objekto pakeitimų istoriją. Evoliucijos grafikas parodytas 4 paveikslėlyje.

Gali būti taip, kad pakeitimai atliekami ne visoms objekto versijoms, o tik kelioms iš jų. Kaip tada programų sistemų inžinierius kreipiasi į objektą 1.4, jo modulius ir dokumentus? Kaip rinkodaros skyrius sužino, kad pas klientą yra naujausia (2.1) objekto versija? Kaip inžinierius gali būti tikras, kad pakeitimai 2.1 versijoje bus teisingai atspindimi projekto dokumentacijoje? Į visus šiuos klausimus atsako vienas žodis – identifikacija. Yra sukurta nemažai konfigūracijos valdymo įrankių (CSS, SCCS, Aide-de-Camp) padedančių identifikuoti objektus bei atlikti kitas konfigūracijos valdymo užduotis. Kai kurie įrankiai palaiko tik pilną, pačią vėlyviausią versiją, o ankstesnes versijas šie įrankiai saugo kokiu nors  pavidalu. Kai prireikia ankstesnės versijos, ji gali būti lengvai pasiekiama įrankio pagalba.  Tokie įrankiai esamą konfigūraciją padaro prieinamą išsyk, o ankstesnes versijas – nesunkiai prieinamas.

# 3.2. Versijų kontrolė

Versijų kontrolė susideda iš procedūrų bei įrankių, skirtų skirtingų konfigūracijos objektų versijų, sukuriamų programų sistemų inžinerijos procesų metu,  valdymui.

Clemm [CLE89] versijų kontrolę aprašo taip:

Konfigūracijos valdymas leidžia vartotojui nustatyti alternatyvią programų sistemos konfigūraciją, parenkant atitinkamą sistemos versiją. Tai pasiekiama susiejant atributus su kiekviena programų sistemos versija ir apibrėžiant konfigūraciją kaip aibę trokštamų atributų.

Paprasčiausiu atributu gali būti versijos numeris, priskiriamas kiekvienam objektui.

Skritingų versijų parinkimo pavyzdys galėtų būti toks: 4 paveikslėlyje kiekvienas pavaizduotas objektas yra sudėtinis ir laikomas pilna programų sistemos versija. Kiekviena programų sistemos versija yra aibė konfigūracijos elementų (išeities tekstai, dokumentai, duomenys), ir gali būti sudaryta iš skirtingų variantų. Šios sąvokos supratimui, įsivaizduokime programos versiją, sudaryta iš 1,2,3,4 ir 5 komponento (5 paveikslėlis). 4 komponentas naudojamas tik kai programų sistema naudojama naudojant spalvotus monitorius. 5 komponentas naudojamas, kai naudojami monochrominiai monitoriai. Todėl yra aprašomi du sistemos variantai – 1) komponentai 1,2,3,4 ir 2) komponentai 1,2,3,5.

Norint sukonstruoti atitinkamą duotos programos versijos variantą, kiekvienam komponentui gali būti priskirtas “attribute-tuple” – sąrašas savybių, nurodantis, kada ir kuris komponentas turi būti naudojamas, kai konstruojamas vienas ar kitas sistemos variantas. Pavyzdžiui, galėtų būti naudojamas spalvos atributas nustatant, kuris komponentas turi būti įtraukiamas, kai naudojami spalvoti monitoriai.

Versijų kontrolei per paskutinius dešimtmečius buvo pasiūlyta nemažai automatizuotų priemonių, pradedant (SCCS, RCS ir baigiant NSE, DSEE ).

# 3.3. Pakeitimų kontrolė

Dideliuose projektuose nekontroliuojami pakeitimai veda į chaosą. Pakeitimų kontrolė, apimanti žmonių procedūras ir automatizuotus įrankius, skirta pakeitimų kontroliavimui.

Pakeitimų valdymo procesas schematiškai pavaizduotas 6 paveikslėlyje.

Pirmiausia atsiranda pakeitimo poreikis, kuris yra gaunamas ir įvertinamas. Įvertinimo rezultatai pateikiami kaip pakeitimų ataskaita, naudojama CCA (change control authority) – asmens ar asmenų grupės, priimančios galutinį sprendimą dėl pakeitimo statuso ir prioriteto. ECO (engineering change order – pakeitimo paraiška) – generuojamas kiekvienam patvirtintam pakeitimui. ECO aprašo pakeitimus, kurie turi būti atlikti, apribojimus, į kuriuos turi būti atsižvelgta, ir kriterijus peržiūrai bei inspektavimui. Keičiamas objektas pažymimas, kaip neesantis projekto duomenų bazėje (out of project database), atliekamas pakeitimas ir pritaikomos atitinkamos programų sistemos kokybės užtikrinimo veiklos.  Tada objektas grąžinamas į projekto duomenų bazę, panaudojami atitinkami versijų kontrolės mechanizmai, skirti naujos sistemos versijos sukūrimui.

Objekto pašalinimas iš projekto duomenų bazės bei sugrąžinimas į ją, realizuoja du svarbius pakeitimų kontrolės elementus – teisių kontrolę (access control) bei sinchronizacijos kontrolę.

Teisių kontrolė leidžia tik turintiems reikalingas teises inžinieriams pasiekti ar modifikuoti konfigūracijos objektus. Gi sinchronizacijos kontrolė padeda užtikrinti, kad paraleliniai pakeitimai, atliekami dviejų ar daugiau žmonių, nesukels konfliktinių situacijų.

Kaip visa tai veikia, parodyta 7 paveikslėlyje. Iš pradžių programų sistemų inžinierius gauna patvirtintą pakeitimo poreikiu konfigūracijos objektą. Teisių kontrolė užtikrina, kad inžinierius turi teisę modifikuoti objektą. Tada sinchronizacijos kontrolė “užrakina” objektą projekto duomenų bazėje. Tokiu būdu, kitas inžinierius negalės modifikuoti šio objekto kol objektas nebus “atrakintas”.  Kai inžinierius, modifikuojantis objektą, baigia darbą ir pritaikomos atitinkamos kokybės užtikrinimo veiklos, modifikuota versija yra grąžinama į projekto duomenų bazę ir naujasis bazinio komplekto objektas yra “atrakinamas”.

Žinoma, toks biurokratijos kiekis yra didokas. Pakeitimų kontrolė gali sulėtinti progresą. Tačiau yra sukurta nemažai priemonių, leidžiančių bent jau iš dalies išvengti panašių problemų.

# 3.4. Konfigūracijos inspektavimas

Identifikacija, versijų kontrolė bei pakeitimų kontrolė padeda sistemų inžinieriui palaikyti tvarką. Tačiau kaip užtikrinama, kad pakeitimai buvo sėkmingai realizuoti? Atsakymas – oficialios techninės peržiūros ir konfigūracijos inspektavimas.

Oficiali techninė peržiūra koncentruojasi į modifikuoto konfigūracijos objekto techninį korektiškumą. Peržiūros metu įvertinamas konfigūracijos elementas siekiant nustatyti jo neprieštaringumą su kitais konfigūracijos elementais bei galimus šalutinius poveikius.

Konfigūracijos inspektavimas papildo oficialias technines peržiūras, įvertindamas tas konfigūracijos objekto savybes, kurios paprastai neperžvelgiamos per oficialias peržiūras.

Inspektavimo metu ieškoma atsakymų į šiuos klausimus:

- Ar pakeitimai, nurodyti pakeitimo paraiškoje (ECO) tikrai buvo padaryti? Ar kokie nors papildomi pakeitimai (jei tokių buvo) buvo įregistruoti oficialiai?

- Ar buvo įvykdyta oficiali techninė peržiūra siekiant įvertinti techninį korektiškumą?

- Ar buvo laikomasi atitinkamų standartų?

- Ar buvo nustatytas pakeitimų autorius bei pakeitimų atlikimo data?

- Ar buvo laikomasi konfigūracijos valdymo procedūrų, skirtų pakeitimų atlikimui, aprašymui, bei dokumentavimui?

- Ar visi susiję konfigūracijos elementai buvo atnaujinti?

Kartais inspektavimas atliekamas kaip oficialios techninės peržiūros dalis. Tačiau, jei konfigūracijos valdymas yra oficiali veikla, tai inspektavimas turėtų būti vykdomas kokybės užtikrinimo grupės atskirai.

# 3.5. Konfigūracijos būsenos ataskaitų kūrimas

Konfigūracijos būsenos ataskaitų kūrimas yra konfigūracijos valdymo dalis, atsakanti už sekančius klausimus: 1) Kas atsitiko? 2) Kas tai atliko? 3) Kada tai atsitiko? 4) Ką tai dar įtakos?

Konfigūracijos būsenos ataskaitų kūrimo (CSR – configuration status reporting) informacijos srautas yra pavaizduotas 6 paveikslėlyje. Kiekvieną kartą, kai konfigūracijos elementui priskiriam nauja ar atnaujinta identifikacija, yra sukuriamas CSR įrašas. Įrašai taip pat sukuriami, kai pakeitimai yra patvirtinami,  vykdant konfigūracijos inspektavimą.

Konfigūracijos būsenos ataskaitų kūrimas yra viena iš sėkmingo proceso įgyvendinimo priežasčių. Kai projekte dalyvauja daug žmonių, dažnai būna, kad “kairė ranka nežino, ką daro dešinė”.  Keli programų sistemų inžinieriai gali bandyti modifikuoti tą patį konfigūracijos elementą su skirtingu ir konfliktuojančiu tikslu. Asmuo, radęs rimtus pašalinius efektus, nėra informuotas, ar pakeitimas yra atliktas. Konfigūracijos būsenos ataskaitų kūrimas padeda eliminuoti šias problemas pagerindamas komunikaciją tarp įtrauktų žmonių.

# 4. Konfigūracijos valdymo standartai

Per paskutinius du dešimtmečius buvo sukurta nemažai konfigūracijos valdymo standartų. Dauguma ankstyvųjų standartų (MIL-STD 4863, DOD-STD-480A) buvo labiau skirti  kariniais tikslais kuriamoms sistemoms. Naujausi ANSI/IEEE standartai (ANSI/IEEE Std. No. 828-1983 ir kt.) yra pritaikomi komercinėms programų sistemoms ir tinka tiek dideliems, tiek ir mažiems projektams.

## 5. Išvados

Konfigūracijos valdymas yra visa apimanti veikla (umbrella activity), taikoma viso programų sistemos kūrimo proceso metu. Konfigūracijos valdymo metu yra identifikuojami, kontroliuojami, inspektuojami pakeitimai, jų pagrindu kuriamos ataskaitos. Konfigūracija organizuojama būdu, leidžiančiu efektyviai kontroliuoti pakeitimus.

Programų sistemos konfigūracija yra sudaryta iš aibės susijusių objektų, dar vadinamų konfigūracijos elementais, pagaminamų kaip kurios nors programų sistemų inžinerijos proceso veiklos rezultatas. Konfigūracijos valdymui gali būti priskirti ir naudojami įrankiai bei kūrimo aplinka.

Sukūrus konfigūracijos objektą bei jį peržvelgus ir patvirtinus, jis tampa baziniu komplektu. Pakeitimai baziniame komplekte yra naujos versijos sukūrimo pagrindas.

Pakeitimų kontrolė yra procedūrinė veikla, užtikrinanti kokybę ir neprieštaringumą, atliekant pakeitimus konfigūracijos objekte.

System engineering

Requirement analysis

Software design

Coding

Testing

Release

System specification

Software requirement specification

Design specification

Test plans/Procedures/data

Source code

Operational System

1 Paveikslėlis

modified

SCIs

approved

SCIs

SCIs

SCIs

stored

SCIs

Project database

Software engineering tasks

Formal technical reviews

SCM controls

extracted

2 paveikslėlis. Baselined SCIs and the project database