- MIŠKO  ĮVEISIMO  PLANAS

Spygliuočių –43 proc.

Lapuočių – 57 proc.

| Skl. Nr. | Plotas (ha) | Rūšinė sudėtis | Žemės naudmenos pavadinimas | Augim- vietė | Miško įveisimo būdas | Sodmenų tipas | Sodinukų kiekis vnt. |  | Dirvos ruošimas mišrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ha | sklype |  |
| 1 | 0,50 | 10B | Pieva | Lcl | Želdimas | B2+0 | 4100 | 2050 | Dirvą ruošti vagomis. Atstumas tarp vagų centrų 2,0m, sodinti į vagos dug-ną kas 1,2m. |
| 2 | 2,24 | Melioracijos statinių apsaugos zona - neželdoma |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7,00 | 6B 4P | Pieva | Ncl | Želdimas | B2+0 P2+0 | 2460 2200 | 17220 15400 | Dirvą ruošti vagomis. Atstumas tarp vagų centrų 2,0m ,sodinti į vagos dugną. Mišrinti eilėmis, grupėmis. Pušį sodinti eilėse kas 0,9m, beržą - kas 1,2m. |
| 4 | 0,37 | 5P 5B | Nenaudojama žemė | Nbl | Dalinis želdimas | B2+0 | 2000 | 740 | Sodinti į neruoštą dirvą. |

Sodinukų poreikis :

| Beržo sėjinukai | 20010 |
| --- | --- |
| Pušies sėjinukai | 15400 |
| Viso: | 35410 |