- MIŠKO  ĮVEISIMO  PLANAS

Spygliuočių – 26 proc.

Lapuočių – 74 proc.

| Skl. Nr. | Plotas (ha) | Rūšinė sudėtis | Žemės naudmenos pavadinimas | Augim- vietė | Miško įveisimo būdas | Sodmenų tipas | Sodinukų kiekis vnt. |  | Dirvos ruošimas mišrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ha | sklype |  |
| 1 | 2.49 | 4B 2Ą 1L 1K 2E | Dirbama žemė | Ndl | Želdimas | B1+1 Ą2+1 L2+0 K2+0 E2+2 | 1640 600 300 300 600 | 4800 1500 750 750 1500 | Dirvą ruošti vagomis. Atstumas tarp vagų centrų 2,0m ,sodinti į vagos dugną. Mišrinti eilėmis, grupėmis. Ąžuo-lą, liepą, klevą, eglę sodinti eilėse kas 1,7m, beržą - kas 1,2m. |
| 2 | 5,72 | 2Ą 2B 1L 1K 2E 2M | Pieva | Ndl | Želdimas | Ą2+1 B1+1 L2+0 K2+0 E2+2 M1+1 | 820 820 350 410 600 400 | 4690 4690 2000 2350 3430 2300 | Dirvą ruošti vagomis. Atstumas tarp vagų centrų 2,0m ,sodinti į vagos dugną. Mišrinti eilėmis, grupėmis. Ąžuo-lą, beržą, klevą sodinti eilėse kas 1,2m, liepą – kas 1,4m, eglę – 1,7m, maumedį – kas 2,5m. |
| 3 | 1,51 | 6B 4E | Pieva | Ncl | Želdimas | B1+1 E2+2 | 2460 1200 | 3720 1810 | Dirvą ruošti vagomis. Atstumas tarp vagų centrų 2,0m ,sodinti į vagos dugną. Mišrinti grupėmis. Beržą sodinti eilėse kas 1,2m, eglę - kas 1,7m. |

Sodinukų poreikis :

| Eglės sodinukai | 6740 |
| --- | --- |
| Ąžuolo sodinukai | 6190 |
| Beržo sodinukai | 13210 |
| Liepos sėjinukai | 2750 |
| Klevo sėjinukai | 3100 |
| Maumedžio sodinukai | 2300 |
| Viso : | 34290 |