- MIŠKO  ĮVEISIMO  PLANAS

Spygliuočių – 43 proc.

Lapuočių – 57 proc.

| Skl. Nr. | Plotas (ha) | Rūšinė sudėtis | Žemės naudmenos pavadinimas | Augim- vietė | Miško įveisimo būdas | Sodmenų tipas | Sodinukų kiekis vnt. |  | Dirvos ruošimas mišrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ha | sklype |  |
| 1 | 2.28 | 2Ą 1L 2B 1K 2E 2P +O,Gd,Šm | Ganykla | Ndp | Želdimas | Ą 2+1 L 2+0 B1+1 K2+0 E2+2 P2+0 O2+1 Gd2+0 Šm2+0 | 820 310 820 310 700 1100 | 1870 700 1870 700 1600 2500 100 100 100 | Dirvą ruošti vagomis, atstumas tarp vagų centrų 2.0m, sodinti į vagos dugną. Mišrinti eilėmis, grupėmis. Beržą, ąžuolą, klevą sodinti eilėse kas1,2m liepą, eglę, obelį, gudo-belę,šermukšnį kas1,5m, pušį –kas 0,9m. |

Sodinukų poreikis :

| Ąžuolo sodinukai | 1870 |
| --- | --- |
| Liepos sėjinukai | 700 |
| Beržo sodinukai | 1870 |
| Klevo sėjinukai | 700 |
| Eglės sodinukai | 1600 |
| Pušies sėjinukai | 2500 |
| Obels sodinukai | 100 |
| Gudobelės sėjinukai | 100 |
| Šermukšnio sėjinukai | 100 |
| Viso : | 9540 |