MIŠKO  ĮVEISIMO  PLANAS

Spygliuočių – 17,2  proc.

Lapuočių     –82,8  proc.

| Skl Nr. | Plotas (ha) | Rūšinė sudėtis | Žemės naudmenos pavadinimas | Augim- vietė | Miško įveisimo būdas | Sodmenų tipas | Sodinukų kiekis vnt. |  | Dirvos ruošimas mišrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ha | sklype |  |
| 1 | 12,06 | 3Ą2L3B2E +K,,Ob, Šm, Lz | Ariama | Ndp | Želdymas | Ą2+0 L2+0 B 2+0 E 2+2 K 2+0 Ob 2+0 Šm 2+0 Lz 2+0 | 1230 700 1230 700 | 14800 8400 14800 8400 1200 200 500 500 | Dirvą ruošti vagomis, atstumas tarp vagų dugno centrų – 2,0m, sodinti į vagų dugną . Mišrinti grupėmis:ąžuolą, beržą ir klevą sodinti eilėse kas 1,20m; liepą ir eglę sodinti eilėse kas 1,40 m; Obelį,šermukšnį ir lazdyną sodinti 20 metrų pločio juostoje šalia gretimo sklypo žemės ūkio naudmenų,bet ne arčiau kaip trys metrai nuo ribos, sodinimo atstumai 2,5m x 2,5m . |

Miško sodmenų poreikis :

| Ąžuolo sėjinukai | 14800 vnt. |
| --- | --- |
| Liepos sėjinukai | 8400vnt. |
| Beržo sėjinukai | 14800vnt. |
| Klevo sėjinukai | 1200vnt. |
| Obels sėjinukai | 200vnt. |
| Šermukšnio sėjinukai | 500vnt. |
| Lazdyno sėjinukai | 500vnt. |
| Viso lapuočių: | 40400 vnt. |
| Eglės sodinukai | 8400vnt. |
| Viso spygliuočių: | 8400vnt. |
| Viso: | 48800vnt. |