Rajonas: Kelmės 				      Savininkas: Jadvyga Jonušienė

Seniūnija: Vaiguvos     	                               Maironio 36-2   Kaunas

Kaimas: Pakėvukų                                               .

- Kadastro Nr. 5401-0001:29 Akmenių k.v.

PROJEKTO APRAŠYMO PAKEITIMAI

Miško veisimui panaudoti šias medžių rūšis:

1.Paprastoji eglė – 4 metų sodinukai

2.Karpotasis beržas  - 2 metų   sėjinukai

3.Paprastasis ąžuolas -3 metų sodinukai, 2 metų sėjinukai

4.Mažalapė liepa -2 metų sodinukai

5.Maumedis -2 metų sodinukai

- MIŠKO  ĮVEISIMO  PLANO PAKEITIMAI

Spygliuočių – 26 proc.

Lapuočių – 74 proc.

| Skl. Nr. | Plotas (ha) | Rūšinė sudėtis | Žemės naudmenos pavadinimas | Augim- vietė | Miško įveisimo būdas | Sodmenų tipas | Sodinukų kiekis vnt. |  | Dirvos ruošimas mišrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ha | sklype |  |
| 1 | 2.49 | 5B 2Ą 1L 2E | Dirbama žemė | Ndl | Želdimas | B2+0 Ą1+2 L1+1 E2+2 | 2230 600 300 600 | 5550 1500 750 1500 | Dirvą ruošti vagomis. Atstumas tarp vagų centrų 2,0m ,sodinti į vagos dugną. Mišrinti eilėmis, grupėmis. Ąžuo-lą, liepą, eglę sodinti eilėse kas 1,7m, beržą - kas 1,2m. |
| 2 | 5,72 | 2Ą 3B 1L 2E 2M | Pieva | Ndl | Želdimas | Ą1+2 Ą2+0 B2+0 L1+1 E2+2 M1+1 | 160 660 1230 350 600 400 | 900 3790 7040 2000 3430 2300 | Dirvą ruošti vagomis. Atstumas tarp vagų centrų 2,0m ,sodinti į vagos dugną. Mišrinti eilėmis, grupėmis. Ąžuo-lą, beržą, sodinti eilėse kas 1,2m, liepą – kas 1,4m, eglę – 1,7m, maumedį – kas 2,5m. |
| 3 | 1,51 | 6B 4E | Pieva | Ncl | Želdimas | B1+1 E2+2 | 2460 1200 | 3720 1810 | Dirvą ruošti vagomis. Atstumas tarp vagų centrų 2,0m ,sodinti į vagos dugną. Mišrinti grupėmis. Beržą sodinti eilėse kas 1,2m, eglę - kas 1,7m. |

Sodinukų poreikis :

| Eglės papr. sodmenys | 6740 |
| --- | --- |
| Ąžuolo papr. sodmenys | 6190 |
| Beržo karp. sodmenys | 16310 |
| Liepos maž. sodmenys | 2750 |
| Maumedžio sodmenys | 2300 |
| Viso : | 34290 |

TVIRTINU___________________________________________________