Rajonas: Kelmės 			                                 Savininkas: Vladislovas Adomaitis

Seniūnija: Liolių                                                                             Smėlio g. Nr.44,   Kelmė

Kaimas: Daujočių   	                                                              Tel. Nr.: 8 682 17167

- Kadastro Nr. 5436/0005:2

PROJEKTO APRAŠYMO PAKEITIMAS

Miško veisimui panaudoti šias medžių rūšis:

1.Karpotasis beržas  - 2 metų sėjinukai

2.Paprastasis ąžuolas – 2 metų sėjinukai

3.Paprastoji pušis – 2 metų sėjinukai

4.Paprastoji eglė – 4 metų sodinukai

5.Šermukšnio sėjinukai – 2 metų sėjinukai

- MIŠKO  ĮVEISIMO  PLANO PAKEITIMAS

Spygliuočių – 38 proc.

Lapuočių – 62 proc.

| Skl. Nr. | Plotas (ha) | Rūšinė sudėtis | Žemės naudmenos pavadinimas | Augim- vietė | Miško įveisimo būdas | Sodmenų tipas | Sodinukų kiekis vnt. |  | Dirvos ruošimas mišrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ha | sklype |  |
| 1 | 1,57 | 5B 1Ą 2P 2E +Šm | Pieva 0,35ha Ariama 1,22ha | Ncl | Želdimas | B 2+0 Ą 2+0 P 2+0 E 2+2 Šm 2+0 | 1990 410 820 700 | 3120 640 1290 1100 200 | Dirvą ruošti vagomis. Atstumas tarp vagų centrų 2,0m, sodinti į vagos dugną. Mišrinti eilėmis, grupėmis. Eglę, liepą sodinti eilėse kas 1,4m, beržą, ąžuolą, klevą, pušį – kas 1,2m. Šermukšnį sodinti rytiniu sklypo pakraščiu eilėse kas 1,5m. |

Sodinukų poreikis :

| Beržo sėjinukai | 3120 |
| --- | --- |
| Ąžuolo sėjinukai | 640 |
| Pušies sėjinukai | 1290 |
| Eglės sodinukai | 1100 |
| Šermukšnio sėjinukai | 200 |
| Viso : | 6350 |

TVIRTINU :____________________________________________