- PROJEKTO   APRAŠYMAS

Miškas veisiamas žemės valdoje  priklausančioje Jadvygai Jonušienei. Valda yra Pakėvukų  kaime, Vaiguvos  seniūnijoje, Kelmės rajone.

Miško įveisimui skirto sklypo plotas yra 9,72ha . Želdomo sklypo brėžinys pridedamas.

- Įveisiamų želdinių funkcinė paskirtis – ūkinė.

Reljefas lygus, suvelėnėjimas vidutinis, užsisėjusių pagrindinių medžių rūšių savaiminukų nėra.

Dirvos paruošimą atlikti 2006 m. pavasarį panaudojant miško plūgą su armens pagilintoju. Arti  sekliomis vagomis. Atstumas tarp vagų centrų 2,0m. Sodinimo darbai atliekami  2006 m. pavasarį, sodinant į vagos dugną.

Miško veisimui panaudoti šias medžių rūšis:

1.Paprastoji eglė – 4 metų sodinukai

2.Karpotasis beržas  - 2 metų sodinukai

3.Paprastasis ąžuolas -3 metų sodinukai

4.Paprastasis klevas -2 metų sėjinukai

5.Mažalapė liepa -2 metų sėjinukai

6.Maumedis -3 metų sodinukai

Želdinių apsaugai nuo elninių žvėrių pažeidimų sklypą Nr.2 aptverti apsaugine, ne žemesne kaip 2 metrų aukščio vielos tinklo tvora. Atraminius stulpus statyti kas 4 metrai , kampinius stulpus ir, kas 50 metrų, atraminius stulpus sustiprinti dviem įstrižai kalamais  stulpais.  Sklypuose Nr.1 ir Nr.3 eglaites kasmet, iki lapkričio mėn. apsaugoti repelentais, ąžuoliukus, klevus ir liepaites  apsaugoti ne žemesnėmis kaip 1,2m individualiomis plastikinio tinklo  apsaugomis .Jų skersmuo ne mažesnis kaip 18cm. Apsaugai nuo pelinių graužikų pastatyti iki 5vnt./ha 3m aukščio ,,T“ formos  įrenginių plėšriesiems paukščiams privilioti, juos išdėstant tolygiai arčiau želdomo sklypo vidurio.

Miško įveisimo faktui patvirtinti, per  vieną mėnesį nuo želdinimo darbų pabaigos, apželdytą plotą pateikti Šiaulių regiono Aplinkos  apsaugos departamento Kelmės rajono agentūrai (Agentūros atstovas surašo nustatytos formos pažymą, kurią pasirašo sklypo savininkas ) .

Kasmet atlikti želdinių priežiūros darbus , pašalinant nepageidaujamą augmeniją, stelbiančią pasodintus sodmenis.

Pirmaisiais ir trečiais metais po želdinių įveisimo (rudenį) atlikti želdinių inventorizaciją. Jos duomenis turi patvirtinti Šiaulių regiono Aplinkos apsaugos departamento Kelmės rajono agentūra ir sklypo savininkas.

Nustačius mažesnį kaip 85 procentų prigijimą , želdinius papildyti.