- PROJEKTO   APRAŠYMAS

Miškas veisiamas žemės valdoje  priklausančioje Romai Vilbikienei a/k 45408240018 . Valda yra Gailaičių  kaime, Tytuvėnų seniūnijoje, Kelmės rajone.

Miško įveisimui skirto sklypo plotas yra 3,04ha . Želdomo sklypo brėžinys pridedamas.

- Įveisiamų želdinių funkcinė paskirtis – apsauginė.

Reljefas lygus, dalis želdomo ploto šlaite. Suvelėnėjimas stiprus. Želdomo ploto ,,A“ir,,B“ dalyje 1,0ha plote yra p.pušies savaiminukų (500vnt/ha).                                               Dirvos paruošimą atlikti 2005 m. rudenį, arba 2006 m. pavasarį , plūgu ariant  sekliomis vagomis. Sodinimo darbai atliekami  2006 m. pavasarį, sodinant į vagos dugną.

Miško veisimui panaudoti šias medžių rūšis:

1.Paprastoji pušis  - 2 metų sėjinukai

2.Paprastoji eglė   - 4 metų sodinukai

3.Maumedis   -  2 metų sodinukai

4.Karpotasis beržas    - 2 metų sodinukai

5.Paprastasis ąžuolas   - 3 metų sodinukai

6.Paprastasis klevas   -  2 metų sėjinukai

7.Mažalapė liepa   - 2 metų sėjinukai

8.Miškinė obelis  - 3 metų sodinukai

9.Paprastoji kriaušė   -  3 metų sodinukai

10.Vienapiestė gudobelė   -  2 metų sėjinukai

11.Paprastasis putinas   - 2 metų sėjinukai

Želdant sklypą palikti neapželdytus 5m pločio ruožus šiaurinės , pietinės ir rytinės  sklypo dalies pakraščiuose.

Želdinių apsaugai nuo elninių žvėrių pažeidimų  plotą tverti apsaugine tvora .                                                          Nuo  pelinių graužikų  pastatyti 10vnt. iki 3,0 metrų aukščio „T“ formos įrenginių plėšriesiems paukščiams nutūpti.

Miško įveisimo faktui patvirtinti, per  vieną mėnesį nuo želdinimo darbų pabaigos, apželdytą plotą pateikti Šiaulių regiono Aplinkos  apsaugos departamento Kelmės rajono agentūrai (Agentūros atstovas surašo nustatytos formos pažymą, kurią pasirašo sklypo savininkas ) .

Kasmet atlikti želdinių priežiūros darbus , pašalinant nepageidaujamą augmeniją, stelbiančią pasodintus sodmenis.

Pirmaisiais ir trečiais metais po želdinių įveisimo (rudenį) atlikti želdinių inventorizaciją. Jos duomenis turi patvirtinti Šiaulių regiono Aplinkos apsaugos departamento Kelmės rajono agentūra ir sklypo savininkas.

Nustačius mažesnį kaip 85 procentų prigijimą , želdinius papildyti.