- PROJEKTO   APRAŠYMAS

Miškas veisiamas žemės valdoje  priklausančioje Kęstučiui Makauskui. Valda yra Biliškių  kaime, Kelmės seniūnijoje, Kelmės rajone.

Miško įveisimui skirto sklypo plotas yra 19,17 ha . Želdomo sklypo brėžiniai pridedami.

- Įveisiamų želdinių funkcinė paskirtis – ūkinė.

Reljefas kalvotas, ariama žemė, užsisėjusių pagrindinių medžių rūšių savaiminukų nėra.

Dirvos paruošimą atlikti 2006 m. rudenį, arba 2007m. pavasarį ariant sekliomis vagomis. Atstumas tarp vagų centrų 2,5m. Sodinimo darbai atliekami  2007 m. pavasarį, sodinant į vagos dugną.

Miško veisimui numatytos panaudoti medžių rūšys nurodytos miško įveisimo plane.

Želdinių apsaugai nuo elninių žvėrių pažeidimų sklypą Nr.1 aptverti apsaugine, ne žemesne kaip 1,5 metro aukščio vielos tinklo tvora (Tvoros ilgis 2400m). Atraminius stulpus statyti kas 4 metrai. Kampinius stulpus sustiprinti dviem istrižai kalamais stulpais. Sklype Nr.2 apsaugai naudoti repelentus, kasmet iki lapkričio 15d. nutepant 10cm eglės, ąžuolo, kriaušės ir obels viršūninio ūglio. Apsaugai nuo pelinių graužikų sklypuose pastatyti iki 5vnt./ha, 3m aukščio ,,T“ raidės formos  įrenginių plėšriesiems paukščiams privilioti, juos išdėstant tolygiai sklype.

Miško įveisimo faktui patvirtinti, per  vieną mėnesį nuo želdinimo darbų pabaigos, apželdytą plotą pateikti Šiaulių regiono Aplinkos  apsaugos departamento Kelmės rajono agentūrai (Agentūros atstovas surašo nustatytos formos pažymą, kurią pasirašo sklypo savininkas ) .

Kasmet atlikti želdinių priežiūros darbus , pašalinant nepageidaujamą augmeniją, stelbiančią pasodintus sodmenis.

Pirmaisiais ir trečiais metais po želdinių įveisimo (rudenį) atliekama želdinių inventorizacija. Jos duomenis turi patvirtinti Šiaulių regiono Aplinkos apsaugos departamento Kelmės rajono agentūra.

Nustačius mažesnį kaip 85 procentų prigijimą - želdinius papildyti.