- PROJEKTO   APRAŠYMAS

Miškas veisiamas žemės valdoje  priklausančioje Bronei Mazienei. Valda yra Akmenės  kaime, Šiluvos seniūnijoje, Raseinių rajone.

Miško želdinimui skirto sklypo plotas yra 0,84ha. Įveisiamo miško plotas –0,84ha. Želdomo sklypo brėžinys pridedamas.

- Įveisiamų želdinių funkcinė paskirtis – ūkinė.

Reljefas lygus, žemės naudmena - pieva, užsisėjusių pagrindinių medžių rūšių savaiminukų nėra.

Dirvos paruošimą atlikti 2006 m. rudenį arba 2007m pavasarį suariant sekliomis vagomis. Atstumas tarp vagų centrų  2,0m. Sodinti į vagos dugną. Sodinimo darbai atliekami  2007 m. pavasarį. Nuo gretimo savininko sklypo ribos palikti ne siauresnes kaip 4,0m pločio neapželdintas juostas.

Miško veisimui numatytos panaudoti medžių rūšys nurodytos miško įveisimo plane.

Želdinių apsaugai nuo elninių žvėrių pažeidimų visus sodinukus rudenį iki lapkričio 15d. apdoroti repelentais, nutepant 5-10cm viršūninio ūglio dalį.

Miško įveisimo faktui patvirtinti, per  vieną mėnesį nuo želdinimo darbų pabaigos, apželdytą plotą pateikti Kauno regiono Aplinkos  apsaugos departamento Raseinių rajono agentūrai (Agentūros atstovas surašo nustatytos formos pažymą, kurią pasirašo sklypo savininkas ) .

Kasmet atlikti želdinių priežiūros darbus , pašalinant nepageidaujamą augmeniją, stelbiančią pasodintus sodmenis.

Pirmaisiais ir trečiais metais po želdinių įveisimo (rudenį) atliekama želdinių inventorizacija. Jos duomenis turi patvirtinti Kauno regiono Aplinkos apsaugos departamento Raseinių rajono agentūra.

Nustačius mažesnį kaip 85 procentų prigijimą - želdinius papildyti.