- PROJEKTO   APRAŠYMAS

Miškas veisiamas žemės valdoje  priklausančioje Aldonai Čiapienei. Valda yra Žeberių  kaime, Užvenčio  seniūnijoje, Kelmės rajone.

Miško įveisimui skirto sklypo plotas yra 2,97 ha . Želdomo sklypo brėžinys pridedamas.

- Įveisiamų želdinių funkcinė paskirtis – ūkinė.

Reljefas kalvotas, pieva, užsisėjusių pagrindinių medžių rūšių savaiminukų nėra.

Dirvos paruošimą atlikti 2006 m. rudenį, arba 2007m. pavasarį ariant sekliomis vagomis. Atstumas tarp vagų centrų 2,0m. Sodinimo darbai atliekami  2007 m. pavasarį, sodinant į vagos dugną.

Miško veisimui numatytos panaudoti medžių rūšys nurodytos miško įveisimo plane.

Želdinių apsaugai nuo elninių žvėrių pažeidimų visus sodinukus rudenį apdoroti repelentais, nutepant 5-10cm viršūninio ūglio dalį. Apsaugai nuo pelinių graužikų pastatyti iki 5vnt./ha 3m aukščio ,,T“ raidės formos  įrenginių plėšriesiems paukščiams privilioti, juos išdėstant tolygiai arčiau želdomų sklypų vidurio.

Miško įveisimo faktui patvirtinti, per  vieną mėnesį nuo želdinimo darbų pabaigos, apželdytą plotą pateikti Šiaulių regiono Aplinkos  apsaugos departamento Kelmės rajono agentūrai (Agentūros atstovas surašo nustatytos formos pažymą, kurią pasirašo sklypo savininkas ) .

Kasmet atlikti želdinių priežiūros darbus , pašalinant nepageidaujamą augmeniją, stelbiančią pasodintus sodmenis.

Pirmaisiais ir trečiais metais po želdinių įveisimo (rudenį) atliekama želdinių inventorizacija. Jos duomenis turi patvirtinti Šiaulių regiono Aplinkos apsaugos departamento Kelmės rajono agentūra.

Nustačius mažesnį kaip 85 procentų prigijimą - želdinius papildyti.