- PROJEKTO   APRAŠYMAS

Miškas veisiamas žemės valdoje  priklausančioje Arūnui Jonui Želviui ir Danei Zosei Butkevičienei. Valda yra Akmenės  kaime, Šiluvos seniūnijoje, Raseinių rajone.

Miško želdinimui skirto sklypo plotas yra 4,10ha. Įveisiamo miško plotas – 3,80ha, likusią dalį sudaro 10kV elektros linijos apsaugos zona.  Želdomo sklypo brėžinys pridedamas.

- Įveisiamų želdinių funkcinė paskirtis – ūkinė.

Reljefas lygus, ariama, užsisėjusių pagrindinių medžių rūšių savaiminukų nėra.

Dirvos paruošimą atlikti 2006 m. rudenį ištisai suariant. Sodinimo eiles pažymėti pravažiuojant traktoriumi ir suspaudžiant ariamą sluoksnį. Atstumas tarp sodinimo eilių 2,0m. Sodinimo darbai atliekami  2007 m. pavasarį. Nuo gretimo sklypo savininko ribos palikti ne siauresnes kaip 4,0m pločio neapželdintas juostas.

Miško veisimui numatytos panaudoti medžių rūšys nurodytos miško įveisimo plane.

Želdinių apsaugai nuo elninių žvėrių pažeidimų želdomą sklypą aptverti apsaugine, ne žemesne kaip 1,5 metrų aukščio vielos tinklo tvora (Tvoros ilgis 930m). Atraminius stulpus statyti kas 4 metrai. Apsaugai nuo pelinių graužikų pastatyti iki 5vnt./ha 3m aukščio ,,T“ raidės formos  įrenginių plėšriesiems paukščiams privilioti, juos išdėstant tolygiai arčiau želdomo sklypo vidurio.

Miško įveisimo faktui patvirtinti, per  vieną mėnesį nuo želdinimo darbų pabaigos, apželdytą plotą pateikti Kauno regiono Aplinkos  apsaugos departamento Raseinių rajono agentūrai (Agentūros atstovas surašo nustatytos formos pažymą, kurią pasirašo sklypo savininkas ) .

Kasmet atlikti želdinių priežiūros darbus , pašalinant nepageidaujamą augmeniją, stelbiančią pasodintus sodmenis.

Pirmaisiais ir trečiais metais po želdinių įveisimo (rudenį) atliekama želdinių inventorizacija. Jos duomenis turi patvirtinti Kauno regiono Aplinkos apsaugos departamento Raseinių rajono agentūra.

Nustačius mažesnį kaip 85 procentų prigijimą - želdinius papildyti.