- MIŠKO  ĮVEISIMO  PLANAS

Spygliuočių – 80proc.

Lapuočių   -     20 proc.

| Skl. Nr. | Plotas (ha) | Rūšinė sudėtis | Žemės naudmenos pavadinimas | Augim- vietė | Miško įveisimo būdas | Sodmenų tipas | Sodinukų kiekis vnt. |  | Dirvos ruošimas mišrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ha | sklype |  |
| 1 | 1,72 | 7E 2B 1P | Pieva | Ncp | Želdymas | E2+2 B1 P2 | 2590 760 380 | 4450 1300 650 | Dirvą ruošti vagomis. Atstumas tarp vagų centrų- 2,0m; sodinti į vagos dugną. Mišrinti grupėmis. Eglę sodinti eilėse kas 1,2m, pušį, beržą - kas 1,0m. |

Sodinukų poreikis :

| Eglės sodinukai | 4450 |
| --- | --- |
| Pušies sėjinukai | 650 |
| Beržo sėjinukai | 1300 |
| Viso: | 6400 |