- MIŠKO  ĮVEISIMO  PLANAS

Spygliuočių –18 proc.

Lapuočių – 82 proc.

| Skl. Nr. | Plotas (ha) | Rūšinė sudėtis | Žemės naudmenos pavadinimas | Augim- vietė | Miško įveisimo būdas | Sodmenų tipas | Sodinukų kiekis vnt. |  | Dirvos ruošimas mišrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ha | sklype |  |
| 1 | 1,55 | 3B 2 J 1Ą 2P 2E | Miško aikštė | Lcl | Želdimas | B2+0 J 1+1 Ą2+1 P2+0 E2+2 | 1230 700 410 820 700 | 1910 1090 640 1270 1090 | Dirvą ruošti vagomis. Atstumas tarp vagų centrų 2,5m ,sodinti į vagos dugną. Mišrinti eilėmis, grupėmis. Eglę, juodalksnį sodinti eilėse kas 1,1m, pušį, beržą, ąžuolą - kas 1,0m. |
| 2 | 1,99 | 7J 3B | Miško aikštė | Udp | Želdimas | J1+1 B1+1 | 2450 1050 | 4880 2090 | Dirvą ruošti vagomis. Atstumas tarp vagų centrų 2,5m ,sodinti į vagos dugną. Mišrinti eilėmis, sodinti eilėse kas 1,1m. |

Sodinukų poreikis :

| Eglės sodinukai | 1090 |
| --- | --- |
| Pušies sėjinukai | 1270 |
| Beržo sodinukai | 4000 |
| Juodalksnio sodinukai | 5970 |
| Ąžuolo sodinukai | 640 |
| Viso: | 12970 |