- MIŠKO  ĮVEISIMO  PLANAS

Spygliuočių – 49 proc.

Lapuočių – 51 proc.

| Skl. Nr. | Plotas (ha) | Rūšinė sudėtis | Žemės naudmenos pavadinimas | Augim- vietė | Miško įveisimo būdas | Sodmenų tipas | Sodinukų kiekis vnt. |  | Dirvos ruošimas mišrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ha | sklype |  |
| 1 | 3.04 | 3P 1E 1M 2B 2Ą 1L +Šm | Pieva | Ncl | Želdimas | P 2+1 E 2+2 M 1+2 B1+1 Ą 2+1 L 2+0 Šm 2+0 | 1350 350 200 820 410 410 350 | 3500 1050 600 2400 1600 900 400 | Dirvą ruošti vagomis, atstumas tarp vagų centrų 2,0m, sodinti į vagos dugną. Mišrinti grupėmis, pušį sodinti eilėse kas 1,1m, eglę, liepą – kas 1,4 m. , beržą, ąžuolą, - kas 1,2m, maumedį –kas 2,5m, šermukšnį– sklypo pakraščiuose, eilėse – kas 2,0 m. |

Sodinukų poreikis :

| Pušies sėjinukai | 3500 |
| --- | --- |
| Eglės sodinukai | 1050 |
| Maumedžio sodinukai | 600 |
| Beržo sodinukai | 2400 |
| Ąžuolo sodinukai | 1600 |
| Liepos sėjinukai | 900 |
| Šermukšnio sėjinukai | 400 |

Viso :               10450