- MIŠKO  ĮVEISIMO  PLANO PAKEITIMAS

Spygliuočių – 19 proc.

Lapuočių – 81 proc.

| Skl. Nr. | Plotas (ha) | Rūšinė sudėtis | Žemės naudmenos pavadinimas | Augim- vietė | Miško įveisimo būdas | Sodmenų tipas | Sodinukų kiekis vnt. |  | Dirvos ruošimas mišrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ha | sklype |  |
| 1 | 5,94 | 4B3Ą2E1J +L,K,Šm | Dirbama žemė | Ndp | Želdimas | B 2+1 Ą 2+1 L 1+0 K 2+1 E 2+2 J 1+0 Šm 2+0 | 1400 960 100 70 670 220 170 | 8300 5700 600 400 4000 1300 1000 | Dirvą ruošti vagomis, atstumas tarp vagų gūbrių 2,2m, sodinti į vagos gūbrį. Mišrinti eilėmis, grupėmis. Eglę, liepą, juodalksnį sodinti eilėse kas 1,4m, beržą, ąžuolą, klevą - kas 1,2m. |

Sodinukų poreikis :

| Beržo sėjinukai | 8300 |
| --- | --- |
| Ąžuolo sodinukai | 5700 |
| Liepos sėjinukai | 600 |
| Klevo sėjinukai | 400 |
| Eglės sodinukai | 4000 |
| Juodalksnio sėjinukai | 1300 |
| Šermukšnio sėjinukai | 1000 |

Viso :	  21300