MIŠKO  ĮVEISIMO  PLANAS

Spygliuočių – 17  proc.

Lapuočių     –83  proc.

| Skl Nr. | Plotas (ha) | Rūšinė sudėtis | Žemės naudmenos pavadinimas | Augim- vietė | Miško įveisimo būdas | Sodmenų tipas | Sodinukų kiekis vnt. |  | Dirvos ruošimas mišrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ha | sklype |  |
| 1 | 17,99 | 3Ą2L2B1K2E + J,Ob, Šm, Lz | Pieva | Ncp | Želdymas | Ą2+0 L2+0 B 2+0 K 2+0 E 2+2 J 1+1 Ob 2+0 Šm 2+0 Lz 2+0 | 1230 820 410 350 400 | 22100 12500 14700 7300 12500 1500 200 1000 1000 | Dirvą ruošti vagomis, atstumas tarp vagų dugno centrų – 2,0m, sodinti į vagų dugną . Mišrinti grupėmis:ąžuolą, beržą ir klevą sodinti eilėse kas 1,20m; liepą ir eglę sodinti eilėse kas 1,40 m; Juodalksnį sodinti reljefo pažemėjimuose,drėgnesnėse vietose, eilėse kas 1,4m. Eglę sodinti aukštesnėse ir sausesnėse vietose. Obelį,šermukšnį ir lazdyną sodinti 20 metrų pločio juostoje šalia gretimo sklypo žemės ūkio naudmenų,bet ne arčiau kaip trys metrai nuo ribos, sodinimo atstumai 2,5m x 2,5m . |

Miško sodmenų poreikis :

| Ąžuolo sėjinukai | 22100 vnt. |
| --- | --- |
| Liepos sėjinukai | 12500vnt. |
| Beržo sėjinukai | 14700vnt. |
| Klevo sėjinukai | 7300 vnt. |
| Juodalksnio sėjinukai | 1500vnt. |
| Eglės sodinukai | 12500 vnt. |
| Obels sėjinukai | 200vnt. |
| Šermukšnio sėjinukai | 1000vnt. |
| Lazdyno sėjinukai | 1000vnt. |
| Viso lapuočių: | 60300 vnt. |
| Eglės sodinukai | 12500vnt. |
| Viso spygliuočių: | 12500vnt. |
| Viso: | 72800vnt. |