Rajonas: Kelmės 			                                              Savininkas: Romas Kmita

Seniūnija: Liolių                                                                           Nemakščių g. 3a,  Kelmė

Kaimas: Pakražantokų		                                                       Tel. Nr.: 8 612 96146

- Kadastro Nr. 5436/0005:228

PROJEKTO APRAŠYMO PAKEITIMAI

Miško veisimui panaudoti šias medžių rūšis:

1.Karpotasis beržas  - 1 metų sėjinukai

2.Paprastasis klevas – 2 metų sėjinukai

3.Mažalapė liepa – 2 metų sėjinukai

4.Paprastoji pušis – 2 metų sėjinukai

5.Paprastoji eglė – 4 metų sodinukai

6.Paprastasis šermukšnis – 2 metų sėjinukai

- MIŠKO  ĮVEISIMO  PLANO PAKEITIMAI

Spygliuočių – 43 proc.

Lapuočių – 57 proc.

| Skl. Nr. | Plotas (ha) | Rūšinė sudėtis | Žemės naudmenos pavadinimas | Augim- vietė | Miško įveisimo būdas | Sodmenų tipas | Sodinukų kiekis vnt. |  | Dirvos ruošimas mišrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ha | sklype |  |
| 1 | 0,88 | 4B 1K 1L 3P 1E +Šm | Pieva | Ncl | Želdimas | B 1+0 K 2+0 L 2+0 P 2+0 E 2+2 Šm 2+0 | 1640 410 350 1650 350 | 1440 360 310 1450 310 200 | Dirvą ruošti vagomis. Atstumas tarp vagų centrų 2,0m ,sodinti į vagos dugną. Mišrinti eilėmis, grupėmis. Eglę, liepą sodinti eilėse kas 1,4m, beržą, klevą – kas 1,2m, pušį – kas 0,9m. Klevą ir liepą sodinti sodybos pusėje, šermukšnį vakari- niu sklypo pakraščiu, dviem eilėmis, eilėse kas 1,5m. |

Sodinukų poreikis :

| Beržo sėjinukai | 1440 |
| --- | --- |
| Klevo sėjinukai | 360 |
| Liepos sėjinukai | 310 |
| Pušies sėjinukai | 1450 |
| Eglės sodinukai | 310 |
| Šermukšnio sėjinukai | 200 |
| Viso : | 4070 |

TVIRTINU:____________________________