MIŠKO  ĮVEISIMO  PLANAS

Spygliuočių – 17,7  proc.

Lapuočių     – 82,3  proc.

| Skl. Nr. | Plotas (ha) | Rūšinė sudėtis | Žemės naudmenos pavadinimas | Augim- vietė | Miško įveisimo būdas | Sodmenų tipas | Sodinukų kiekis vnt. |  | Dirvos ruošimas mišrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ha | sklype |  |
| 1 | 9.04 | 2Ą4B1K1L2E+J,Ob,Šm,Lz | Pieva | Ncp | Želdym-as | Ą3+0 B 2+0 K 2+0 L 2+0 E 2+2 J 1+1 Ob 2+0 Šm 2+0 Lz 2+0 | 820 1640 410 350 700 | 7400 14800 3000 2500 6300 1400 50 100 50 | Dirvą ruošti vagomis, atstumas tarp vagų dugno centrų – 2,0m, sodinti į vagų dugną . Mišrinti grupėmis:ąžuolą, beržą, juodalksnį ir klevą sodinti eilėse kas 1,20m; liepą ir eglę sodinti eilėse kas 1,40 m; Juodalksnį sodinti drėgniausiose sklypo vietose. Obelį ,šermukšnį ir lazdyną sodinti 10 metrų pločio juostoje šalia gretimo sklypo žemės ūkio naudmenų, bet ne arčiau kaip trys metrai nuo ribos. |

Sodmenų poreikis :

| Ąžuolo sėjinukai | 7400 Vnt. |
| --- | --- |
| Beržo sėjinukai | 14800Vnt. |
| Klevo sėjinukai | 3000 Vnt. |
| Liepos sėjinukai | 2500 Vnt. |
| Juodalksnio sėjinukai | 1400 Vnt. |
| Eglės sodinukai | 6300 Vnt. |
| Obels sėjinukai | 50Vnt. |
| Šermukšnio sėjinukai | 100Vnt. |
| Lazdyno sėjinukai | 50Vnt. |
| Viso: | 35600 Vnt. |