- PROJEKTO   APRAŠYMAS

Miškas veisiamas žemės valdoje  priklausančioje Arvydui Paulauskui a/k 36404210403 . Valda yra Žebrių  kaime, Kelmės seniūnijoje, Kelmės rajone.

Miško įveisimui skirto sklypo plotas yra 11,00ha . Želdomo sklypo brėžinys pridedamas.

- Įveisiamų želdinių funkcinė paskirtis – ūkinė.

Reljefas lygus. Suvelėnėjimas silpnas. Dirvos paruošimą atlikti 2005 m. rudenį, plūgu ariant juostas sumetimu. Atstumas tarp juostų centrų -2,0m. Sodinimo darbai atliekami  2006 m. pavasarį, sodinant į juostos gūbrį.

Miško veisimui panaudoti šias medžių rūšis:

1.Karpotasis beržas - 2 metų sodinukai

2.Paprastoji eglė   - 4 metų sodinukai

3.Paprastasis ąžuolas-  3 metų sodinukai

4.Mažalapė liepa   - 2 metų sėjinukai

5.Miškinė obelis  - 3 metų sodinukai

6.Paprastasis putinas- 2 metų sėjinukai                                                             .                                            7.Paprastasis šermukšnis-2metų sėjinukai

Sklypo pakraščiais įrengti 3,0m pločio mineralizuotas priešgaisrines juostas. Želdinių apsaugai nuo elninių žvėrių pažeidimų visą plotą aptverti apsaugine tvora.                                            Nuo  pelinių graužikų  pastatyti 5vnt./ha iki 3,0 metrų aukščio „T“ formos įrenginių plėšriesiems paukščiams privilioti.

Miško įveisimo faktui patvirtinti, per  vieną mėnesį nuo želdinimo darbų pabaigos, apželdytą plotą pateikti Šiaulių regiono Aplinkos  apsaugos departamento Kelmės rajono agentūrai (Agentūros atstovas surašo nustatytos formos pažymą, kurią pasirašo sklypo savininkas ) .

Kasmet atlikti želdinių priežiūros darbus , pašalinant nepageidaujamą augmeniją, stelbiančią pasodintus sodmenis.

Pirmaisiais ir trečiais metais po želdinių įveisimo (rudenį) atlikti želdinių inventorizaciją. Jos duomenis turi patvirtinti Šiaulių regiono Aplinkos apsaugos departamento Kelmės rajono agentūra ir sklypo savininkas.

Nustačius mažesnį kaip 85 procentų prigijimą , želdinius papildyti.