- PROJEKTO   APRAŠYMAS

Miškas įveisiamas žemės valdoje  priklausančioje Gintautui Kulbei. Valda yra Bajoriškių kaime, Miežiškių seniūnijoje, Panevėžio rajone.

Miško įveisimui skirto sklypo plotas yra 9,61ha, želdomas plotas 7,0 ha. Kitą plotą sudaro melioracijos statinių apsaugos zona – 2,24 ha, savaime želiantis miškas – 0,37 ha.

- Įveisiamų želdinių funkcinė paskirtis – ūkinė.

Reljefas lygus, suvelėnėjimas stiprus, sklypo Nr.4 dalyje yra paprastosios pušies savaiminukų (1800 vnt/ha).

Dirvos paruošimą atlikti 2006 m. pavasarį plūgu ariant sekliomis iki 10cm gylio vagomis. Atstumas tarp vagų centrų 2,0m. Sodinimo darbai atliekami  2006 m. pavasarį, sodinant į vagos dugną. Mišrinti eilėmis, grupėmis. Sausesnėse vietose sodinti pušį, drėgnesnėse beržą.

Miško veisimui panaudoti šias medžių rūšis:

1.Karpotasis beržas  - 2 metų sėjinukai

2.Paprastoji pušis -2 metų sėjinukai

Želdinių apsaugai nuo elninių žvėrių pažeidimų sklypą Nr.3 aptverti apsaugine, ne žemesne kaip 2 metrų aukščio,vielos tinklo tvora (perimetras 1180m).Tvoros atraminius stulpus statyti kas 4 metrai, kampinius stulpus ir kas 50 metrų atraminius stulpus sustiprinti dviem įstrižai kalamais  stulpais.  Apsaugai nuo pelinių graužikų pastatyti iki 10vnt./ha 3m aukščio ,,T“ formos  įrenginių plėšriesiems paukščiams privilioti, juos išdėstant tolygiai sklype. Priešgaisrines 3m pločio mineralizuotas juostas įrengti žemės valdos ribų  linijomis  4-5, 7-8-9-1,  ir aplink tveriamą Nr.3 sklypą.

Miško įveisimo faktui patvirtinti, per  vieną mėnesį nuo želdinimo darbų pabaigos, apželdytą plotą turi įvertinti Panevėžio regiono Aplinkos  apsaugos departamento Panevėžio rajono agentūra (Agentūros atstovas surašo nustatytos formos pažymą, kurią pasirašo sklypo savininkas ) .

Kasmet atlikti želdinių priežiūros darbus , pašalinant nepageidaujamą augmeniją, stelbiančią pasodintus sodmenis.

Pirmais ir trečiais metais po želdinių įveisimo (rudenį), dalyvaujant žemės savininkui, atliekama miško želdinių inventorizacija.  Jos duomenis turi patvirtinti Panevėžio regiono Aplinkos apsaugos departamento Panevėžio rajono agentūra.

Nustačius mažesnį kaip 85 procentų prigijimą , želdinius papildomi.