- MIŠKO  ĮVEISIMO  PLANAS

Spygliuočių –25 proc.

Lapuočių –75 proc.

| Skl. Nr. | Plotas (ha) | Rūšinė sudėtis | Žemės naudmenos pavadinimas | Augim- vietė | Miško įveisimo būdas | Sodmenų tipas | Sodinukų kiekis vnt. |  | Dirvos ruošimas mišrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ha | sklype |  |
| 1 | 2,97 | 6B 1Ą 3E +Pt,Šm | Ariama | Lds | Želdinimas | B sėj.-sod. Ą sėj.-sod. E sod. Pt sėj.-sod. Šm sėj.-sod. | 2400 410 1050 | 7100 1200 3100 400 400 | Dirvą ruošti vagomis, atstumas tarp vagų centrų 2.0m, sodinti į vagos dugną. Mišrinti eilėmis, grupėmis. Beržą, ąžuolą sodinti eilėse kas 1.2m, eglę – kas 1,4m. Pasikeitus atstumui tarp vagų centrų, atstumus eilėse perskaičiuoti. Putiną, šermukšnį sodinti sklypo pakraščiais kas 2m . |

Sodmenų poreikis :

| Beržas karpotasis | 7100 |
| --- | --- |
| Ąžuolas paprastasis | 1200 |
| Eglė paprastoji | 3100 |
| Putinas paprastasis | 400 |
| Šermukšnis paprastasis | 400 |
| Viso : | 12200 |