- PROJEKTO   APRAŠYMAS

Miškas veisiamas žemės valdoje  priklausančioje Jūratei ir Algimantui Steponavičiams. Valda yra Targauskių  kaime, Kukečių  seniūnijoje, Kelmės rajone.

Miško įveisimui skirto sklypo plotas yra 8,08ha . Želdomo sklypo brėžiniai pridedami.

- Įveisiamų želdinių funkcinė paskirtis – ekosistemų apsaugos miškai.

Reljefas kalvotas, pieva, užsisėjusių pagrindinių medžių rūšių savaiminukų nėra.

Dirvos paruošimą atlikti 2006 m. rudenį, arba 2007m. pavasarį ariant sekliomis vagomis. Atstumas tarp vagų centrų 2,0m. Sodinimo darbai atliekami  2007 m. pavasarį, sodinant į vagos dugną. Sklype Nr.1 paliekami 4m pločio pravažiavimo keliai.                  	Miško veisimui numatytos panaudoti medžių rūšys nurodytos miško įveisimo plane.

Želdinių apsaugai nuo elninių žvėrių pažeidimų želdomą sklypą Nr.1 aptverti apsaugine, ne žemesne kaip 2 metrų aukščio vielos tinklo tvora (Tvoros ilgis 1500m). Atraminius stulpus statyti kas 4 metrai. Apsaugai nuo pelinių graužikų pastatyti iki 5vnt./ha 3m aukščio ,,T“ raidės formos  įrenginių plėšriesiems paukščiams privilioti, juos išdėstant tolygiai arčiau želdomo sklypo vidurio. Sklype Nr.2 apsaugos priemonės netaikomos.

Miško įveisimo faktui patvirtinti, per  vieną mėnesį nuo želdinimo darbų pabaigos, apželdytą plotą pateikti Šiaulių regiono Aplinkos  apsaugos departamento Kelmės rajono agentūrai (Agentūros atstovas surašo nustatytos formos pažymą, kurią pasirašo sklypo savininkas ) .

Kasmet atlikti želdinių priežiūros darbus , pašalinant nepageidaujamą augmeniją, stelbiančią pasodintus sodmenis.

Pirmaisiais ir trečiais metais po želdinių įveisimo (rudenį) atliekama želdinių inventorizacija. Jos duomenis turi patvirtinti Šiaulių regiono Aplinkos apsaugos departamento Kelmės rajono agentūra.

Nustačius mažesnį kaip 85 procentų prigijimą - želdinius papildyti.