- PROJEKTO   APRAŠYMAS

Miškas veisiamas žemės valdoje  priklausančioje Salomėjai Štabokienei. Valda yra Biliškių  kaime, Kelmės seniūnijoje, Kelmės rajone.

Miško įveisimui skirto sklypo plotas yra 3,65ha (Neželdomos 10m pločio juostos šiauriniu ir pietiniu sklypo pakraščiu, ties gretimais dirbamos žemės plotais). Želdomo sklypo brėžinys pridedamas.

- Įveisiamų želdinių funkcinė paskirtis – ūkinė.

Reljefas kalvotas, pieva vidutiniškai suvelėnėjusi, užsisėjusių pagrindinių medžių rūšių savaiminukų nėra.

Dirvos paruošimą atlikti 2006 m. rudenį, arba 2007m. pavasarį ariant sekliomis vagomis. Atstumas tarp vagų centrų 2,0m. Sodinimo darbai atliekami  2007 m. pavasarį, sodinant į vagos dugną.

Miško veisimui panaudoti medžių rūšis nurodytas miško įveisimo plane.

Želdinių apsaugai nuo elninių žvėrių pažeidimų želdomą sklypą aptverti apsaugine, ne žemesne kaip 2 metrų aukščio vielos tinklo tvora (Tvoros ilgis 850m). Atraminius stulpus statyti kas 4 metrai , kampinius stulpus ir, kas 50 metrų, atraminius stulpus sustiprinti dviem istrižai kalamais  stulpais. Apsaugai nuo pelinių graužikų pastatyti iki 5vnt./ha 3m aukščio ,,T“ raidės formos  įrenginių plėšriesiems paukščiams privilioti, juos išdėstant tolygiai arčiau želdomo sklypo vidurio.

Miško įveisimo faktui patvirtinti, per  vieną mėnesį nuo želdinimo darbų pabaigos, apželdytą plotą pateikti Šiaulių regiono Aplinkos  apsaugos departamento Kelmės rajono agentūrai (Agentūros atstovas surašo nustatytos formos pažymą, kurią pasirašo sklypo savininkas ) .

Kasmet atlikti želdinių priežiūros darbus , pašalinant nepageidaujamą augmeniją, stelbiančią pasodintus sodmenis.

Pirmaisiais ir trečiais metais po želdinių įveisimo (rudenį) atliekama želdinių inventorizacija. Jos duomenis turi patvirtinti Šiaulių regiono Aplinkos apsaugos departamento Kelmės rajono agentūra.

Nustačius mažesnį kaip 85 procentų prigijimą - želdinius papildyti.