- MIŠKO  ĮVEISIMO  PLANAS

Spygliuočių –32 proc.

Lapuočių –78 proc.

| Skl. Nr. | Plotas (ha) | Rūšinė sudėtis | Žemės naudmenos pavadinimas | Augim- vietė | Miško įveisimo būdas | Sodmenų tipas | Sodinukų kiekis vnt. |  | Dirvos ruošimas mišrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ha | sklype |  |
| 1 | 1,98 | 6B 1J 2P 1E +Pt | Pieva | Lcl | Želdinimas | B sėj.-sod. J sėj.-sod. P sėj.-sod. E sod. Pt sėj.-sod. | 2460 350 1000 350 | 4900 700 2000 700 200 | Dirvą ruošti vagomis, atstumas tarp vagų centrų 2.0m, sodinti į vagos dugną. Mišrinti eilėmis, grupėmis. Beržą sodinti eilėse kas 1.2m, eglę, juodalksnį – kas 1,4m, pušį – kas 1,0m. Pasikeitus atstu- mui tarp vagų centrų, atstumus eilėse perskaičiuoti. Putiną sodinti sklypo pakraš- čiu nuo atvirų plotų kas 2m . |

Sodmenų poreikis :

| Beržas karpotasis | 4900 |
| --- | --- |
| Juodalksnis | 700 |
| Pušis paprastoji | 2000 |
| Eglė paprastoji | 700 |
| Putinas paprastasis | 200 |
| Viso : | 8500 |