- PROJEKTO   APRAŠYMAS

Miškas veisiamas žemės valdoje  priklausančioje Romualdui Kaveckui. Valda yra Palonių kaime, Užvenčio  seniūnijoje, Kelmės rajone.

Miško įveisimui skirto sklypo plotas yra 10,18 ha . Želdomų sklypų brėžiniai pridedami.

- Įveisiamų želdinių funkcinė paskirtis – ūkinė.

Reljefas banguotas. Suvelėnėjimas stiprus, užsisėjusių pagrindinių medžių rūšių savaiminukų nėra.

Dirvos paruošimą atlikti 2007m. rudenį, arba 2008m. pavasarį, panaudojant miško plūgą su armens pagilintoju. Arti sekliomis iki 10 cm gylio vagomis. Sodinimo darbai atliekami  2008 m. pavasarį, sodinant į vagos dugną. Mišrinti eilėmis, grupėmis.                                                                                          	 Miško veisimui panaudoti  medžių rūšis nurodytas miško įveisimo plane.

Želdinių apsaugai nuo elninių žvėrių pažeidimų sklypą Nr.2 aptverti apsaugine, ne žemesne kaip 1,5 metro aukščio vielos tinklo tvora (Tvoros ilgis 1400m). Atraminius stulpus statyti kas 4 metrai. Kampinius stulpus sustiprinti dviem istrižai kalamais stulpais. Apsaugai nuo pelinių graužikų sklype Nr.2 pastatyti iki 5vnt./ha, 3m aukščio ,,T“ raidės formos  įrenginių plėšriesiems paukščiams privilioti, juos išdėstant tolygiai sklype. Sklype Nr.1 sodinukus tepti repelentais.

Miško įveisimo faktui patvirtinti, per  vieną mėnesį nuo želdinimo darbų pabaigos, apželdytą plotą pateikti Šiaulių regiono Aplinkos  apsaugos departamento Kelmės rajono agentūrai (Agentūros atstovas surašo nustatytos formos pažymą, kurią pasirašo sklypo savininkas ).

Kasmet atlikti želdinių priežiūros darbus, pašalinant nepageidaujamą augmeniją, stelbiančią pasodintus sodmenis.

Pirmaisiais ir trečiais metais po želdinių įveisimo (rudenį) atlikti želdinių inventorizaciją. Jos duomenis turi patvirtinti Šiaulių regiono Aplinkos apsaugos departamento Kelmės  rajono agentūra.

Nustačius mažesnį kaip 85 procentų prigijimą, želdinius papildyti.