- MIŠKO  ĮVEISIMO  PROJEKTAS

- Miško įveisimo vieta: Kelmės raj. Tytuvėnų sen. Kleitiškių k. Kadastro Nr.5470/0002:34

- Savininkas: Gintaras Latvys

- Bendras sklypo, kuriame numatoma įveisti mišką, plotas: 1,05ha

- Želdinių funkcinė paskirtis: ūkinis miškas

- Projekto vykdymo metai ir sezonas: 2007m. pavasaris

- Miško įveisimo būdas: želdinimas

- Želdavietės aprašymas: reljefas lygus, dirvožemis durpinis tarpinio tipo nusausintas, suvelėnėjimas vidutinis, tikslinių medžių rūšių savaiminukų nėra

| Skl. Nr. | Plotas (ha) | Rūšinė sudėtis | Žemės naudmenos pavadinimas | Augim- vietė | Miško įveisimo būdas | Sodmenų tipas | Sodinukų kiekis vnt. |  | Dirvos ruošimas mišrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ha | sklype |  |
| 1 | 0,31 | 8B 2E | Pieva dirvonuojanti | Pcn | Želdinimas | B sod. E sod. | 3200 800 | 1000 250 | Dirvą paruošta vagomis 2006m., atstumas tarp vagų centrų 2.0m. Sodmenis sodinti į vagos dugną 1,25m atstumu. Mišrinti eilėmis, grupė- mis. Pasikeitus atstumui tarp vagų centrų, atstumus eilėse perskaičiuoti. |
| 2 | 0,74 | 10J | Pieva dirvonuojanti | Pdn | Želdinimas | J sod. | 4000 | 3000 |  |

Sodmenų poreikis :

| Beržas karpotasis | 1000 |
| --- | --- |
| Juodalksnis | 3000 |
| Eglė paprastoji | 250 |
| Viso: | 4250 |

PROVENENCIJŲ (KILMIŲ)  RAJONAI, IŠ KURIŲ GALIMA NAUDOTI

MIŠKO  DAUGINAMĄJĄ MEDŽIAGĄ              			        1. Pajūrio žemumos ir Žemaičių aukštumos karpotojo  beržo  sėklinis rajonas - Tytuvėnų, Šiaulių, Kuršėnų, Mažeikių, Telšių, Rietavo, Tauragės, Šilutės, Kretingos, Radviliškio, Panevėžio, Pakruojo ir Joniškio  miškų urėdijos. 									              2.Pajūrio ir Mūšos–Nemunėlio žemumų – Žemaičių aukštumos juodalksnio sėklinis rajonas  -Joniškio, Mažeikių, Kėdainių, Kretingos, Kuršėnų, Pakruojo, Radviliškio, Rietavo, Šiaulių, Šilutės, Tauragės, Telšių, Tytuvėnų miškų urėdijos ir Kuršių nerijos NP.						        3. Žemaičių aukštumos paprastosios eglės sėklinis rajonas - Tytuvėnų, Šiaulių, Kuršėnų, Mažeikių, Telšių ir Rietavo miškų urėdijos.

Projektą parengė: Povilas Jankūnas				2007 m. kovas 19 d.

Projektą tvirtina: V.Į. Tytuvėnų miškų urėdijos urėdo pavaduotojas Valdas Gasiūnas