- PROJEKTO   APRAŠYMAS

Miškas veisiamas žemės valdoje  priklausančioje Lidijai Tamošaitienei ir Sigitui Tamošaičiui. Valda yra Mickių kaime, Kelmės  seniūnijoje, Kelmės rajone.

Miško įveisimui skirto sklypo plotas yra 4,57 ha . Želdomo sklypo brėžinys pridedamas.

- Įveisiamų želdinių funkcinė paskirtis – ūkinė.

Reljefas lygus, suvelėnėjimas stiprus. Beržo savaiminukai išsidėstę visame sklype tolygiai, šiek tiek tankiau sklypo pakraščiais. Tankumas 700vnt/ha.

Dirvą ruošti panaudojant miško plūgą. Arti sekliomis iki 10 cm gylio vagomis. Atstumas tarp vagų centrų 2,0m. Sodinti į vagos dugną. Mišrinti eilėmis, grupėmis. Pušį ir eglę sodinti sausesnėse, beržą drėgnesnėse vietose.                                                                                                     		Miško veisimui panaudoti  medžių rūšis nurodytas miško įveisimo plane.

Želdomo sklypo pakraščiu įrengti 4m pločio priešgaisrinę mineralizuotą juostą (pažymėta želdomo sklypo plane).

Kasmet atlikti želdinių priežiūros darbus, pašalinant nepageidaujamą augmeniją, stelbiančią pasodintus sodmenis.

Želdinių apsaugai nuo elninių žvėrių pažeidimų naudoti repelentus.				Miško įveisimo faktui patvirtinti, per  vieną mėnesį nuo želdinimo darbų pabaigos, apželdytą plotą pateikti Šiaulių regiono Aplinkos  apsaugos departamento Kelmės rajono agentūrai (Agentūros atstovas įvertina želdinimo darbų kokybę ir surašo nustatytos formos pažymą, kurią pasirašo sklypo savininkas ) .

Pirmaisiais ir trečiais metais po želdinių įveisimo (rudenį) atlikti želdinių inventorizaciją. Jos duomenis turi patvirtinti Šiaulių regiono Aplinkos apsaugos departamento Kelmės  rajono agentūra.

Nustačius mažesnį kaip 85 procentų prigijimą, želdinius papildyti.