- PROJEKTO   APRAŠYMAS

Miškas veisiamas žemės valdoje, priklausančioje Jonui Keleriui. Valda yra Maironių kaime, Liolių  seniūnijoje, Kelmės rajone.

Miško įveisimui skirto sklypo plotas yra 1,10ha. Želdomas sklypo plotas yra 1,03ha. Sklypo brėžinys pridedamas.

- Įveisiamų želdinių funkcinė paskirtis –ūkinė.

Reljefas banguotas,dirbama žemė, užsisėjusių pagrindinių medžių rūšių savaiminukų nėra.

Dirvos ruošti netikslinga-praeitų metų ražiena.  Sodinimo darbai atliekami  2011 m. pavasarį arba rudenį . Miško veisimui numatytos panaudoti medžių rūšys nurodytos miško įveisimo plane.

Želdinių apsaugai nuo elninių žvėrių pažeidimų želdinius rudenį apdoroti repelentais, nutepant 10cm viršūninio ūglio dalį. Apsaugai nuo pelinių graužikų pastatyti iki 5vnt./ha 3m aukščio ,,T“ raidės formos įrenginių plėšriesiems paukščiams privilioti, juos išdėstant tolygiai želdomame plote. Želdomo ploto pakraščiu pagal lauko keliuką įrengti 4m pločio priešgaisrinę mineralizuotą juostą.

Miško įveisimo faktui patvirtinti, per  vieną mėnesį nuo želdinimo darbų pabaigos, apželdytą plotą pateikti Šiaulių regiono Aplinkos  apsaugos departamento Kelmės rajono agentūrai (Agentūros atstovas surašo nustatytos formos pažymą, kurią pasirašo sklypo savininkas ) .

Kasmet atlikti želdinių priežiūros darbus , pašalinant nepageidaujamą augmeniją, stelbiančią pasodintus sodmenis.

Pirmaisiais ir trečiais metais po želdinių įveisimo (rudenį) atliekama želdinių inventorizacija. Jos duomenis turi patvirtinti Šiaulių regiono Aplinkos apsaugos departamento Kelmės rajono agentūra.

Nustačius mažesnį kaip 85 procentų prigijimą - želdinius papildyti.