VILNIAUS UNIVERSITETO

MATEMATIKOS FAKULTETO

III KURSAS III GRUPĖ

PROJEKTO VALDYMAS

METRIKOS

sudarė:

Žan Šumel

1998.04.21

TURINYS

- Matai , Metrikos ir Indikatoriai				3

2. Metrikos proceso ir projekto sritije.			4

2.1 Proceso metrikos 					4

2.2 Projekto metrikos					5

3. Programinės įrangos matavimas				6

3.1 Metrikos orientotos didžiu				7

3.2 Metrikos orientotos funkcijomis			7

3.3 Prapliesto funkcinio taško metrikos			8

4. Skirtingų metrikų šąryšiai					10

5. Metrikos programinės įrangos kokybei 			11

5.1 Faktoriai , kurie veikia kokybę				11

5.2 Kokybės matavimas					11

5.3 Defektu šalinimo efektivumas .				12

- Metrikų integravimas į kurimo procesą			13

1. Matai , Metrikos ir Indikatoriai.

Nors terminai “Matas” , “Metrika” ir “Matavimas” gali buti  panaudoti kaip pakeičiantis vienas kitą , bet reikia atkreipti dėmėsį į skirtumus tarp jų . Programinės įrangos projektavimo kontekste terminas “Matas” nauduojamas kaip ilgio , kiekio , dydžio , gabumu arba kokio nors atributo indikatorius ; o “Matavimas”- kaip veiksmas nustatant “Matą” .

IEEE standartų žodynas apibrėžia Metriką  kaip “ laipsnio ,  kurio sistema , komponėntas arba procesas turi (valdo) duotą atributą ,  kiekybinis matas “.

Metrikos kažkokiu budu suriša matus ( pvz. vidutinis klaidų ,kurie buvo rasti tikrinant atskirus modulius , kiekis ). Projekto administratorius sudarinėja metrikas, kad paskui iš jų gauti indikatorius .

Terminas “Indikatorius” reiškia metrikų rinkinį ,  kurio pagalba bus lengviau suprasti prijektavimą , valdumą arba galutinį produktą.

2. Metrikos proceso ir projekto srityje.

Metrikos turi buti sudarytos taip,  kad galima būtu nustatyti proceso ir projekto indikatorius . Proseso indikatoriai duoda galimybę isitikinti veikiančio proceso veiksmingumu (paradigmos , programų sistemos inženerijos uždaviniai , padaryti produktai ir tarpines ataskaitos) . Proceso metrikų rinkamas  vyksta viso projekto metu  ir gali užtrukti gana ilgą laiką . Tai daromas tam , kad sudaryti indikatorius , kuriais galima būtų nauduotis ilgą laiką tobulinant procesus.

Projekto indikatoriai duoda galimybę projekto menedžeriui (1) įvertinti veikiančio projekto statusą (buklę) ; (2) nustatyti parinkto kelio riziką ; (3) išriškinti problėmines sritis priš tai kai jie taps “ kritiški ”; (4) suderinti darbų srovę ir (arba) uždavinius ;         (5) įvertinti projekto komandos galimybę valdyti produktų kokybę.

Kai kuriais atvejais ta pati metrika gai buti panauduota kad sadaryti proceso ir projekto indikatorius , nes dažnai nauduojamos tie patys matai sudarant proceso ir projekto metrikas.

2.1 Proceso metrikos

Vienintelis racionalus būdas , kad pagerinti bet kokį procesą tai yra specifinių proceso atributų išmatavimas ; sudaryti  pagal tuos atributus reikšmingų metrikų rinkinį ir po to panauduoti šitas metrikas , kad sudaryti indikatorius , kurie jau bus panauduoti proceso tobulinimui .

Procesas - tai vienas iš valdomų faktorių pagerinti projekto kokybę ir organizacijos efektivumą .

Mes matuojam kurimo proceso efektivumą netiesiogiai , t.y. mes gaunam metrikų rinkinį , kuris sudaromas pagal proceso rezultatus ( klaidos , kurios buvo aptiktos prieš išleidžiant projektą , defektai , kuriuos pristatė vartotojas , taip pat padarito darbo rėzultatai , informacija apie žmonių  pastangas , panauduotas laikas  ir kt. ) . Mes taip pat nauduojam specifinės programinės įrangos , panauduotos projektuojant uždavinį , chrakteristikas .

Grady skiria proceso duomenis į individualus (privačius) ir bendrus . Pavyzdžiai metrikų , kurie yra privatūs jungia:

- defektų rūšis (pagal individuumą)

- defektų rūšis (pagal modulį)

- klaidos rastos kurimo(darbo) metu

Kai kurie proceso metrikos yra privatus projektotuojų komandai , bet bendros visiems komandos nariams . Pavyzdžiui , jie gali turėti defektus apie kurius pranešė vartotojai ; klaidos , kurios buvo rastos techninės apžvalgos metu , taip pat kodo ir funkcijų kiekis  moduliui arba funkcijai.

Bendros metrikos asimiliuoja (suligina) informaciją , kurią iš pradžių buvo privati asmenims ir komandoms (pvz. pastangos , laikas)

Kurimo proceso  metrikos gali padėti organizacijai pagerinti proceso užbaigtumo lygį . Bet kaip ir visos metrikos , jos gali buti netinkamai panauduotos , sudarant daugiau problemų negu jų išsprendžiant. Grady pasiūlė “ Programinės įrangos metrikų etikėtą “ kuris skirtas administratoriams :

- Naudok sveiką protą ir organizacinį jautrumą , interpretuojant metrikų duomenis

- Apsirupink grįžtamuoju ryšiu su individumais ir komandomis , kurie surinkinėjo duomenis ir metrikas .

- Nenaudok metrios žmonių įvertinimui .

- Bendradarbiauk su praktikais ir komandomis , kad nustatyti tikslus ir metrikas , kurie bus panauduoti , kad pasiekti juos .

- Niekada nenaudok metrkos , kad grąsinti žmonėms .

- Nežiurėk neigiamai į metrikų duomenis , kurie nurodo probleminę srytį . Tokieduomenys - tik indikatorius proceso tobulinimui .

- Bandyk atkreipti demesį į visas svarbias metrikas .

2.2 Projekto metrikos

Kūrimo proceso metrikos nauduojamos strateginiams tikslams , o projekto metrikos yra taktinės . T.y projekto menedžiaris ir programuotojai nauduoja porjekto metrikas ir indikatorius , kad adaptuotu darbų srovę ir techninius veiksmus .

Pirmas projekto metrikų pavartojimas įvyksta įvertinimo metu . Mertikos surinktos praeitu projektų metu , nauduojamos kaip pagrindas įvertinant pastangas ir laiko sanaudas kitiems darbams. Kai projektas jau vyksta , laiko sanaudų ir pastangų matai lyginami su pradiniais įvertinimais ( ir projekto planu ) . Projekto menedžeris nauduoja šiuos  duomenys projekto valdymui ir tikrinimui .

Kitų projektų metrikos turi reikšmę , kai prasideda techninis darbas .

Projekto metrikų tikslas yra dvigubas . Pirmas - tai minimizuoti išsivystimo grafiką , siekiant sumažinti išlaidas ir sumažinti potencialų problemų kiekį  ir riziką . Antra - projekto metriką nauduojama , kad įvertinti produkto kokybę , kai projektas dar vyksta ir, jeigu butina - pakeisti techninį metodą.

Kai gerinama kokybė , minimizuojamas klaidų kiekis tai perdirbtų valandų  kiekis taip pat sumažeja.

Kitas projekto metrikų modelis siūlo turėti sekančius matmenis:

- įėjimai - resursų reikalingų atlikti darbą matas (pvz. žmonės , aplinka )

- isėjimai - matai , pagal kurius galima įvertinti ar darbas pilnai atlyktas projekto kurimo metu

- rezultatai - matai , kurie parodo pristatyto produkto efektivumą

Faktiškai šitas modelis gali buti pritaikitas kaip projektui taip ir procesui . Projekto kontėkste šitas modelis gali buti panaudotas rėkursiviai , t.y išvados iš vieno etapo taps įvedimais į kitą . Metrikas galma panauduoti , kad patikrinti padarito produkto rezultatų pilnumą ir korėktiškumą , nes šitus rezultatus gali naudoti kitas etapas .

3. Programinės įrangos matavimas

Matavimai fiziniame pasaulyje kotegorizuojamos į dvi dalis : tiesioginiai (pvz. varžto ilgis ) ir netiesioginiai (pvz. varžto kokybė , kuria apskaičiojama sumuojant nukripimus nuo standartų ) . Programinės irangos metrikos gali buti kategarizuoti analogiškai .

Tiesioginiai prograninės irangos kurimo proceso matai apima kainą ir panaudotos pastangos . Tiesioginiai produkto matai apima kodo kiekį (LOC) , atlikymo greitį , atminties dydį ir defektų sąrašas , surinktas per fiksuotą laiko tarpą . O netiesioginiai produkto matai - tai funkcionalumas , efektivumas , robastiškumas , kokybė , korektiškumas ir t.t.

Mes jau ankščiau aptarėm proceso , projekto ir produkto metrikas . Mes taip pat pabrežiame , kad iš produkto metrikų , kurios yra privačios kiekvienam žmogui , dažnai sudaromos projekto metrikos , kurios yra bendros visai komandai . Projekto metrikos paskui papildomos (koreguojamos) ir gaunamos proceso metrikos , kurios yra bendros visai organizacijai . Bet kaip organizacija derina metrikas kurios yra gaunamos iš skirtingu žmonių arba projektų ? Tą iliustroja toks pavyzdys :

Kiekvienas žmogus dvėjose skirtingose komandose fiksoja visas klaidas , kurios buvo rastos kurimo procese . Po to individualus duomenys jungiami ir gaunamas bendras visos komandos matas . Komanda A rado 342 klaidas , o komanda B - 184 per vienodą laikotarpį . Iškyla klausimas , kuri komanda dirbo efektyviau . Bet mes negalim atsakiti į šitą klausimą nežinodami projektų sudetingumo . Bet jeigu visį mataį normalizuoti , tai galima sudaryti bendrą metriką  su kuria galesim geriau spresti apie panašus organizacinius vidurkius .

3.1 Metrikos orientuotos didžiu .

Metrikos orientuotos didžiu kuriamos normalizuojant kokybės ir (arba) produktivumo matus atsižvelgiant į sukurtos programos dydį . Pavyzdžiui , tokių matų lentelė pavaizduota lentelėje:

| Projektas | LOC | Pastangos (Žm/mėn) | $(000) | Doc.PP | Klaidos | Defektai | Žmoniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| alfa | 12100 | 24 | 168 | 365 | 134 | 29 | 3 |
| Beta | 27200 | 62 | 440 | 1224 | 321 | 86 | 5 |

Pastaba: praktiškai reikia pastangu kainu stulpelį $(000) padaryti projektavimui , kodavimui , testavimui ir analyzei atskirai .

Kad sudaryti metriką , kurią galesim palyginti su kitomis projektu metrikomis , mes perinkam LOC kaip normalizuojamą reikšmę (raktas) ir iš kitų lentelės duomenų sudarysim paprastą didžiu orientotą metriką :

- Klaidos / KLOC

- Defektai / KLOC

- $ / LOC

- Dokumentacijos puslapiu (DOC.PP) / KLOC

Bet tokios metrikos nėra universalios . Ir daug ginčiu kilo del LOC naudojimo kaip rakto . Ir tokio metodo priešininkai teigia , jog LOC labai priklauso nuo pasirinktos programavimo kalbos ir kad nuo tokio metodo kenčia trumpos , bet gerai suprojektuotos programos .

3.2 Metrikos orientuotos funkcijomis

Tokios metrikos naudoja funkcionalumo matą kaip normalizauojamą reikšmę (raktas). Funkcionalumą mes negalim apskaičiuoti tiesiogiai , todėl mes tai turim padaryti netiesiogiai panaudojant tiesioginius matus . Šitos metrikos buvo pasiūlitos Albrecht’o , kuris patarė naudoti funkcinius taškus . Funkciniu tašku (FP) skaičiavime nauduojami ryšiai tarp tiesioginių informacinės srities matų ir programinės įragos sudetingumų įvertinimų .

FP skaičiavime naudojama lentelė , kurioje nustatytos penkios informacinės srities charakteristikos :

| Matuojamas parametras | Keikis | SUDETINGUMO paprastas | FAKTORIAI vidutinis | sudetingas | = |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naudotojo įvedimų skaičius | **** x | 3 | 4 | 6 | *** |
| Naudotojo išvedimų skaičius | **** x | 4 | 5 | 7 | *** |
| Naudotojo užklausų skaičius | **** x | 3 | 4 | 6 | *** |
| Failų skaičius | **** x | 7 | 10 | 15 | *** |
| Išorinių interfeisų skaičius | **** x | 5 | 7 | 10 | *** |
|  |  |  |  |  | Viso |

Įvedimų skaičius . Suskaičiuojamas kiekvienas įvedimas , kuris aprūpina duomenimis skirtais programiniai įrangai . Įvedimai turi skirtis nuo užklausų , kurie apskaičioti atskirai.

Išvedimų skaičius .  Suskaičiuojamas kiekvienas išvedimas , kuris teikia informaciją vartotojui . Šitame kontekste išvedimai reiškia ataskaitas , langus , klaidas , pranešimus ir t.t. . Atskiri duomenys ataskaitų viduje neįeina į šitą skaičių .

Užklausų skaičius . Užklausa apibrėžta kaip interaktivus įvedimas , kurio rezultatas sugenerotas tesiog programa ,  pavaizduotas išvedimo formoje .

Failų skaičius . Suskaičiuotas kiekvienas loginis failas (t.y. loginė duomenų grupė , kuri gali buti didelės duomenų bazės dalimi arba atskiru failu )

Išorinių interfeisų skaičius . Suskaičioti visi interfeisai ( pvz. failai magnetinioje juostoje arba diske ) , kurie nauduojami tarpsisteminės informacijos perdavimui .

Kriterijus , kurie parodo duomenų sudetingumą (paprastas, vidutinis ar sudetingas), apibrėžia pačią organizaciją .

Apskaičioti FP nauduojama sekanti lygybė :

FP = Viso * ( 0.65 + 0.01 *  Fi )

Fi (i= 1..14) yra sudetingumo įvertinimo koeficientai ir randamos iš lenteles 4.1(pvz. F1- ar sistema reikalauja atsarginiu kopijų ? , F4 - ar yra efektivumas kritiškas ? , F11 - ar kodas rašomas daugkartiniam panauduojamui ? , F13 - ar sistama projektuojama daugkartiniam instalavimui skirtingose organizacijose ir t.t.) . Kiekvienas koeficientas turi buti įvertintas balais nuo 0 iki 5 .

Kai FP paskaičiuotas , toliau mes galim elgtis kaip ir didžio orientuotų metrikų atvėju , ponaudojant FP kaip raktą . Gaunam tokia metriką :

- Klaidos / FP

- Defektai / FP

- $ / FP

- DOC.PP / FP

- FP / Pastangos

3.3 Prapliesto funkcinio taško metrikos

Funkcinio taško metrikos buvo iš pradžių sukurtos verslo informaciniams sistemoms . Duomenų dydis (dimensija) buvo apibrėžtas be funkcionalumo  ir elgsenos (valdymo) dydžių . Todel šitos metrikos buvo nekorektiškos daugeliams projektavimo ir įdetoms sistemoms . Todėl šitos metrikos gavo keletą praplėtimų  .

Tokie praplėsti funkciniai taškai gavo pavadinimą įpatingieji taškai (FEP). FEP metrikos panauduojamos programoms , kurios turi aukštą algoritminį sudetingumą (pvz. realaus laiko, procesų kontrolės sistemos ) .

FEP taškų paskaičiavimas panašus į FP paskaičiavimus , tik papildomai FEP operuoja tokią charakteristiką kaip algoritmų skaičius .

Kitas metodas apskaičioti FEP buvo pasiūlitas Boeing’u . Jis naudoja kaip duomenų taip ir funkcinius ir valdymo dydžius , kad gauti funkcinškai orientuotus matus , kurie vadinasi Trimačiai funkciniai taškai (3DFP) .

Duomenų dydžiai yra tokie kaip ir FP atvėju . Išsaugojamų duomenų kiekis ( vidinės programinių duomenų strukturos , pvz. failai ) ir išorinių duonemų kiekis (įvedimai , išvedimai , užklausos ir išorinių interfeisų kiekis ) naudojamas kartu sprendžiant apie šitų duonemų sudėtingumą .

Funkcionalumo dydžiai matuojami atsižvelgiant į “vidinių operacijų skaičių , kurių reikia transformojant  įvedimo į išvedimo duomenis . Čia transformaciją apibrėžiama kaip eilė atliktų žingsnių , kurie konstruojami pagal simantinių tvirtinimų rinkinį . Kaip taisyklė  transformacijos atliekamos pagal algoritmą , kuris operuoja įvedimo duomenimis , kad  gauti išvedimo duomenis . Duomenų paemimai iš failų ir jų patalpinimas į programinę atmintį neskaitomos už transformaciją .

Transformacijos sudetingumas priklauso nuo atlyktų žingsnių skaičių ir nuo simantinių tvirtinimų skaičių (pertelė 4.6)

Valdymo dydis matuojamas pagal perėjimų tarp būsenų skaičių . Čia būseną apibrežiama kaip elgsenos būdas , pastebimas iš išorės , ir perėjimas vyksta nuo vienos būsenis į kitą kaip kokio nors įvykio rezultatas . Skaičiojant 3DFP perėjimams nenaudojamas sudetingumo laipsnis .

Apskaičioti 3DFP naudojamas toks suntykis :

index = I+O+Q+F+E+T+R

kur I,O,Q,F,E,T,R - duomenys , priklausantys nuo sudetingumo laipsnio(išskirus perėjimus) ir reiškia: įvedimus , išvedimus , užklausas , vidinių duomenų struktūras , išorinius failus , transformacijas ir perėjimus atitinkamai . Kiekviemas toks matas paskaičiojamas taip :

Value = Nil*Wil + Nia*Wia + Nih*Wih ,

kur Nia,Nil ir Nih - elemantų skaičius , priklausantis atitinkamai sudetingumo grupei, o Wil,Wia ir Wih - tų grupių svoriai .

Turime pabrėžti , kad FP, FEP ir 3DFP atstovauja tą patį dalyką - programinės įrangos funkcionalumą arba naudingumą .

Daugumai realaus laiko sistemoms FEP 20-35 % didesnis negu FP.

4. Skirtingų metrikų sąryšiai

Ryšys tarp LOC ir FP priklauso nuo programavimo kalbos , kurią nauduojame rašant programinę įrangą . Kai kurie mokslininkai bandė surišti LOC ir FP matus .

Sekanti lentelė parodo vidutinį LOC reikalinga kad gauti viena FP naudojant skirtingas programavimo kalbas :

| Programavimo kalba | LOC/FP (vidutinis) |
| --- | --- |
| Asembleris | 320 |
| C | 128 |
| Cobol | 105 |
| Fortran | 105 |
| Pascal | 90 |
| Ada | 70 |
| Objektiškai-orientotos kalbos | 30 |
| Ketvirtos kartos kalbos | 20 |
| Kodų generatoriai | 15 |
| Grafinės kalbos | 4 |

LOC ir FP matai dažnai naudojami kad gauti produktivumo metrikas . Tai iškelia daug ginčų dėl tokių duomenų nauduojimo . Ar gali buti LOC/Pastangos (arba FP/Pastangos) sąntykis vienai grupei lyginamas su tokiu pačiu sąntykiu kitai grupei ? Ar gali administratoriai vertinti atskirų žmonių sugebėjimus pagal šitas metrikos ? Atsakimas yra NE ! Tokio atsakimo priežastis yra tai , kad daug faktorių turi įtaką į produktyvumą .

Basili ir Zelcowitz apibrežė penkius svarbus faktorius , kurie turi įtaką į programinės įrangos produktivumą :

- Žmogiškas faktorius . Organizacijos dydis ir patirtis .

- Probleminis faktorius . Sprendžiamų problemų sudetingumas ir pasikeitimų reikalavimuose ir specifikacijose skaičius

- Procesinis faktorius . Analizo ir projektavimo būdai , panaudotos programavimo kalbos ir instrumentai , tikrinimo būdai .

- Produkto faktorius . Kompiuterinės sistemos patikimumas ir efektivumas .

- Šaltinių faktorius . Pasiekiami instrumentai , “geležies” ir programinės įrangos resursai .

Aišku , kad jeigu šitie faktoriai bus aukštesni tai produktivumas bus žymiai didesnis.

5. Metrikos programinės įrangos kokybei .

Viso projekto gyvenimo ciklo tikslas yra sukurti aukštos kokybės sistemą, programą arba produktą . Todėl projektuotojai turi naudoti efektivus metodus ir priemones kurimo procese . Jie taip pat turi išmatuoti produkto kokybę .

Produkto kokybė priklauso nuo visų gyvenimo ciklo stadijų .

Projekto administratorius turi įvertinti projekto kokybę , kai projektas dar vyksta . Todel renkamos privačios metrikos , kad gauti atitinkamą projekto lygį .

Klaidos , aptiktos testavimo metu , gali buti panaudotos , kad suskaičiuoti defektų šalinimo efektivumą (DRE) kiekvienam baziniam procesui . DRE nagrinejamas toliau .

5.1 Faktoriai , kurie veikia kokybę

Prieš du dešimtmečius McCall ir Cavano apibrežė kokybės faktorių aibė , ir tai buvo pirmas žingsnis kokybės metrikų atsiradime . Šitie faktoriai vertina produktą iš trijų požiuro taškų :

- produkto veikimas (panaudoti jį ) ; (2) produkto peržiūrėjimas ( pakeisti jį ) ; (3) produkto pernešimas (modifikoti jį darbui kitoje aplinkoje ) . Savo darbuose jie nagrinėjo ryšius tarp šitų faktorių ir kitu projekto kurimo aspektu .

5.2 Kokybės matavimas

Nors yra daug matų projekto kokybei išmatoti , korektiškumas , palaikomumas , integralumas ir pritaikomumas duoda pagrindinius indikatorius projektuotojų komandai .

Korektiškumas . Tai yra laipsnis produkto atliekamų funkcijų atitikimumas specifikacijai  . Bendriausias patikimumo matas yra defektų kiekis į KLOC .

Palaikomumas. Šitas matas parodo ar programa , kurioje buvo rasta klaidą , bus lengvai pakeista ar ne , ar jį sugebės prisitaikiti pakeitimams ar prapletimams kurių reikalauja specifikacijos pasikeitimas . Nėra būdų išmatoti palaikomumą tiesiogiai , todel reikia panaudoti netiesioginius matus . (Pvz. laiko orientuotos metrikos pagalba , kuri parodo kiek laiko reikia sunaudoti , kad analizoti pasikeitimo reikalavimą , suproektoti atitinkamą modifikavimą , atlikti modifikavimą , patikrinti jį ir išplatinti jį visiems vartotojams) .

Integralumas . Šitas matas parodo sistemos sugebejimus priešintis išoriniams puolimams į sistemos saugumą . Kad išmatuoti sistemos integralumą reikia įvesti du papildomus atributus :

Grąsinimas - tai tikimybė , kad puolimas įvyks duotajam laiko tarpe .

Apsauga - tai tikimybė , jog puolimas nepaviks .

Po to galim suskaičioti integralumą:

integralumas =  ( 1- grąsinimas * ( 1 - apsauga)) , kur grąsinimo ir apsaugos matai turi buti apskaičioti kiekvienam puolimos tipui ir turi buti paimta sumą .

Pritaikomumas.  Pritaikomumas priklauso nuo tokio mato kaip “draugiškumas vartotojui” ir apibrežiamas kaip “draugiškumo “ dydis . “Draugiškumas” gali buti matuojamas keturių charakteristikų terminais :

- - fizinis ir intelektualinis sugebėjimas , reikalingas , kad susipažinti su sistemą

- - laikas , reikalingas susipažinti su sistema

- - koks tinklo produktivumas , kai nauduojama sistema .

- - Apklausų rezultatai .

5.3 Defektų šalinimo efektivumas .

Viena iš kokybės metrikų , kuri nauduojama kaip projekto taip ir proceso lygyje , yra defektų šalinimo efektivumo matas (DRE) .

Projekto lygyje DRE apibrežiamas sekančiu būdu :

DRE = E / ( E + D) , kur E - klaidų , aptiktų produkto kurimo metu , skaičius , o D - defektų skaičius po produkto pristatymo vartotojams .

Idealu atveju DRE lygus 1 .

DRE gali buti nauduojamas ir projekto vyduje.

Proceso lygyje DRE apibrežiamas taip :

DREi = Ei / ( Ei + Ei+1 ) , kur Ei - produkte surastų klaidų skaičius etape i ( prieš perdodant projekta į etapą i + 1 ) , o E i+1 - produkte surastų klaidų skaičius etape i+1 .

6. Metrikų integravimas į kurimo procesą

Dauguma programinės įrangos vystytojų vis dar nenaudoja matus . “ Kodel mes tai turim daryti ?” - klausia jie . Atsakimas akivaizdus - jei mes ne matuosim , tai mes nežinosim ar mes tobulinamės ar ne .

Įvertinant produktivumo ir kokybės matus administracija gali sudarinėti tikslus , gerinančius visą produkto kurimo procesą .

Kai projektavimo stadija yra pasibaigusi tai dauguma vystytijų norėtu turėti atsakimą į sekančius klausimus :

- kokie vartuotojų reikalavimai gali buti pakeisti ?

- kokiose sistemos modulėse gali buti dauguma klaidų ?

- kiek testavimų bus planuojama kiekvienam modeliui ?

- kiek klaidų (specifinių) aš tikiosi surasti iki testavimo ?

Atsakimai į šitus klausimus galima gauti jei surinktos atitinkamos metrikos ir kai jos nauduojamos kaip techninę instrukciją .