VILNIAUS UNIVERSITETAS

MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS

FAKULTETAS

Programų sistemų konfgūracijos valdymas

Atliko: IV kurso 1 gr.

Sigitas Voitinovičius

Vilnius

1999

## Įžanga

# Pakitimų neįmanoma išvengti, kai yra kuriama programinė įranga. Pakitimai įveda ir didina netvarką bei sumaištį tarp tarp daugelio programų sistemų inžinierių, dirbančių prie projekto. Ta sumaištis, tas chaosas atsiranda tuomet, kai pakitimai yra neanalizuojami prieš tai, kai jie yra padaromi. Babič apie tai konstatuoja:

Veikla, sukoordinuota programų sistemų kūrime mažinti ir minimizuoti tas sumaištis ir netvarkas (confusion) yra vadinama konfigūracijos valdymu (Configuration menagement). Konfigūracijos valdymas yra identifikavimo, organizavimo ir modifikacijų kontroliavimo, kad užtikrinti, jog programų sistema būtų kuriama programavimo komandos, veikla (art). Tikslas yra maximizuoti produktyvumą, minimizuojant klaidas.

Programų sistemų konfigūracijos valdymas (Software Configyration Management – SCM) yra veikla, naudojama per visą programų sisteų kūrimo procesą. Kadangi pakitimai gali įvykti bet kuriuo laiku, SCM veikla yra vystoma, kad:

- nustatyti pakitimus;

- controliuoti juos;

- užtikrinti, kad pakitimai būtų tinkamai vykdomi;

- pranešti apie pakitimus kitiems projekto dalyviams, kurie gali būti tuo suinteresuoti.

Yra sudėtinga nustatyti aiškius skirtumus tarp programų sistemų palaikymo

(maintenance) ir konfigūracijos valdymas. Palaikymas yra aibė programų sistemų inžinerijos veiklų, vykdomų po programų sistemų pristaymo klientams ir p.s. paleidimo veikimui. SCM yra aibė žingsnių ir kontrolės veiklų, kurios prasideda, vos tik prasidėjus programų sistemos projekto kūrimui ir baigiasi tik tada, kai p.s. yra paleidžiama veikimui.

Pagrindinis programų sistemų inžinerijos tikslas yra tobulinti su pakitimais susijusius palengvinimus, ir mažinti pastangas skirtas atlikti pakitimus.

Sekančiame skyriuje bus kalbama apie veikla, kuri valdo pakitimus.

9.1 	Programų sistemų konfigūracijos valdymas

Programų sistemų proceso išeities produktas (output) yra informacija, kuri galėtų būti padalinta į tris tokias plačias kategorijas:

- kompiuterinės programos (source and executibale forms)

- dokumentai, aprašantys kompiuterines programas (skirti ir techniniams praktikams ir vartotojams)

- duomenys

Tie vienetai, esybės (items), kurie apima visą informaciją, kuri pateikiama kaip proceso dalis, yra bendrai vadinami programų sistemų konfigūracija.

Pakitimas gali įvykti bet kuriuo laiku, dėl bet kokios priežasties. Iš tikrųjų, pirmasis programų sistemų inžinerijo dėsnis teigia: “Nesvarbu, kur tu esi sistemos gyvavimo cikle, sistema keisis, ir poreikis keisti bus per visą gyvavimo ciklą.”

Kokia yra pakitimų kilmė, šaltinis? Atsakymas į šį klausimą yra toks pats įvairus kaip ir patys pakitimai. Tačiau yra 4 pagrindiniai pakitimų šaltiniai:

 nauja komercinė veikla ir rinkos sąlygos, diktuojančios pakitimus produkto reikalavimuose arba komercinės veiklos normose

 nauji kliento poreikiai, iššaukiantys pakeitimų informacinių sistemų pateikime, funkcišką produkto pristatymą, ir serviso pristaymą kompiuteriu grįstoms sistemoms

 reorganizacija, kuri iššaukia pakitimus projekte (projekto prioritete (eiliškume)) arba programų sistemų inžinerijos komandos struktūroje.

 biudžeto arba laiko varžymas, kuris iššaukia sistemos arba produkto kažkokias modifikacijas (redifinition of the system or product)

Programų sistemų konfigūracijos valdymas yra aibė veiklų, kurios turi būti kuriama, kad valdyti pakitimus per visą programų sistemų gyvavimo ciklą. SCM galima laikyti programų sistemų kokybės užtikrinimo veikla, kuri yra naudojama programų sistemų proceso metu.

Sekančiuose skyriuose aptarsime svarbiausius SCM uždavinius ir sąvokas, kurios padeda mums valdyti pakitimus.

9.1.1 	SCM procesas

Pakitimai yra programų sistemų kūrimo neišvengiamas faktas. (Pavyzdžiui) Kliento noru modifikuoti reikalavimus. Kūrėjas nori modifikuoti techninius metodus . Vadovas nori pakeisti projekto metodus. Kodėl būtent tokios modifikacijos? Atsakymas labai paprastas. Su laiku visos konstitucijos sužino daugiau (apie tai, ko joms reikia, kuris metodas būtų geresnis ir kaip tai padaryti, kad vis tiek uždirbti pinigus). Šis žinių padidėjimas yra mėtymasis tarp daugelio pakitimų. Tai leidžia konstatuoti faktą, kad daugeliui p.s. inžinierių yra sunku sutikti su faktu: daugelis pakitimų yra pasiteisina!

Pagrindas (baseline) yra programų sistemų konfigūracijos valdymo sąvoka, kuri padeda mums kontruoliuoti pakitimus. IEEE pagrindus (baselines) apibrėžia taip:

Tai yra specifikacija arba produktas, kurie turi būti formaliai peržiūrėti, kurie nuo to laiko tarnautų kaip pagrindas tolesniam kūrimui, ir kurie galėtų būti pakeisti tik per formalias pakitimų kontrolės procedūras.

Pagrindus (baselines) galima apibrėžti ir tokia analogija:

Panagrinėkime virtuvės duris dideliame restorane. Kad išvengti susidūrimų vienos durys pažymėtos OUT, kitos – IN. Įeiti galima tik pro įėjimo duris, išeiti – tik pro išėjimo. Jei padavėjas, (dėl sumaišties) išsisrinko ne tą patiekalą, tai pakeisti į reikiamą jis galės tik greitai prieš palikdamas virtuvę. Tačiau, jei jis išėjo iš virtuvės, atidavė klientui patiekalą ir tik tada sužino apie savo klaidą, tai tada jis turi elgtis pagal šiuos punktus: (1) pažiūrėti ir patikrinti, ar tikrai įvyko klaida, (2) profesionaliai atsiprašyti, (3) grįžti virtuvėn pro duris “IN”, (4) išsiaiškinti problemą ir taip toliau.

Pagrindai (baselines) yra analogija kaip atsitiko patiekalui su virtuvės durimis restorane. Panašiai yra ir p.s. kūrime kaip ir restorane. Pakol p.s. konfigūracijos esybės, vienetai (items) netampa pagrindais (baseline), pakitimai gali būti daromi greitai (be didesnių sunkumų). Tačiau, tik kai pagrindai (baseline) yra nustatomi, mes, tarsi (perkeltine prasme) praeiname per tas sukamąsias duris kaip tas padavėjas. Tada pakitimai galimi, bet tik specifiniai, formalios procedūros turi būti naudojamos, kad įvertinti ir patvirtinti kiekvieną pakitimą.

Pavyzdžiui, projekto (design) specifikacijos elementai turi būti dokumentuojami ir peržiūrimi. Surandamos klaidos koreguojamos. Kartą visos visos specifikacojos dalys turi būti peržiūrimos, koreguojamos ir tada patvirtinamos, projekto specifikacija tampa pagrindu (baseline). Vėliau, programos architektūros (esančios projekto specifikacijoje) pakitimai gali būti atliekami tik po to, kai jie yra įvertinami ir patvirtinami. Pagrindai (baselines) gali būti apibrėžiami įvairiais išsamumo lygiais. Paprastesni p.s. pagrindai (baselines) yra parodyti Figūroje 9.1.

Figūroje 9.2 pavaizduota progresija įvykių, vedančių į pagrindus (baselines). Programų sistemų užduotys pateikia vieną arba daugiau SCIs. Kai SCIs yra peržiūrimi ir patvirtinami, jie yra padedami į duomenų bazę (taip pat dar vadinamą projekto biblioteka arba repositorija). Kai programų sistemų dalyvių komanda nori daryti modifikacijas pagrindu tapusį SCIą, tai jis yra kopijuojamas iš duomenų bazės į inžinierių darbinę aplinką. Tačiau šis SCI gali būti modifikuotas tik tuomet, jei yra laikomasi SCM kontrolės. Punktyrinėmis linijomis Figūroje 9.2 yra pažymėtas modifikacijos kelias pagrindu tapusio SCIo.

9.1.1 	SCI (Software configuration items)

Mes jau turėjome apibrėžę p.s. konfigūracijos item’sus, kaip informaciją, kuri yra sukurta kaip p.s. inžinerijos proceso dalis. Ypatingu atveju, SCI gali būti nagrinėjamas kaip vienas didelios specifikacijos skyrius arba vienas testo variantas dideliame testų komplekte. SCI gtali būti dokumentas, pilnas testų variantų komplektas arba įvardintas programos komponentas (pvz.: C++ funkcijos). Žemiau išvardinti SCIs tampa konfigūracijos valdymo technikos taikiniu ir aibės pagrindų (baselines) forma:

- Sistemos specifikacija.

- Programų sistemų projekto planas.

- Programų sistemų reikalavimų specifikacija:

- grafinis analizės modelis;

- proceso specifikacija;

- prototipai;

- matematinė specifikacija.

- Preliminarus vartotojo vadovas.

- Projektavimo specifikacija (design):

- duomenų projektavimo aprašymas;

- architektūros projektavimo aprašymas;

- modulių projektavimo aprašymas;

- interfeiso projektavimo aprašymas;

- objektų aprašymas (jei naudojama objektiškai – orentuota technika).

- Kodo listingas.

- Testo specifikacija:

- testo planas ir procedūra;

- testo variantai ir  rezultatų sąrašas.

- Veikimo (operations) ir instaliavimo vadovas.

- Vykdoma programa:

- atskirų modulių kodo įvykdymas;

- modulių sujungimas;

- Duomenų bazės aprašymas.

- shema ir failų struktūra;

- pradinis turinys.

- Kaip padarytas vartotojo meniu (as-built user manual)

- Palaikymo dokumentai:

- programų sistemų problemų ataskaita;

- palaikymo reikalavimai;

- pakeitimų inžinerijos tvarka.

- programų sistemų inžinerijos standartai ir procedūros.

Priedo prie SCIsų dar galime pažymėti, kad daugelis inžinerijos organizacijų taipogi talpina programų sistemų itemsus po konfigūracijos kontrole. Tai yra, specifinė versija redaktorių, kompiliatorių ir kitų CASE toolsų yra užšaldyti kaip dalis p.s. konfigūracijos. Kadangi šie įrankiai (tools) yra naudojamai pateikti dokumentaciją, kodą, duomenis, jie (tie toolsai) turi būti yra daromi programų sistemų pakitimai. Yra  įmanoma, kad nauja to toolso versija (pvz.: kompiliatoriaus) gali pateikti skirtingus rezultatus negu originali versija. Dėl šios priežasties, šie toolsai gali būti pagrinduojami (baselined) kaip lengvai suprantamo konfigūracijos valdymo proceso dalis.

Iš tikrųjų, SCIsai yra organizuoti į formą konfigūracijos objektų, kurie gali būti projekto duomenų bazėje su identifikaciniu (vieninteliu) vardu. Konfigūracijos objektas turi vardą, atributus, ir yra sujungiamas su kitais objektais per ryšius. Figūroje 9.3 projektavimo specifikacijos, duomenų modulio, modulio N, kodo, ir testo specifikacijos konfigūracijos objektai yra pavaizduoti atskirai. Tačiau kiekvienas objektas yra susijęs su kitu kaip parodyta srautu. Išlenktos rodyklės parodo kompozicinius ( sudėtinius) ryšius. Taigi, duomenų modelis ir modulis N yra projekto specifikacijos objekto dalis. Rodyklės su dviem galais ( <–> ) parodo tarpusavio ryšius (interreliationship). Jei pakitimas daromas kodo objektui, tarpusavio ryšys leidžia inžinieriui apibrėžti, koks kitas objektas (ir SCI) gali būti paveiktas.

9.2 	SCM procesas

Programų sistemų konfigūracijos valdymas yra svarbus programų sistemų kokybės užtikrinimo elementas. Tai yra svarbiausia atsakomybė, įsipareigojimai (responsibility) yra pakitimų kontrolė. Tačiau SCM yra taip pat atsakingas ir už atskirus SCI-sų ir skirtingų programų sistemų versijų identifikaciją, už programų sistemų konfigūracijos auditingą (kuris užtikrina, kad programų sistemos būtų tinkamai kuriamos),  ir už visų, naudojamų konfigūracijos pakitimų, ataskaitas.

Diskutuojant apie SCM iškyla tokie klausimai:

  Kaip organizacija identifikuoja ir valdo aibę egzistuojančių programos versijų metodu, būdu (manner), kuris leidžia organizuoti efektyviai pritaikomus pakitimus.

 Kaip organizacija kontroliuoja pakitimus prieš ir po programų sistemoų relizavimo klientui.

  Kas atsakingas už pakitimų priėmimą ir prioritizavimą.

  Kaip užtikrinama, kad pakitimas būtų atliktas tinkamai.

  Koks mechanizmas naodojamas, kad infuormuoti kitus susijusiuis asmenis, kokie pakitimai yra padaryti.

Remiantis šiais klausimais, galima apibrėžti 5 SCM uždavinius:

- identifikacija;

- versijų kontrolė;

- pakitimų kontrolė;

- konfigūracijos auditingas;

- ataskaitų pateikimas (reporting).

Dabar pakalbėsime apie kiekvieną iš šių uždavinių plačiau.

9.3 	Objekto identifikacija programų sistemų konfigūracijoje

Kad kontroliuoti ir valdyti programų sistemų konfigūracijos vienetus (items), kiekvienas iš jų privalo būti skirtingai pavadintas ir tada organizuojamas naudojant objektiškai – orentuotus metodus. Gali būti identifikuojami du objektų tipai: pagrindinis objektas (basic object) ir sujungtas, (sudarytas, sudėtinis, aggregate) objektas (paaiškinama, tipo tai objektas, atstovaujantis sudėtingą programų sistemos konfigūracijos versijų mechanizmą). Pagrindinis objektas yra teksto elementas (“unit text”), kuris yra sukurtas programų sistemų inžinieriaus analizės, projektavimo, kodo kūrimo, ar testavimo metu. Pavyzdžiui, pagrindinis objektas gali būti reikalavimų specifikacijos skyrius; kodo listingas (source listing) moduliui; ar testų variantų rinkinys, naudojamas kodui ištestuoti. Sudėtinis objektas yra rinkinys pagrindinių objektų ir kitų sudėtinių objektų. Paveikslėlyje 9.3 projektavimo specifikacija yra sudėtinis objektas. Suprantama, į tai gali būti pažiūrėta kaip į išvardintą sąrašą nuorodų, kurios specifikuoja pagrindinius objektus, tokius kaip duomenų modelis ir modulis N.

Kiekvienas objektas turi aibę skirtingų ypatybių, kurios unikaliai apibrėžia jį:

1. vardą,

2. apibrėžimą,

3. resursų sąrašą,

4. ”realizaciją”.

Objekto vardas yra simbolių seka, kuri identifikuoja objektą. Objekto apibrėžimas yra sąrašas duomenų vienetų (items), kurie identifikuoja:

 SCI tipus (pvz.: dokumentas, programa, duomenys), kurie yra pateikiami, reprezentuojami objekto;

  projekto identifikatorius; ir pakitimų / arba versijų informacija.

Resursai yra “esybės (entities), kurios yra pateikiamos, apdorojamos, nurodomos arba kitu būdu objekto reikalaujamos”. Pavyzdžiui, duomenų tipai, specifinės funkcijos, arba kiti kintami dydžiai gali būti nagrinėjami kaip objekto resursai. Realizacija yra nuoroda (pointer) į “teksto elementą“(“unit of text”) pagrindiniam objektui ir reikšmė null sudėtiniam objektui.

Objektų konfigūracijos identifikacija turi nurodyti taip pat ryšius, kurie egzistuoja tarp išvardintų objektų. Objektas gali būti identifikuotas kaip <dalis> (<part-of>) sudėtinio objekto. Ryšiai <part-of> apibrėžia objektų hierarchiją. Pavyzdžiui, naudojama paprasta notacija:

E – R diagram 1.4 < part-of > data model;

Data model < part-of > Design Specification;

We create a hierarchy of SCIs.

Nerealu manyti, kad vienintelis ryšys tarp objektų objektų hierarchijoje yra tikslus hierarcijos medyje. Daugeliu atveju objektai yra tarpusavyje susiję (interrelated) per objektų hierarchijos šakas. Pavyzdžiui duomenų modelis (data model)  yra tarpusavyje susijęs su duomenų srautų diagramomis ir taip pat tarpusavyje susijęs su aibe testų variantų specifinėms ekvivalenčioms klasėms. Šis kryžminis-struktūrinis ryšys gali būti pateikiamas tokiu būdu:

data model <interrelated> data flow model;

data model <interrelated> test case class m;

Pirmuoju atveju, tarpusavio ryšys yra tarp sudėtinio (composite) objekto, tuo metu antras ryšys yra tarp sujungto objekto (data model) ir pagrindinio objekto (test case class m).

Tarpusavio ryšiai tarp konfigūracijos objektų gali būti pateikiami modulių sujungimo, surišimo kalba (module interconnection language MIL) A MIL aprašo abipusę priklausomybę (interdependent) tarp konfigūracijos objektų ir įgalina bet kokią sistemos versiją konstruoti automatiškai.

Identifikacijos schema programų sistemų objektams turi atpažinti, atskirti, kuris objektas atsiranda (evolve) programų sistemų proceso metu. Prieš tai, kol nustatomos objektų pagrindinės linijos (object is baselined), ir tik po to kai pagrindinės linijos yra nustatomos, pakitimai gali būtui atliekami gana dažnai. Yra įmanoma suskurti evoliucijos grafą bet kokiam objektui. Evoliucijos grafas aprašo objekto pakeitimo istoriją. Tai iliustruota 9.4 pav . Tame pav. objektas 1.0 patenka peržiūrėjimui (revision) ir gauna objektą 1.1. Jaunesnė (minor) korekcija ir pakitimo rezultatas yra versija 1.1.1 ir objektas 1.1.2 , kuris seka po vyresnio (didesnio, major) pakeitimo, kuris yra objektas 1.2. Objekto 1.0 evoliucija tęsiasi per 1.3 ir 1.4, bet tuo pačiu metu vyresnė modifikacijos rezultatas yra naujas evoliucinis kelias – versija 2.0. Abi versijos yra eigoje palaikomos.

Įmanoma, kad pakitimai gali būti daromi bet kuriai versijai, bet nebūtinai visoms versijoms. Kaip p.s. kūrėjas nustato visus modulius, dokumentus ir testų variantus versijai 1.4 ? Kaip žino marketingo (prekybos) departamentas, kuris klientas turi versiją 2.1 ? Kaip mes galime būti tikri, kad pakitimo į versiją 2.1 kodas yra tinkamai atžymėtas (atvaizduotas) atitinkamoje projekto dokumentacijoje. Atsakymų į šięuos klausimus raktas yra identifikacija.

SCM automatizuotų įrankių (tools) įvairovė (pvz.: CCC, RCS, SCCS, Aide-de-Camp) turi būti sukurta, kad padėtų spręsti identifikacijos (ir kitus SCM) uždavinius. Šiuo atveju, įrankis (tool) yra projektuojamas palaikyti pilną vienintelės paskutinės versijos kopijas. Kad pasiekti ankstesnių versijų (dokumento ar programos) pakitimus yra naudojama po ja sekusi versija.

9.4 	Versijų kontrolė

Versijų kontrolė derina, jungia procedūras ir įrankius (tools), kad valdyti (vadovauti) skirtingoms versijoms konfigūracijos objektų, kurie buvo sukurti programų sistemų inžinerijos procesų metu. Clemm [CLE89] taip aprašo versijų kontrolę SCM kontrkste:

Konfiguracijos valdymas (management) leidžia vartotojui specifikuoti alternatyvias programų sistemų konfigūracijas dėka tinkamos versijos išsirinkimo. Tai yra palaikoma per atributų sąsajas, susiejimą su kiekviena programų sistemų versija, ir tada specifikuojama ir konstruojama konfigūracija pagal aprašymą pasirinktos (reikalaujamos) atributų aibės.

“Atributai”, paminėti aukščiau, gali būti taip pat paprasti ir nesudėtingi, kaip specifinių versijų skaičius, kuris susietas (pririštas) su kiekvienu objektu; arba taip pat sudėtingas kaip eilė (string) loginių kintamųjų, kurie parodo specifinius tipus funkcinių pakitimų, kurie naudojami sistemoje.

Vienas iš skirtingų sistemos versijų pateikimų (interpretacijų) yra evoliucijos grafas, pavaizduotas Figūroje 9.4. Kiekvienas mazgas grafe yra sujungtinis (sudėtinis, aggregate) objektas, kuris yra užbaigta (pilna) programų sistemų versija. Kiekviena programų sistemų versija yra SCIs kolekcija (kodo sorcai, dokumentai, duomenys), ir kiekviena versija gali būti sudaryta iš skirtingų variantų. Kad iliustruoti tai, nagrinėsime paprastos programos versiją, kuri sudaryta iš komponentų 1, 2, 3, 4 ir 5 (9.5 Figūra). Komponentas 4 yra naudojamas tik tada, kai vykdant programų sistemą yra naodojamas spalvotas vaizdavimas. Komponentas 5 yra vykdomas, kai turimas monochrominis vaizdavimas. Todėl gali būti apibrėžti du versijų variantai: 1 – komponentai 1, 2, 3 ir 4; 2 – komponentai 1, 2, 3, ir 5.

Kad sukonstruoti tinkamus duotų programos versijų variantus, kiekvienas komponentas gali būti priskirstas, įtrauktas į “attribute tuple” – sąrašą savybių, kurios apibrėžia katras komponentas turi būti naudojamas, kai yra konstruojamas individualus programų sistemos versijų variantas. Vienas ar daugiau atributų yra priskiriami kiekvienam variantui. Pavyzdžiui, spalvos atributas gali būti naudojamas kad apibrėžti kuris komponentas tuti būti įtrauktas, kad būtų palaikomas spalvotas vaizdavimas.

Kitas būdas konceptualizuoti ryšį tarp komponentų, variantų ir versijų yra reprezentuoti tai kaip objekto rinkinį (object pool). Kaip parodo 9.6 Figūra, ryšiai tarp objekto konfigūracijos ir komponentų, variantų ir versijų gali būti reprezentuojama kaip trimatė erdvė. Komponentas yra sudaryti iš rinkinio objektų to paties revizijos (peržiūros)lygio. Variantas yra skirtingas objektų rinkinys to paties revizijos lygio, ir todėl koegzistuoja (egzistuoja greta) paraleliai su kitais variantais. Nauja versija yra apibrėžiama, kai vyresnis (major) pakitimas yra padaromas vienam arba daugiau objektų.

Skirtingi automatizuoti metodai versijų kontrolei buvo siūlomi praitame dešimtmetyje. Svarbiausi skirtumai metoduose yra sumoderninimas (sophistication) atributų, kurie naudojami specifinėms sistemos versijoms ir variantams konstruoti ir proceso mechanizmo konstrukciajai. Ankstesniose sistemose, tokiose kaip SCCS, atributai įgaudavo skaitines reikšmes. Vėlesnėse sistemose, tokiose kaip RCS, simbolinis raktų peržiūrėjimas (revision) buvo naudojama. Modernios sistemos, tokios kaip NSE arba DSEE, sukuria vrsiją specifikacijų, kurios gali būti naudojamos konstruoti variantus arba naujas versijas. Šios sistemos palaiko taip pat pagrindinių linijų (baselining) idėją, tuo būdu užkirsdamos kelią nekontroliuojamoms modifikacijoms (arba versijų panaikinimui).

9.5 	Pakitimų kontrolė

Dideliame programų sistemų kūrimo projekte nekontroliuojami pakitimai greitai priveda prie chaoso. Pakitimų kontrolė derina (kombinuoja) žmogiškas procedūras ir automatizuotus įrankius, kad pateikti mechanizmą pakitimų kontrolei. Pakitimų kontrolės procesas iliustruotas schematiškai Figūroje 9.7. Pakitimų reikalavimai yra pateikiami ir įvertinami, kad gauti ir pateikti techninius laimėjimus (nuopelnus), potencialias efektyvumo puses, visapusišką įtaką kitiems konfigūracijos objektams ir sisteminėms funkcijoms bei projektuojamų pakitimų kainą. Įvertinimo rezultatas yra pateikiamas kaip pakeitimų ataskaita, kuri yra naudojama pakitimų kontrolės valdybai (change control authority – CCA) – asmenų grupei, kuri priima galutinius sprendimus dėl pakitimų statusų ir prioritetų. Inžinerijos pakitimų tvarka (enginiering changes order – ECO) yra generuojama kiekvienam patvirtintam pakitimui. ECO aprašo pakitimus, kurie turi būti daromi, nenatūralumus (constraints), į kuriuos turi būti atsižvelgiama, ir kriterijus perwiūrai ir auditui. Objektas, kuris turi būti kečiamas, yra pašalinamas (“checked out”) iš projekto duomenų bazės, tada padaromas pakitimas, ir atitinkama SQA (software quality assurance) veikla yra panaudojama (pritaikoma). Tada objektas yra vėl įtraukiamas į duomenų bazę ir atitinkamas versijos kontrolės mechanizmas ( apie tai buvo 9.4 skyriuje) yra naudojamas sukurti sekančią programų sistemų versiją.

Pašalinimo ir įtraukimo (“check out” and “check in”) procesai įvykdo dvi svarbias funkcijas: elementų pakeitimų – pateikimo kontrolę (elements of change control – acces control) ir sinchronizacijos, suderinamumo (synchronization control) kontrolę. Pateikimo kontrolė valdo kurie programų sistemų inžinieriai turi teisę, leidimą (authority) gauti (to access) ir modifikuoti atskirus konfigūracijos objektus. Suderinamumo (synchronization) kontrolė padeda užtikrinti, kad paraleliniai pakitimai, įvykdyti dviejų skirtingų žmonių, nepakartotų vienas kito.

Pateikimo ir suderinamumo kontrolių shemos iliustruojamos Figūroje 9.8. Pasigrįsdamas patvirtintais pakitimų reikalavimais ir ECO, programų sistemų inžinierius pašalina, išbraukia (check out) konfigūracijos objektą. Access kontrolės funkcija užtikrina, kad programų sistemų inžinierius turės leidimą (authority) pašalinti, ir suderinamumo kontrolė tikrina objektus projekto duomenų bazėje, kad nebūtų daromi jokie pakitimai, pakol negrąžinama atgal pašalinta einamoji versija. Pastabos, pažymėjimai, kad kitos kopjos gali būti pašalintos, bet kitas pakitimas negali būti atliktas. Kopija pagrindinių objektų, vadinama “extracted version”, yra modifikuojama programų sistemų inžinieriaus. Po atitinkamų SQA ir testavimo, modifikuotos objektų versijos yra įtarukiamos atgal ir nauja objektų pagrindinė linija (baseline) yra atrakinama.

Anksčiau, kad gauti SCI pagrindus (baseline), reikėjo naudoti tik neoficialią (informal) pakitimų kontrolę. Konfigūracijos objektų kūrėjas galėjo svarstyti, kad bet kurie pakitimai gali būti patvirtinti projekto ir tecninių reikalavimų (taip ilgai, pakol pakitimai nedarydavo įtakos platiems, išsamiems sistemos reikalavimams, kurie apgaudavo kūrėjo išorinį akiratį (t.y. kūrėjas nepastebėdavo reikalavimų neatitikimo). Objektas turi praeiti formalią techninę peržiūrą ir turi būti patvirtinamas, tokiu būdu pagrindas (baseline) yra sukuriamas. Kai SCI tampa pagrindu (baseline), projekto lygio pakitimo kontrolė yra vykdoma. Dabar, kad atliktų pakitimą, kūrėjas turi gauti pritarimą iš projekto vadovo (jei pakitimas yra lokalus) arab iš CCA (changes control authority), jei pakitimai įtakoja kitus SCIs. Tokiu atveju, yra apseinama be formalus pakitimų reikalavimų generavimo, pakitimų ataskaitų, ir ECOs. Tačiau kiekvieno pakitimo apmokestinimas yra vedamas ir visi pakitimai yra sekami ir peržiūrimi.

Kai programų sistemų produktas yra realizuojamas klientui, formali pakitimų kontrolė yra instutuojama tipo įsteigiama). Formalios  pakitimų kontrolės procedūra yra atvaizduota Figūroje 9.7.

Pakitimų kontrolės valdžia, komanda (CCA) pradeda savo veiklą nuo antro ir trečio kontrolės lygių. Priklausomai nuo programų sistemų projekto dydžio ir pobūdžio, CCA gali būti sudaryta nuo vieno asmens – projekto vadovo – iki tam tikro skaičiaus žmonių (pvz.: pačios programinės įrangos (software) įgaliotinių, geležies (hardware), duomenų bazių inžinerijos, marketingo ir t.t.) CCA rolė yra priimti globalinį požiūrį, kuris įvertintų pakitimų įtaką virš (aukščiau) SCI svarbumo. Kaip pakitimai įtakos geležiui (hardware)? Kokią įtaką turės pakitimai našumui? Kaip pakitimas pakeis kliento suvokimą apie produktą? Kaip paveiks pakitimas produkto kokybę ir patikimumą? Šie ir daug kitokių klausimų būna adresuojami CCA.

9.6 	Konfigūracijos auditas

Identifikacija, versijų kontrolė, ir pakeitimų kontrolė padeda programų sistemų kūrėjui palaikyti tvarkoje tai kas priešingu atveju būtu chaotiška ir nepastovi situacija. (Tačiau, net labiau sėkmingi kontrolės mechanizmai patikrina ir psirenka pakitimus tiktai kol ECO yra generuojamas). Kaip mes galime užtikrinti, kad pakitimai bus tinkamai įvykdyti? Tai užtikrinama dviem priemonėmis: (1) formalia technine peržiūra ir (2) programų sistemų konfigūracijos auditu.

Formali techninė peržiūra (aprašyta 8 skyriuje) nukreipta (sufokusuota) į techninius pataisymus ir koregavimus konfigūracijos objektų, kurie turi būti modifikuojami. Peržiūros dalyviai (tikrintojai) įvertina ??? (assess = įkainuoja, apmokestina) SCI, nustato pastovumą, nuoseklumą su kitais SCIs, nustayto pralaidumus (omissions), stipriąsias efektyvumo puses. Formali techninė peržiūra turi peržiūrėti ir patikrinti labiau trivialius pakitimus.

Programų sistemų konfigūracijos auditas papildo formalią techninę peržiūrą įvertinant konfigūracijos objektus pagal požymius, kurie paprastai nenagrinėjami peržiūros metu. Auditas iškelia ir atsako į šiuos klausimus:

- Ar turi pakitimai, specifikuojami ECO, būti padaryti? Ar turi kitos

papildomos modifikacijos būti prijungtos?

- Ar formali techninė peržiūra turi būti vedama, kad įvertinti (assess)

techninius pataisymus?

- Ar turi būti nuosekliai (tinkamai) laikomasi programų sistemų standartų

- Ar turi būti pakitimai užakcentuojami, išryškinami (“highlighted”)

pačiuose SCI?

- Ar turi SCM procedūros nedarant pakitimų, užfiksuoti, užrašyti tai, ir

atlikti ataskaitas?

- Ar turi būti visi SCIs susiję tinkamai darant pakitimus?

Kai kuriais atvejais, audito klausimai yra sprendžiami kaip dalis formalios

techninės peržiūros klausimų. Tačiau, kai SCM yra oficiali (formali) veikla, SCM auditas yra vedamas kaip atskira kokybės užtikrinimo grupė.

9.7 	Stovio, padieties ataskaitavimas (status reporting)

Konfigūracijos padieties, stovio ataskaitavimas (kartais vadinamas status accounting) yra SCM uždavinys, kuris atsako į sekančius klausimus: (1) Kas įvyko? (2) Kas padarė tai? (3) Kada tai įvyko? (4) Kas dar bus paveiktas?

Informacijos srauto susijusio su konfigūracijos padieties ataskaitavimu (configuration status reporting - CSR) yra iliustruotas Figūroje 9.7. Kiekvienu laiko momentu SCI yra priskiriamas, susiejamas su nauja arba pakeista identifikacija, ir yra daromas CSR įsikišimas, įėjimas, pasijungimas. Kiekvienu laiko momentu pakitimas yra patvirtinamas CCA (yra praleidžiamas pro ECO), ir daromas CSR įsikišimasč pasijungimas. Kiekvienu laiko momentu konfigūracijos auditas yra vedamas, rezultatai yra pranešami kaip dalis CSR uždavinio. Gaunama iš CSR informacija gali būti patalpinama on-line duomenų bazėje, tam kad programų sistemų kūrėjai galėtų gauti informaciją apie pakitimus. Papildomai, CSR ataskaitos yra generuojamos

CSR vaidina svarbų vaidmenį sėkmingame didelių programų sistemų kūrime. Kai daug žmonių yra įtraukti į projektą, yra galima situacija, kad “kairė ranka nežino ką daro dešinė ranka”. Pavyzdžiui: Programų sistemų inženerijos komanda gali eikvoti mėnesius pastangoms kurti programų sistemą su pasenusia ir atgyvenusia technika. Asmuo, kuris pastebi siūlomo pakitimo plusus, nežino, kad pakitimas yra jau atliktas. CSR padeda išvengti tokių ir panašių problemų tobulinant komunikacijas tarp visų susijusių su projektu žmonių.

9.8 	SCM standartai

Per paskutinius du dešimtmečius buvo pasiūlyta įvairių programų sistemų

konfigūracijos valdymo (software configuration management - SCM) standartų. Daugelis ankstesnių standartų, tokių kaip MIL-STD-483, DOD-STD-480A ir MIL-STD-1521A, buvo orentuoti programų sistemų kūrimui kariniams taikymams. Tačiau, naujesni ANSI / IEEE standartai, tokie kaip ANSI / IEEE Std. No. 1042-1987, ir Std. No. 1028-1988 yra taikomi komercinėms programų sistemoms ir yra rekomenduojamos ir didelioms ir mažoms programų sistemų inžinžerijos organizacijoms.

9.9 	Išvados

SCM yra veikla, kuri naudojama programų sistemų proceso metu. SCM identifikuoja, kontroliuoja, revizuoja (audituoja), ir pateikia ataskaitas modifikacijų, kurios pastoviai įvyksta kol programų sistemos yra kuriamos ir po to, kai produktas yra realizuojamas klientui. Visa informacija, pateikiama kaip programų sistemų proceso dalis tampa dalimi programų sitemų konfigūracijos dalimi. Konfigūracija yra organizuojama metodais, kurie garantuoja tvarkingą pakitimų kontrolę.

Programų sistemų konfigūracija yra sudaryta iš aibės tarpusavyje susijusių objektų, vadinamų konfigūracijos vienetais (items), kuris pateikiami kaip rezultatas kokios nors programų sistemų veiklos. Papildomai prie dokumentų, programų ir duomenų, pati kūrimo aplinka, kuri yra naudojama sukurti programų sistemą, gali taip pat būti talpinama po konfigūracijos kontrole.

Kažkokiu tai kūrimo laiku konfigūracijos objektas turi būti kuriamas, vystomas ir peržiūrimas, taip sudaromi pagrindai (baseline). Pakitimai, tiems “pagrindiniams” (baselined) objektams kyla, atliekami tų objektų naujų versijų kūrimo metu. Programos evoliucija, vystymasis gali būti sekami tiriant peržiūrų (revizijų) istoriją visų konfigzracijos objektų. (Pagrindiniių (basic) ir sujungtinių (aggregate) objektų forma, objektų rinkinys (pool) iš kurio varianto ir versijos yra sukurtas.) Versijų kontrolė yra aibė procedūrų ir įrankių tų objektų panaudojimo valdymui.

Pakitimų kontrolė yra procedūrinė veikla, kuri užtikrina kokybę ir nuoseklumą, kai yra daromi konfigūracijos objektų pakitimai. Pakitimų kontrolės procesas prasideda nuo pakitimų reikalavimų, toliau vedamas daryti ar atmesti reikalavimus pakitimamui, ir baigiasi kontroliuojamu keitimu SCI (kurie yra keičiami).

Konfigūracijos auditas yra SQA veikla, kuri padeda užtikrinti, kad būtų kokybės palaikymas atliekant pakitimus. Padieties, statuso ataskaitavimas (status reporting) pateikia informaciją apie kiekvieną pakitimą tiems, kas turi apie tai žinoti.

Klausimai

- Konfigūracijos valdymo sąvoka, jos atliekamos pagrindinės funkcijos (1-2psl.).

- Kokius pagrindinius uždavinius sprendžia SCM Software Configuration Management) (6 psl.)

- Programų sistemų konfigūracijos objektų identifikacija ir objektų ryšiai. (6–7 psl.).

- Kokias funkcijas atlieka versijų kontrolė ir kaip ji vedama. (8 – 9 psl.).

- Pakitimų kontrolės schema (psl, aptarkite kaip atliekama pakitimų kontrolė. (9 – 10 psl.).

- Kokias pagrindines problemas ( jos yra 6) sprendžia konfigūracijos auditas (10-11psl).

- Padieties ataskaitavimas. (11 psl.).

9.1  pav.

###### Baselines

System engineering

System Specification

Requirements  analysis

Software Requirements

Specification

Software design

Design Specification

Coding

Source Code

Testing

Test Plans/Procedures/Data

Release

Operational System

9.2 pav              modified

SCIs

Project

database

approved

SCIs

SCIs

Software                                              Formal

Engineering                                          technical                                                    stored

SCIs

tasks                                                 reviews

SCIs

extracted

SCM

controls

###### Baselined SCIs and the project database

9.3 pav.

Konfigūracijos objektai

Data model

Design specification

Data design

Architectural design

Module design

Interface design

Module N

Interface description

Algorithm description

PDL

Test specification

Test plan

Test procedure

Test cases

Source code

9.4 pav.

Evolution graph

Obj

1.0

Obj

1.1

Obj

1.4

Obj

2.0

Obj

2.1

Obj

1.2

Obj

1.3

Obj

1.1.1

Obj

1.1.2

9.4 pav.

###### Versijos ir variantai

Obj

1.0

Obj

1.1

Obj

1.4

Obj

2.0

Obj

2.1

Obj

1.2

Obj

1.3

Obj

1.1.1

Obj

1.1.2

components

1

Evoliution graph showing

Revisons of the software

2

3

4

5

variants

  - pav.

Komponentų, variantų ir versijų interpretacija trimatėje erdvėje.

variants

components

versions																																																																								         											           object

  - pav.

Pakitimų kontrolės procesas

Need for change is recognized

Change request from user

Developer evalutes

Change report is generated

Change control authority decides

Request is queued (stovi eileje) for action, ECO generated     Change request is denied

Assign individuals to configuration objects                          User is informed

“Check out” configuration objects (items)

Make the change

Review (audit) the change

“Check in” the configuration items that have been changed

Establish a baselines for testing

Perform quality assurance and testing activities

“Promote” (perkelti) changes for inclusion in next release (version)

Rebuilt appropriate version of software

Review (audit) the change to all configuration item

Include change in new version

Distribute the new version

  - pav.

Access and synchronization control

Check–in

access control

Configuration object				Configuration object

(modified version)  				    (baseline version)

unlock

audit info

Project database

Check-out

Software

ingineer

lock

Configuration object					Cnfiguration object

(extracted version)					(baseline version)