- MIŠKO  ĮVEISIMO  PLANAS

Spygliuočių – 44 proc.

Lapuočių – 56 proc.

| Skl. Nr. | Plotas (ha) | Rūšinė sudėtis | Žemės naudmenos pavadinimas | Augim- vietė | Miško įveisimo būdas | Sodmenų tipas | Sodinukų kiekis vnt. |  | Dirvos ruošimas mišrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ha | sklype |  |
| 1 | 0,80 | 4B 1K 1L 3P 1E +Lz,Šm | Pieva | Ncl | Želdimas | B 2+0 K 2+0 L 2+0 P 2+0 E 2+2 Lz 2+0 Šm 2+0 | 1640 410 350 1650 350 | 1310 330 280 1320 280 50 50 | Dirvą ruošti vagomis. Atstumas tarp vagų centrų 2,0m ,sodinti į vagos dugną. Mišrinti eilėmis, grupėmis. Eglę, liepą sodinti eilėse kas 1,4m, beržą, klevą – kas 1,2m, pušį – kas 0,9m. Klevą ir liepą sodinti sodybos pusėje, lazdyną ir šermukš-nį vakariniu sklypo pakraš-čiu, dviem eilėmis, eilėse kas 1,0m. |

Sodinukų poreikis :

| Beržo sėjinukai | 1310 |
| --- | --- |
| Klevo sėjinukai | 330 |
| Liepos sėjinukai | 280 |
| Pušies sėjinukai | 1320 |
| Eglės sodinukai | 280 |
| Lazdyno sėjinukai | 50 |
| Šermukšnio sėjinukai | 50 |
| Viso : | 3620 |