- MIŠKO  ĮVEISIMO  PLANAS

Spygliuočių – 38 proc.

Lapuočių – 62 proc.

| Skl. Nr. | Plotas (ha) | Rūšinė sudėtis | Žemės naudmenos pavadinimas | Augim- vietė | Miško įveisimo būdas | Sodmenų tipas | Sodinukų kiekis vnt. |  | Dirvos ruošimas mišrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ha | sklype |  |
| 1 | 1,57 | 3B 1Ą 1L 1K 2P 2E +Gd,O | Pieva 0,35ha Ariama 1,22ha | Ncl | Želdimas | B 2+0 Ą 2+1 L 2+0 K 2+0 P 2+0 E 2+2 Gd 2+0 O 2+0 | 1230 410 350 410 820 700 | 1930 640 550 640 1290 1100 100 100 | Dirvą ruošti vagomis. Atstumas tarp vagų centrų 2,0m, sodinti į vagos dugną. Mišrinti eilėmis, grupėmis. Eglę, liepą sodinti eilėse kas 1,4m, beržą, ąžuolą, klevą, pušį – kas 1,2m. Gudobelę, obelį sodinti rytiniu sklypo pakraščiu eilėse kas 1,5m. |

Sodinukų poreikis :

| Beržo sėjinukai | 1930 |
| --- | --- |
| Ąžuolo sodinukai | 640 |
| Liepos sėjinukai | 550 |
| Klevo sėjinukai | 640 |
| Pušies sėjinukai | 1290 |
| Eglės sodinukai | 1100 |
| Gudobelės sėjinukai | 100 |
| Obels sėjinukai | 100 |
| Viso : | 6350 |