- PROJEKTO   APRAŠYMAS

Miškas veisiamas žemės valdoje  priklausančioje Rimantui Budriui a/k 36011260492 ir Irenai Budrienei a/k 45612020398. Valda yra Burbaičių  kaime, Kukečių seniūnijoje, Kelmės rajone.

Miško įveisimui skirto sklypo plotas yra 2,28ha . Želdomo sklypo brėžinys pridedamas.

- Įveisiamų želdinių funkcinė paskirtis – apsauginė.

Beveik visas želdomas sklypas šlaite. Suvelėnėjimas vidutinis. Pagrindinių medžių rūšių  savaiminukų nėra. Dirvos paruošimą atlikti 2005 m. rudenį, arba 2006 m. pavasarį , plūgu ariant  sekliomis vagomis. Sodinimo darbai atliekami  2006 m. pavasarį, sodinant į vagos dugną.

Miško veisimui panaudoti šias medžių rūšis:

1.Paprastasis ąžuolas - 3 metų sodinukai

2.Mažalapė liepa -2 metų sėjinukai

3.Karpotasis beržas    - 2 metų sodinukai

4.Paprastasis klevas   -  2 metų sėjinukai

5.Paprastoji eglė  - 4 metų sodinukai

6.Paprastoji pušis - 2 metų sėjinukai

7.Miškinė obelis -  3 metų sodinukai

8.Vienapiestė gudobelė   -  2 metų sėjinukai

9.Paprastasis šermukšnis   - 2 metų sėjinukai

Obelį, gudobelę ir šermukšnį sodinti sklypo pakraščiais besiribojančiais su žemės ūkio naudmenų plotais. Želdinių apsaugai nuo elninių žvėrių pažeidimų  plotą aptverti apsaugine tvora. Apsaugai nuo  pelinių graužikų  pastatyti 8vnt. 3,0 metrų aukščio „T“ formos įrenginius  plėšriesiems paukščiams privilioti.

Miško įveisimo faktui patvirtinti, per  vieną mėnesį nuo želdinimo darbų pabaigos, apželdytą plotą pateikti Šiaulių regiono Aplinkos  apsaugos departamento Kelmės rajono agentūrai (Agentūros atstovas surašo nustatytos formos pažymą, kurią pasirašo sklypo savininkas ) .

Kasmet atlikti želdinių priežiūros darbus , pašalinant nepageidaujamą augmeniją, stelbiančią pasodintus sodmenis.

Pirmaisiais ir trečiais metais po želdinių įveisimo (rudenį) atlikti želdinių inventorizaciją. Jos duomenis turi patvirtinti Šiaulių regiono Aplinkos apsaugos departamento Kelmės rajono agentūra ir sklypo savininkas.

Nustačius mažesnį kaip 85 procentų prigijimą , želdinius papildyti.