- PROJEKTO   APRAŠYMAS

Miškas veisiamas žemės valdoje  priklausančioje Loretai Želvienei ir Vigantui Želviui . Valda yra Stulgių  kaime, Tytuvėnų seniūnijoje, Kelmės rajone.

Miško įveisimui skirto sklypo plotas yra 3.54ha . Želdomų sklypų brėžiniai pridedami.

- Įveisiamų želdinių funkcinė paskirtis – ūkinė.

Reljefas lygus, suvelėnėjimas stiprus, sklypas Nr.2 užpelkėjęs, yra pavienių beržo savaiminukų (apie 600 vnt.)

Dirvos paruošimą atlikti 2006 m. pavasarį , plūgu ariant  sekliomis vagomis. Sodinimo darbai atliekami  2006 m. pavasarį, sodinant į vagos dugną.

Miško veisimui panaudoti šias medžių rūšis:

1.Paprastoji eglė – 4 metų sodinukai

2.Karpotasis beržas  - 2 metų sėjinukai

3.Paprastoji pušis – 2 metų sėjinukai

4.Juodalksnis – 2 metų sodinukai

5.Paprastasis ąžuolas – 3 metų sodinukai

Želdinių apsaugai nuo elninių žvėrių pažeidimų eglę, pušį, beržą rudenį apdoroti repelentais, ąžuoliukus apsaugoti ne žemesnėmis kaip 1,2m individualiomis plastikinio tinklo  apsaugomis .Jų skersmuo ne mažesnis kaip 18cm

Miško įveisimo faktui patvirtinti, per  vieną mėnesį nuo želdinimo darbų pabaigos, apželdytą plotą turi įvertinti Šiaulių regiono Aplinkos  apsaugos departamento Kelmės rajono agentūra (Agentūros atstovas surašo nustatytos formos pažymą, kurią pasirašo sklypo savininkas ) .

Kasmet atlikti želdinių priežiūros darbus , pašalinant nepageidaujamą augmeniją, stelbiančią pasodintus sodmenis.

Pirmaisiais ir trečiais metais po želdinių įveisimo (rudenį), dalyvaujant žemės savininkui, atliekama želdinių inventorizacija. Jos duomenis turi patvirtinti Šiaulių regiono Aplinkos apsaugos departamento Kelmės rajono agentūra.

Nustačius mažesnį kaip 85 procentų prigijimą , želdinius papildyti.