- PROJEKTO   APRAŠYMAS

Miškas veisiamas žemės valdoje  priklausančioje Juozapui Savickui.Valda randasi Paulišių kaime, Tytuvėnų seniūnijoje, Kelmės rajone.

Miško įveisimui skirtų sklypo plotas yra 5,94ha . Želdomo sklypo brėžinys pridedamas.

- Įveisiamų želdinių funkcinė paskirtis – ūkinė.

Reljefas lygus ,suvelėnėjimo nėra , užsisėjusių pagrindinių medžių rūšių  perspektyvių savaiminukų nėra.

Dirvos paruošimą atlikti 2005 m. rudenį arba 2006 m. pavasarį , plūgu ariant  sekliomis vagomis. Sodinimo darbai atliekami  2006 m. pavasarį, sodinant į vagos gūbrį.

Miško veisimui panaudoti šias medžių rūšis:

- 1.Karpotasis beržas    - 1 metų sėjinukai

1.Paprastoji eglė -  4 metų sodinukai

- 2.Karpotasis beržas    - 1 metų sėjinukai

3.Paprastasis ąžuolas   - 3 metų sodinukai

4.Miškinė obelis    - 2 metų sodinukai

5.Mažalapė liepa    - 3 metų sodinukai

Želdant sklypą palikti neapželdytus 15m pločio ruožus nuo melioracijos griovių briaunos.Techninės sąlygos ,išduotos Kelmės rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus, pridedamos.

Želdinių apsaugai nuo elninių žvėrių pažeidimų visą plotą aptverti apsaugine tvora,       nuo pelinių graužikų - įrengti tupyklas( ,,T‘‘ raidės formos ,kurių aukštis nuo 1,5 iki 3,0 metro)  plėšriesiems paukščiams nutūpti.Jas išdėstyti tolygiai visame plote, iki 10 vienetų  viename hektare.

Miško įveisimo faktui patvirtinti,per vieną mėnesį nuo želdinimo darbų pabaigos,apželdytą plotą pateikti Šiaulių regiono Aplikos apsaugos departamento Kelmės  rajono agentūrai.(Agentūros atstovas surašo nustatytos formos pažymą,kurią pasirašo slypo savininkas).

Kasmet atlikti želdinių priežiūros darbus , pašalinant nepageidaujamą augmeniją, stelbiančią pasodintus sodmenis.

Pirmaisiais ir trečiais metais po želdinių įveisimo (rudenį) atlikti želdinių inventorizaciją.Jos duomenis turi patvirtinti Šiaulių regiono Aplinkos apsaugos departamento Kelmės rajono agentūra ir sklypo savininkas.

Nustačius mažesnį kaip 85 procentų prigijimą , želdinius papildyti.