- PROJEKTO   APRAŠYMAS

Miškas veisiamas žemės valdoje  priklausančioje Daliai Dausinienei. Valda yra Vegelynės  kaime, Kelmės seniūnijoje, Kelmės r. sav.

Miško įveisimui skirto sklypo plotas yra 9,37ha . Želdomo sklypo brėžinys pridedamas.

- Įveisiamų želdinių funkcinė paskirtis – ūkinė.

Reljefas lygus, vietomis pažemėjimai. Sklypo dirvožemis yra derlingas, normalaus drėkinimo ( Ndp ). Suvelėnėjimo nėra – augintos žemės ūkio kultūros. Dirvos paruošimą atlikti 2006m. rudenį, ariant sekliomis, iki 10 cm gylio vagomis. Atstumas tarp vagų centrų 2,0m. Sodinimo darbai atliekami  2007 m., sodinant į vagos dugną.

Miško įveisimui panaudoti šias medžių rūšis:

1.Karpotasis beržas - 2 metų sodinukai

2.Paprastoji eglė   - 4 metų sodinukai

3.Paprastasis ąžuolas-  3 metų sodinukai

4.Mažalapė liepa   - 2 metų sėjinukai

5.Paprastasis klevas – 2 metų sėjinukai

6.Miškinė obelis  - 3 metų sodinukai

7.Paprastasis lazdynas – 2 metų sėjinukai                                                             .                                            8.Paprastasis šermukšnis-2metų sėjinukai

Ąžuolą, liepą ir klevą sodinti 0,1ha grupėmis jas išdėstant tolygiai visame sklype. Beržą su egle mišrinti eilėmis, sodinant 2 eiles beržo ir 1 eilę eglės. Želdomo sklypo dalyje, kuri ribojasi su E.Makausko sklypu, pagrindines medžių rūšis sodinti ne arčiau kaip 15 metrų nuo sklypo ribos. Šioje dalyje sodinti krūmus – lazdynus, šermukšnius, ir žemaūgius medžius – miškines obelis.

Sklypo pakraščiais ir, pagal pridedamą schemą, viduje sklypo įrengti 3,0m pločio mineralizuotas priešgaisrines juostas. Želdinių apsaugai nuo elninių žvėrių pažeidimų visą plotą aptverti apsaugine, ne žemesne kaip 2 metrų aukščio, vielos tinklo tvora. Tvoros ilgis 1250 m. Atstumas tarp atraminių stulpų 4 metrai. Kampinius stulpus, ir kas 50 metrų esančius atraminius stulpus, sustiprinti dviem istrižai kalamais kuolais. Želdinių apsaugai nuo  pelinių graužikų  pastatyti 5 vnt./ha 2-3 metrų aukščio „T“ formos įrenginių plėšriesiems paukščiams privilioti.

Miško įveisimo faktui patvirtinti, per  vieną mėnesį nuo želdinimo darbų pabaigos, informuoti Šiaulių regiono Aplinkos  apsaugos departamento Kelmės rajono agentūrą (Agentūros atstovas surašo nustatytos formos pažymą, kurią pasirašo sklypo savininkas ).

Kasmet atlikti želdinių priežiūros darbus , pašalinant nepageidaujamą augmeniją stelbiančią pasodintus sodmenis.

Pirmaisiais ir trečiais metais po želdinių įveisimo (rudenį) atlikti želdinių inventorizaciją. Jos duomenis turi patvirtinti Šiaulių regiono Aplinkos apsaugos departamento Kelmės rajono agentūra.

Nustačius mažesnį kaip 85 procentų prigijimą , želdinius papildyti.