- PROJEKTO   APRAŠYMAS

Miškas veisiamas žemės valdoje  priklausančioje Juozui Krasauskui. Valda yra Kušeliškės kaime, Šiluvos  seniūnijoje, Raseinių rajone.

Miško įveisimui skirto sklypo plotas yra 4.10ha . Želdomo sklypo brėžinys pridedamas.

- Įveisiamų želdinių funkcinė paskirtis – apsauginė.

Reljefas stipriai banguotas – Dubysos upės šlaitai. Suvelėnėjimas stiprus, užsisėjusių pagrindinių medžių rūšių savaiminukų nėra.

Dirvos paruošimą atlikti 2006m. rudenį arba 2007m. pavasarį, panaudojant miško plūgą su armens pagilintoju. Arti sekliomis iki 10 cm gylio vagomis. Atstumas tarp vagų centrų 2,5m. Sodinimo darbai atliekami  2007 m. pavasarį, sodinant į vagos dugną. Mišrinti eilėmis, grupėmis. Žemesnėse, drėgnesnėse ir derlingesnėse vietose sodinti ąžuolą, beržą, liepą, aukštesnėse, mažiau derlingose – pušį. Eglę sodinti vakarinės ir šiaurinės ekspozicijos šlaituose, ūksmingesnėse vietose. Labai stačiuose šlaituose nesant galimybės paruošti dirvą vagomis – rekomenduojama sodinti stambesniais sodmenimis be dirvos ruošimo.											 Miško veisimui panaudoti  medžių nurodytas miško įveisimo plane.

Želdinių apsaugai nuo elninių žvėrių pažeidimų želdomą sklypą aptverti apsaugine, ne žemesne kaip 1.5 metro aukščio vielos tinklo tvora (Tvoros ilgis 1060m). Atraminius stulpus statyti kas 4 metrai, kampinius stulpus ir kas 50 metrų, atraminius stulpus sustiprinti dviem istrižai kalamais  stulpais.

Miško įveisimo faktui patvirtinti, per  vieną mėnesį nuo želdinimo darbų pabaigos, apželdytą plotą pateikti Kauno regiono Aplinkos  apsaugos departamento Raseinių rajono agentūrai (Agentūros atstovas surašo nustatytos formos pažymą, kurią pasirašo sklypo savininkas ) .

Kasmet atlikti želdinių priežiūros darbus , pašalinant nepageidaujamą augmeniją, stelbiančią pasodintus sodmenis.

Pirmaisiais ir trečiais metais po želdinių įveisimo (rudenį) atlikti želdinių inventorizaciją. Jos duomenis turi patvirtinti Kauno regiono Aplinkos apsaugos departamento Raseinių  rajono agentūra.

Nustačius mažesnį kaip 85 procentų prigijimą , želdinius papildyti.